## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-14-12

U Oroslavju, 08.06.2015. godine

Na temelju članka 30. stavak 4.. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće grada Oroslavja na 12. sjednici održanoj

dana 08.06.2015. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2014. godinu**

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (u daljnjem

tekstu: Program) predviđene su potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja. Program se izvršavao kroz slijedeće aktivnosti:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,

3. Zaštita okoliša,

4. Održavanje kanalizacijskog sustava,

5. Održavanje javne rasvjete na području Grada.

Članak 2.

Financiranje Programa izvršeno je iz slijedećih izvora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| 01 Opći prihodi i primici | 1.888.000,00 | 1.697.924,21 | 89,93 |
| 06 Donacije od trgovačkih društava | 3.100,00 | 3.070,30 | 99,04 |
| 05 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 0,00 | 22.500,00 |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 648.000,00 | 576.966,63 | 89,04 |
|  | 2.539.100,00 | 2.300.461,14 | 90,60 |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošena su u 2014. godini za slijedeće namjene:

**1. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonskih cijevi i usluge građevinske mehanizacije utvrdio je gradonačelnik na prijedlog Mjesnih odbora.

Sredstva za tu namjenu izvršena su u iznosu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| 1) Nabava kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama | 150.000,00 | 152.969,15 | 101,98 |
| 2) Strojno porezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje, | 500.000,00 | 375.128,74 | 75,03 |
| 3) Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda | 120.000,00 | 98.757,38 | 82,30 |
| 4) Zemljani radovi na nerazvrstanim cestama građevinskom mehanizacijom, obrezivanje raslinja uz cestu | 200.000,00 | 174.943,75 | 87,47 |
| 5) Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama u zimskim uvjetima i posipavanje ceste zbog poledice | 100.000,00 | 100.831,25 | 100,83 |
| 6) Nabava i postava prometnih znakova | 15.000,00 | 10.962,50 | 73,08 |
| 7) Krpanje rupa na asfaltiranim cestama | 55.000,00 | 228.807,55 | 416,01 |
| 8) Geodetsko katastarske usluge | 10.000,00 | 0,00 | - |
| **UKUPNO:** | **1.150.000,00** | **1.142.400,32** | 99,34 |
|  |  |  |  |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 1.150.000,00 | 1.142.400,32 | 99,34 |
|  | 1.150.000,00 | 1.142.400,32 | 99,34 |

**2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,**

**-** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| ***a) Zelene površine*** |  |  |  |
| 1) Materijal za uređenje javnih površina parkova, groblja: oploćnici, stupići, natpisne ploće,betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr.potrošni materijal | 25.000,00 | 37.027,78 | 148,11 |
| 2) Gorivo i materijal za popravak strojeva i alata | 45.000,00 | 49.937,96 | 110,97 |
| 3) Nabava sadnica cvijeća | 50.000,00 | 42.314,63 | 84,63 |
| 4) Uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima i groblju, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, uređivanje žive ograde na groblju, uz nogometno igralište, uz Park obitelji Prpić, park Vranizany; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s jav.površina | 137.100,00 | 140.413,03 | 102,42 |
| 5) Manji zemljani radovi, rušenje drveća | 10.000,00 | 9.500,00 | 95,00 |
| 6) Popravak božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 15.000,00 | 9.925,00 | 66,17 |
| 7) Održavanje traktora, strojeva i alata, registracija | 8.000,00 | 6.201,09 | 77,51 |
|  | 290.100,00 | 295.319,49 | 101,80 |
| ***b) Poboljšanje uvjeta života u zajednici*** |  |  |  |
| 1) Sredstva za radove i utrošeni materijal - okoliš društvenih domova | 11.000,00 | 12.510,00 | 113,73 |
| 2) Sredstva za radove i utrošeni materijal - dječja igrališta | 20.000,00 | 20.863,40 | 104,32 |
|  | 31.000,00 | 33.373,40 | 107,66 |
|  | **321.100,00** | **328.692,89** | 102,36 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | **318.000,00** | **325.622,59** | 102,40 |
| 06 Donacije od trgovačkih društava | **3.100,00** | **3.070,30** | 99,04 |
|  | **321.100,00** | **328.692,89** | 102,36 |

**3. Zaštita okoliša -** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| 1) Odvoz kućnog i glomaznog otpada s javnih površina | 30.000,00 | 28.629,78 | 95,43 |
| 2) Sanacija divljih odlagališta | 30.000,00 | - | - |
| 3) Preventivna deratizacija javnih površina | 40.000,00 | 39.177,77 | 97,94 |
| 4) Sufinanciranje po Programu poticanja povećanja energetske učinkovitosti | 180.000,00 | 2.500,00 | 1,39 |
| 5) Izrada idejnog projekta za energanu | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 6) Vet.-higij.nadzor u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih površina | 65.000,00 | 66.625,00 | 102,50 |
|  | **395.000,00** | **186.932,55** | 47,32 |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 345.000,00 | 186.932,55 | 54,18 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 50.000,00 |  | - |
|  | 395.000,00 | 186.932,55 | 47,32 |

**4. Održavanje kanalizacijskog sustava -** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Materijal za održavanje kanalizacije | 50.000,00 | 53.344,28 | 106,69 |
| Usluge za održavanje kanalizacije | 90.000,00 | 80.026,50 | 88,92 |
| U k u p n o | 140.000,00 | 133.370,78 | 95,26 |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 140.000,00 | 133.370,78 | 95,26 |
|  | 140.000,00 | 133.370,78 | 95,26 |

**5. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete** obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu, a izvršena su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Troškovi javne rasvjete | 290.000,00 | 296.201,34 | 102,14 |
| Materijal za održavanje | 84.000,00 | 69.669,51 | 82,94 |
| Usluge za održavanje | 84.000,00 | 77.725,00 | 92,53 |
|  | 458.000,00 | 443.595,85 | 96,85 |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 458.000,00 | 443.595,85 | 96,85 |
|  | 458.000,00 | 443.595,85 | 96,85 |

**6. Sanacija štete od elementarne nepogode -** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sanacija šteta od elementarne nepogode** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Sanacija šteta od elementarne nepogode | 75.000,00 | 65.468,75 | 87,29 |
| U k u p n o | 75.000,00 | 65.468,75 | 87,29 |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 75.000,00 | 42.968,75 | 57,29 |
| 05 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 0,00 | 22.500,00 |  |
|  | 250.000,00 | 65.468,75 | 26,19 |

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-14-12

U Oroslavju, 08.06.2015. godine

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu

N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 12. sjednici od 08.06.2015. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2014. GODINU**

**I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim Programom određena je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2014. godinu. Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine Program je izvršen kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Izgradnja nogostupa | 500.000,00 | 388.180,55 | 77,64 |
| U k u p n o | 500.000,00 | 388.180,55 | 77,64 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 500.000,00 | 388.180,55 | 77,64 |
|  | 500.000,00 | 388.180,55 | 77,64 |
|  |  |  |  |
| **2. Asfaltiranje cesta** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 250.000,00 | 135.804,51 | 54,32 |
| U k u p n o | 250.000,00 | 135.804,51 | 54,32 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 06 Kapitalne donacije građana | - | 10.822,42 |  |
| 05 Kapitalne pomoći iz žup. Proračuna | 100.000,00 | 65.000,00 | 65,00 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | 59.982,09 | 39,99 |
|  | 250.000,00 | 135.804,51 | 54,32 |
|  |  |  |  |
| **3. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Izgradnja kanalizacije | 500.000,00 | 374.668,23 | 74,93 |
|  | 500.000,00 | 374.668,23 | 74,93 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 450.000,00 | 325.893,93 | 72,42 |
| 06 Kapitalne donacije građana | 50.000,00 | 48.774,30 | 97,55 |
|  | 500.000,00 | 374.668,23 | 74,93 |
|  |  |  |  |
| **4. Uređenje dječjih igrališta** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Nabava nove opreme za dječja igrališta | - | - |  |
|  | - | - |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | - | - |  |
|  | - | - |  |
|  |  |  |  |
| **5. Uređenje groblja** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Uređenje staza na groblju | 90.000,00 | 68.520,00 | 76,13 |
| U k u p n o | 90.000,00 | 68.520,00 | 76,13 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 90.000,00 | 68.520,00 | 76,13 |
|  | 90.000,00 | 68.520,00 | 76,13 |
|  |  |  |  |
| **6. Izgradnja radne zone** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 600.000,00 | 358.130,00 | 59,69 |
|  | 600.000,00 | 358.130,00 | 59,69 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 05 Kapitalne pomoći | 400.000,00 | 100.000,00 | 25,00 |
| 01 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 258.130,00 | 129,07 |
|  | 600.000,00 | 358.130,00 | 59,69 |
|  |  |  |  |
| **7. Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 20.000,00 | 9.000,00 | 45,00 |
|  | 20.000,00 | 9.000,00 | 45,00 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 20.000,00 | 9.000,00 | 45,00 |
|  | 20.000,00 | 9.000,00 | 45,00 |
|  |  |  |  |
| **8. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Izgradnja vodovodne mreže | 31.000,00 | 30.371,87 | 97,97 |
|  | 31.000,00 | 30.371,87 | 97,97 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 31.000,00 | 30.371,87 | 97,97 |
|  | 31.000,00 | 30.371,87 | 97,97 |
|  |  |  |  |
| **9. Izgradnja javne rasvjete** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Izgradnja javne rasvjete | 84.000,00 | 64.911,79 | 77,28 |
| U k u p n o | 84.000,00 | 64.911,79 | 77,28 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 84.000,00 | 64.911,79 | 77,28 |
|  | 84.000,00 | 64.911,79 | 77,28 |
|  |  |  |  |
| **10. Rekonstrukcija javne rasvjete** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 530.000,00 | 520.909,90 | 98,28 |
| U k u p n o | 530.000,00 | 520.909,90 | 98,28 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 316.000,00 | 307.686,08 | 97,37 |
| 05 Kapitalne pomoći | 214.000,00 | 213.223,82 | 99,64 |
|  | 530.000,00 | 520.909,90 | 98,28 |
|  |  |  |  |
| **11. Postava autobusnih stajališta i ostale opreme** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Postava autobusnih stajališta | 53.000,00 | 23.500,00 | 44,34 |
| Postava stupova od nehrđajućeg čelika za parkirališta | 27.000,00 | 26.800,00 | 99,26 |
|  | 80.000,00 | 50.300,00 | 62,88 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 50.300,00 | 62,88 |
|  | 80.000,00 | 50.300,00 | 62,88 |
|  |  |  |  |
| **12. Nabava opreme za održavanje zelenih površina** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Nabava novog alata i strojeva | 3.000,00 | 0,00 | - |
|  | 3.000,00 | 0,00 | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 0,00 | - |
|  | 3.000,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |
| **13. Otplata kredita za traktor (leasing)** | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Kamata za primljene kredite | 12.000,00 | 11.645,13 | 97,04 |
| Otplata glavnice primljenih kredita (leasing) | 45.400,00 | 45.834,99 | 100,96 |
|  | 57.400,00 | 57.480,12 | 100,14 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 57.400,00 | 57.480,12 | 100,14 |
|  | 57.400,00 | 57.480,12 | 100,14 |

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-14-12

U Oroslavju, 08.06.2015. godine

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11.,144/12. i 19/13.), i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 12. sjednici održanoj dana 08.06.2015. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U KULTURI**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

Osigurana sredstva Programom javnih potreba u kulturi, a u cilju poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti, utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Javne potrebe u kulturi** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| **1. Promidžbeni materijali i tisak** |  | - | - |  |
| **2. Kulturne manifestacije:** |  | 60.500,00 | 62.545,39 | 103,38 |
| Fašničke špelancije, Dan žena, Dani kazališta u Oroslavju, Izložba slika, Prvensktvo u Ski-rolanju, Likovna kolonija i dr. |  |  |  |  |
| **3. Donacije udrugama u kulturi** |  | 200.000,00 | 222.988,63 | 111,49 |
| **a) za redovno poslovanje** |  |  |  |  |
| ATOM INŽENJERING KRAPINA | 1.700,00 |  |  |  |
| DRUŠTVO "SV. JURAJ" | 500,00 |  |  |  |
| KALIBRA-UDR.ZA PROMIC.KULT.ČITANJA | 500,00 |  |  |  |
| KUD SLOBODA OROSLAVJE | 66.950,00 |  |  |  |
| OROSLAVSKI VEZ Oroslavje | 3.000,00 |  |  |  |
| UDRUGA MLADIH FENIX, OROSLAVJE | 38.008,00 |  |  |  |
| UDRUGA OROSLAVSKE MAŽORETKINJE | 33.008,60 |  |  |  |
| UDRUGA PETROŽE KRUŠLJEVO SELO | 6.625,00 |  |  |  |
| UDRUGA ZA KULTURU, ZABAVU I ŠPORT | 1.000,00 |  |  |  |
| UDRUGA ZA IZUČAVANJE I PROMO.NARODNIH OBIČAJA | 500,00 |  |  |  |
| UDRUGA ZAGORJE VU SRCU | 600,00 |  |  |  |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MENORAH FILM | 750,00 |  |  |  |
| MK ZAGORSKI ORLOVI OROSLAVJE | 9.900,00 |  |  |  |
| **ukupno redovna djelatnost:** | **163.041,60** |  |  |  |
| **b) donacije za investicijsko održavanje objekata** |  |  |  |  |
| UDRUGA MLADIH FENIX, OROSLAVJE | 15.976,63 |  |  |  |
| KUD SLOBODA OROSLAVJE | 19.075,00 |  |  |  |
| MK ZAGORSKI ORLOVI OROSLAVJE | 24.895,40 |  |  |  |
| **ukupno za investicijsko održavanje** | **59.947,03** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4. Donacija Župnom uredu Oroslavje** |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **5. Održavanje objekata kulture** |  | 55.000,00 | 37.113,05 | 67,48 |
| **6. Opremanje kino dvorane** |  | 508.000,00 | 142.920,07 | 28,13 |
| **7. Uređenje parkova-povijesna, kulturna baština** |  | 170.000,00 | 131.982,67 | 77,64 |
|  |  | **1.008.500,00** | **612.549,81** | 60,74 |
| Izvori financiranja |  |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  | 1.008.500,00 | 540.507,31 | 53,60 |
| 05 Tekuća pomoć iz Žup. Proračuna-Likovna kolonija |  |  | 2.000,00 |  |
| 05 Kapitalne donacije iz drž.proračuna -kino dvorana | | - | 70.042,50 |  |
|  |  | 1.008.500,00 | **612.549,81** | 60,74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Ustanove u kulturi** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| **1. Otvoreno učilište Oroslavje-proračunski korisnik** |  |  |  |
| - redovna djelatnost | 200.000,00 | 186.940,32 | 93,47 |
| **2. Gradska knjižnica-proračunski korisnik** |  |  |  |
| - redovna djelatnost | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 650.000,00 | 636.940,32 | 97,99 |
|  | 650.000,00 | 636.940,32 | 97,99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

II

Korisnici sredstava iz točke I. ovog Programa mogli su odobrena sredstva koristiti samo ako su dostavili financijska izvješća za 2013. godinu, a gradonačelnik iste prihvatio.

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-14-12

U Oroslavju, 08.06.2015. godine

Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

«Narodne novine» broj: 43/92., pročišćeni tekst, 69/92., 25./93., 2/94., 44./94., 47./94., 58./95.,103/95., 11./96., 11./97., 68./98., 96./99., 120/00., 94./01. i 78./02.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj dana 08.06.2015. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE**

**STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO**

**ZA 2014. GODINU**

I.

Ovim Programom određena je uplata novčanih sredstva od prodaje 85 stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

II.

Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 57.515,12 kuna od planiranih 54.000,00 kuna, ili 106,51%.

Doznačena sredstva utrošena su za podmirenje troškova stanovanja za socijalno ugrožene osobe.

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-14-12

U Oroslavju, 08.06.2015. godine

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11,86/12 i 94/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 12. sjednici održanoj 08.06.2015. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U SPORTU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

Osigurana sredstva u proračunu grada Oroslavja po Programu javnih potreba u sportu za prvo polugodište utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rad športskih klubova i Udruga** |  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Donacije udrugama: |  | **520.000,00** | **520.934,42** | **100,18** |
|  |  |  |  |  |
| AIKIDO KLUB "HOHOEMI" | 2.000,00 |  |  |  |
| AMK OROSLAVJE | 26.951,42 |  |  |  |
| ATLETSKI KLUB OROSLAVJE | 4.000,00 |  |  |  |
| AUTO KLUB ZAGORJE OROSLAVJE | 6.000,00 |  |  |  |
| BICIKLISTIČKI KLUB STUBAKI STUBIČKE TOPLICE | 8.500,00 |  |  |  |
| KK OBRTNIK OROSLAVJE | 23.200,00 |  |  |  |
| MOTOCIKLISTIČKI KLUB OROSLAVJE | 9.300,00 |  |  |  |
| NOGOMETNI KLUB OROSLAVJE | 180.000,00 |  |  |  |
| NOGOMETNI SAVEZ KZŽ ZABOK | 500,00 |  |  |  |
| PLK POWERLIFTING KLUB OROSLAVJE | 8.500,00 |  |  |  |
| SKIJAŠKI KLUB OROSLAVJE | 121.000,00 |  |  |  |
| SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB KLEN OROSLAVJE | 32.500,00 |  |  |  |
| STRELIČARSKI KLUB OROSLAVJE | 36.983,00 |  |  |  |
| STRELJAČKO DR.STRIJELAC K.SELO, Oroslavje | 8.000,00 |  |  |  |
| ŠAHOVSKI KLUB OROSLAVJE | 32.000,00 |  |  |  |
| ŠPORTSKA ZAJEDNICA KZŽ, ZABOK | 1.000,00 |  |  |  |
| TAEKWON-DO KLUB OROSLAVJE | 4.000,00 |  |  |  |
| UDRUGA BALTAZAR | 1.500,00 |  |  |  |
| TENISKI SAVEZ KZŽ OROSLAVJE | 14.000,00 |  |  |  |
|  | **519.934,42** |  |  |  |
| SPORTSKE NAGRADE -OLIVER KUKAS | 1.000,00 |  |  |  |
|  | **520.934,42** |  |  |  |

II.

Korisnici sredstava iz točke I. ovog Programa mogli su odobrena sredstva koristiti samo ako su dostavili financijska izvješća za 2013. godinu, a gradonačelnik iste prihvatio.

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-14-12

U Oroslavju, 08.06.2015. godine

Na temelju članka 12. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 12. sjednici od 08.06.2015. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI**

**OSIGURANIH U PRORAČUNU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2014. GODINU**

I.

Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine po Programu za potreba socijalne skrbi utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Program poticanja mjera demografske obnove** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Potpore roditeljima za novorođeno dijete | **80.000,00** | **81.125,00** | 101,41 |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 81.125,00 | 101,41 |
|  | 80.000,00 | 81.125,00 | 101,41 |
| **2. Program socijalne skrbi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, | 103.300,00 | 106.288,96 | 102,89 |
| Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima, | 90.000,00 | 81.916,04 | 91,02 |
| Pomoć obiteljima u naravi - socijani paketi | 35.000,00 | 27.348,25 | 78,14 |
| Financiranje ljetovanja djece, koja su medicinski indicirana, iz socijalno ugroženih obitelji, školske knjige i dr. | 35.000,00 | 34.741,76 | 99,26 |
| Pružanje socijalne zaštite žrtvama požara, poplava i drugih prirodnih katastrofa, | 39.400,00 | 0,00 | - |
| Pomoć i njega u kući | 2.000,00 | 2.190,00 | 109,50 |
| Pomoć po Programu -pomoć u kući starijim osobama | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
|  | **315.700,00** | **263.485,01** | 83,46 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 282.400,00 | 172.719,89 | 61,16 |
| 07 Prihod od prodaje stanova |  | 57.515,12 |  |
| 05 Pomoći iz županijskog proračuna | 33.300,00 | 33.250,00 | 99,85 |
|  | 315.700,00 | 263.485,01 | 83,46 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Program humanitarne skrbi kroz udruge građana** | |  |  |  |
|  |  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| **A) Donacija Crvenom križu Donja Stubica** |  | **60.000,00** | **50.000,00** | 83,33 |
| **B) Udruga HVIDRA, dragovoljci, veterani dom.rata, i dr.** |  | **25.000,00** | **25.500,00** | 102,00 |
| HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR DONJA STUBICA | 500,00 |  |  |  |
| UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOM.RATA KRAPINA | 1.000,00 |  |  |  |
| UDRUGA INVALIDA DONJA STUBICA | 3.000,00 |  |  |  |
| URV 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI | 1.000,00 |  |  |  |
| Ud. hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Oroslavje | 20.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **C) Poticaj djelovanja podružnice umirovljenika** |  | **40.000,00** | **22.500,00** | 56,25 |
| UDRUGA UMIROVLJENIKA Oroslavje | 22.000,00 |  |  |  |
| UDRUGA UMIROVLJENIKA Gunja | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **D) Humanitarna djelovanja ostalih udruga** |  | **15.000,00** | **14.700,00** | **98,00** |
| Udruga Hrvatska žena Oroslavje | 6.000,00 |  |  |  |
| UDRUGA ODABERI SVOJ PUT OROSLAVJE | 1.000,00 |  |  |  |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU Mrzljak Oroslavje | 4.000,00 |  |  |  |
| DRUŠTVO NAŠA DJECA OROSLAVJE | 1.500,00 |  |  |  |
| GLJIVARSKO DRUŠTVO MAGLEN OROSLAVJE | 2.200,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO:** |  | **140.000,00** | **112.700,00** | 80,50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja:** |  |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  | 140.000,00 | 112.700,00 | 80,50 |
|  |  | 140.000,00 | 112.700,00 | 80,50 |

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-14-12

U Oroslavju, 08.06.2015. godine

Na temelju članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 12. sjednici od 08.06.2015. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE**

**OBRAZOVANJA U PRORAČUNU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

1. **Program predškolskog obrazovanja** koji se sastoji od troškova smještaja djece u dječjim jaslicama i Proračunskog korisnika – Dječji vrtić «Cvrkutić» Oroslavje, utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| **1. Troškovi smještaja djece u dječjim jaslicama** | 566.000,00 | 598.202,60 | 105,69 |
| **2. Ustanove u obrazovanju** |  |  |  |
| Proračunski korisnik - Dječji vrtić "Cvrkutić" Oroslavje |  |  |  |
| - redovna djelatnost | 945.000,00 | 881.370,83 | 93,27 |
|  |  |  |  |
| **Ukupno:** | **1.511.000,00** | **1.479.573,43** | 97,92 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 1.503.400,00 | 1.470.153,43 | 97,79 |
| 05 Pomoći iz državnog proračuna | 7.600,00 | 9.420,00 | 123,95 |
|  | 1.511.000,00 | 1.479.573,43 | 97,92 |

1. **Program osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja** koji se sastoji od pomoći Osnovnoj i Srednjoj školi te stipendija učenika i studenata, utrošena su sredstva kako slijedi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Pomoći - Osnovna škola Oroslavje | 50.000,00 | 49.966,93 | 99,93 |
| Pomoći - Osnovna škola Oroslavje-troškovi asistentice | 24.000,00 | 27.377,30 | 114,07 |
| Pomoći- Srednja škola Oroslavje | 45.000,00 | 35.000,00 | 77,78 |
| Stipendije učenicima | 100.000,00 | 100.800,00 | 100,80 |
| Stipendije studentima | 100.000,00 | 89.200,00 | 89,20 |
| U k u p n o | **319.000,00** | **302.344,23** | 94,78 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 319.000,00 | 302.344,23 | 94,78 |

1. **Program dodatnih usluga u obrazovanju iznad standarda** utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole | 52.000,00 | 50.330,00 | 96,79 |
| Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata | 110.000,00 | 117.743,04 | 107,04 |
| Javne potrebe djece s poteškoćama u razvoju | 38.000,00 | 29.832,82 | 78,51 |
| U k u p n o | 200.000,00 | 197.905,86 | 98,95 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 197.905,86 | 98,95 |

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-14-12

U Oroslavju, 08.06.2015. godine

Na temelju članka članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 12. sjednici od 08.06.2015. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RAZVOJA GOSPODARSTVA NA**

**PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2014. GODINU**

I.

Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine sredstva po Programu razvoja gospodarstva na području grada Oroslavja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan za 2014. | Godišnje izvršenje 2014. | Indeks |
| 1. Redovna djelatnost Turističke zajednice | 42.000,00 | 47.508,50 | 113,12 |
| 2. Prostorno planiranje | 110.000,00 | 50.527,50 | 45,93 |
| 3. Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malih i sr.poduzetnika i obrtnika | 70.000,00 | 66.815,12 | 95,45 |
| 4. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju | 230.000,00 | 214.345,95 | 93,19 |
| 5. Subvencioniranje uzgoja stoke - osjemenjivanje krava i krmača | 10.000,00 | 10.237,40 | 102,37 |
| 6. Donacije udrugama za nabavu poljoprivrednih sadnica | 5.000,00 | 2.500,00 | 50,00 |
|  | **467.000,00** | **391.934,47** | 83,93 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 357.000,00 | 341.406,97 | 95,63 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 110.000,00 | 50.527,50 | 45,93 |
|  | 467.000,00 | 391.934,47 | 83,93 |

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/14-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-14-12

U Oroslavju, 08.06.2015. godine

Na temelju članka 31.stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/2009.), Gradsko vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj dana 08.06.2015. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVNJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTURU NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje 30% ostvarenih sredstava od naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Oroslavja (u daljnjem tekstu. naknada)

II.

Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 193.604,53 kuna i korištena su za financiranje u troškovima realizacije Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Oroslavju za 2014. godinu.

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko