## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-3

U Oroslavju, 14.09.2017. godine

Na temelju članka 28. stavak 1.. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2017. godinu**

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (u daljnjem

tekstu: Program) predviđaju se potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja. Program se izvršavao kroz slijedeće aktivnosti:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,

3. Zaštita okoliša,

4. Održavanje kanalizacijskog sustava,

5. Održavanje javne rasvjete na području Grada.

Članak 2.

Financiranje Programa izvršeno je iz slijedećih izvora financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| 01 Opći prihodi i primici | 994.000,00 | 481.038,28 | 48,39 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 1.180.000,00 | 602.534,11 | 51,06 |
| 05 Pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.204.000,00 | 1.083.572,39 | 49,16 |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošena su za slijedeće namjene:

**1. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonskih cijevi i usluge građevinske mehanizacije utvrdit će gradonačelnik na prijedlog Mjesnih odbora.

Sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| 1) Nabava kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama | 250.000,00 | 205.143,75 | 82,06 |
| 2) Strojno porezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, skidanje bankina, dovoz i ugradnja kamenog materijala, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje, | 100.000,00 | 28.420,00 | 28,42 |
| 3) Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda | 100.000,00 | 24.800,00 | 24,80 |
| 4) Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije | 10.000,00 | 4.687,50 | 46,88 |
| 5) Krpanje rupa na asfaltiranim cestama -INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I NADZOR | 335.000,00 | 159.801,01 | 47,70 |
| 6) Geodetsko katastarske usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **800.000,00** | **422.852,26** | **52,86** |
|  |  |  |  |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 800.000,00 | 422.852,26 | 52,86 |
|  | 800.000,00 | 422.852,26 | 52,86 |

**2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,**

**-** sredstva su predviđena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| ***a) Zelene površine*** |  |  |  |
| 1) Materijal za uređenje javnih površina parkova, groblja: oploćnici, stupići, natpisne ploće,betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr.potrošni materijal | 60.000,00 | 12.837,75 | 21,40 |
| 2) Gorivo i materijal za popravak strojeva i alata | 30.000,00 | 15.225,84 | 50,75 |
| 3) Nabava sadnica cvijeća | 70.000,00 | 40.768,40 | 58,24 |
| 4) Uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima i groblju, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, uređivanje žive ograde na groblju, uz nogometno igralište, uz Park obitelji Prpić, park Vranizany; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s jav.površina | 20.000,00 | 6.286,56 | 31,43 |
| 5) Manji zemljani radovi, održavanje -radovi strojem | 104.000,00 | 44.025,00 | 42,33 |
| 6) Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 20.000,00 | 14.125,00 | 70,63 |
| 7) Održavanje traktora, strojeva i alata, registracija | 20.000,00 | 7.370,02 | 36,85 |
|  | **324.000,00** | **140.638,57** | **43,41** |
| ***b) Poboljašanje uvjeta života u zajednici*** |  |  |  |
| 1) Sredstva za radove i utrošeni materijal - okoliš dr. domova | 40.000,00 | 3.771,96 | 9,43 |
| 2) Sredstva za radove i utrošeni materijal - dječja igrališta | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80.000,00** | **3.771,96** | **4,71** |
| ***Ukupno a) + b)*** | ***404.000,00*** | ***144.410,53*** | ***35,75*** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 404.000,00 | 144.410,53 | 35,75 |
|  | 404.000,00 | 144.410,53 | 35,75 |

**3. Zaštita okoliša -** sredstva su predviđena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| 1) Odvoz kućnog i glomaznog otpada s javnih površina | 30.000,00 | 16.684,77 | 55,62 |
| 2) Sanacija divljih odlagališta | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Preventivna deratizacija javnih površina | 130.000,00 | 96.803,64 | 74,46 |
| 4) Sufinanciranje po Programu poticanja povečanja energetske učinkovitosti | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Vet.-higij.nadzor u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih površina | 70.000,00 | 30.000,00 | 42,86 |
| 6) Strojno obrezivanje grmlja i drveća sa prikupljanjem i odvozom na deponij | 70.000,00 | 30.412,50 | 43,45 |
| 7) Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama u zimskim uvjetima i posipavanje ceste zbog poledice | 150.000,00 | 134.384,38 | 89,59 |
|  | **535.000,00** | **308.285,29** | **57,62** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 535.000,00 | 308.285,29 | 57,62 |
|  | 535.000,00 | 308.285,29 | 57,62 |

**4. Održavanje kanalizacijskog sustava -** sredstva su predviđena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Materijal za održavanje kanalizacije | 12.000,00 | 17.227,46 | 143,56 |
| Usluge za održavanje kanalizacije | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **U k u p n o** | **25.000,00** | **17.227,46** | **68,91** |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 17.227,46 | 68,91 |
|  | 25.000,00 | 17.227,46 | 68,91 |

**5. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete** obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Troškovi potrošnje javne rasvjete | 220.000,00 | 107.440,53 | 48,84 |
| Troškovi za održavanje javne rasvjete | 160.000,00 | 72.241,32 | 45,15 |
|  | **380.000,00** | **179.681,85** | **47,28** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 380.000,00 | 179.681,85 | 47,28 |
|  | 380.000,00 | 179.681,85 | 47,28 |

**6. Sanacija štete od elementarne nepogode -** sredstva su predviđena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sanacija šteta od elementarne nepogode** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Sanacija šteta od elementarne nepogode | 60.000,00 | 11.115,00 | 18,53 |
| **U k u p n o** | **60.000,00** | **11.115,00** | **18,53** |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 11.115,00 | 37,05 |
| 05 Pomoći | 30.000,00 |  | 0,00 |
|  | 60.000,00 | 11.115,00 | 18,53 |

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa za 2017. objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-3

U Oroslavju, 14.09.2017. godine

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu

N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2017. GODINU**

**I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2017. godinu. Izvršen je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Izgradnja nogostupa | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U k u p n o | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **2. Asfaltiranje cesta** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Asfaltiranje cesta | 220.000,00 | 169.856,88 | 77,21 |
| U k u p n o | 220.000,00 | 169.856,88 | 77,21 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 06 Kapitalne donacije građana | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Kapitalne pomoći | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 169.856,88 | 169,86 |
|  | 220.000,00 | 169.856,88 | 77,21 |
|  |  |  |  |
| **3. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Izgradnja kanalizacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **4. Uređenje dječjih igrališta** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Izgradnja sportskih i rekreacijskih terena | 0,00 | 424.935,75 |  |
| Nabava nove opreme za dječja igrališta | 300.000,00 | 18.000,00 | 6,00 |
| U k u p n o | 300.000,00 | 442.935,75 | 147,65 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 300.000,00 | 442.935,75 | 147,65 |
|  | 300.000,00 | 442.935,75 | 147,65 |
|  |  |  |  |
| **5. Uređenje groblja** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Uređenje gradskog groblja | 290.000,00 | 89.543,75 | 30,88 |
| U k u p n o | 290.000,00 | 89.543,75 | 30,88 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 290.000,00 | 89.543,75 | 30,88 |
|  | 290.000,00 | 89.543,75 | 30,88 |
|  |  |  |  |
| **6. Izgradnja radne zone** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 05 Kapitalne pomoći | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **7. Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 50.000,00 | 28.796,71 | 57,59 |
|  | 50.000,00 | 28.796,71 | 57,59 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | 28.796,71 | 57,59 |
|  | 50.000,00 | 28.796,71 | 57,59 |
|  |  |  |  |
| **8. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Izgradnja vodovodne mreže | 80.000,00 | 8.648,75 | 10,81 |
|  | 80.000,00 | 8.648,75 | 10,81 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 80.000,00 | 8.648,75 | 10,81 |
|  | 80.000,00 | 8.648,75 | 10,81 |
|  |  |  |  |
| **9. Izgradnja javne rasvjete** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Izgradnja javne rasvjete | 80.000,00 | 38.893,75 | 48,62 |
| U k u p n o | 80.000,00 | 38.893,75 | 48,62 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 80.000,00 | 38.893,75 | 48,62 |
|  | 80.000,00 | 38.893,75 | 48,62 |
|  |  |  |  |
| **10. Rekonstrukcija javne rasvjete** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U k u p n o | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 05 Kapitalne pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **11. Postava autobusnih stajališta** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Postava autobusnih stajališta | 50.000,00 | 39.625,00 | 79,25 |
|  | 50.000,00 | 39.625,00 | 79,25 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 39.625,00 | 79,25 |
|  | 50.000,00 | 39.625,00 | 79,25 |
|  |  |  |  |
| **12. Nabava opreme za održavanje zelenih površina** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Nabava novog alata i strojeva | 50.000,00 | 8.800,00 | 17,60 |
|  | 50.000,00 | 8.800,00 | 17,60 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 8.800,00 | 17,60 |
|  | 50.000,00 | 8.800,00 | 17,60 |
|  |  |  |  |
| **13. Otplata kredita za traktor (leasing)** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Kamata za primljene kredite | 10.000,00 | 1.758,96 | 17,59 |
| Otplata glavnice primljenih kredita (leasing) | 50.000,00 | 23.986,13 | 47,97 |
|  | 60.000,00 | 25.745,09 | 42,91 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 25.745,09 | 42,91 |
|  | 60.000,00 | 25.745,09 | 42,91 |
|  |  |  |  |
| **14. Uređenje reciklažnog dvorišta** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Uređenje reciklažnog dvorišta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **15. Izgradnja besplatne internetske mreže** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Izgradnja besplatne internetske mreže | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **16. Uređenje gradske tržnice** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Uređenje gradske tržnice | 150.000,00 | 30.375,00 | 20,25 |
|  | 150.000,00 | 30.375,00 | 20,25 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 30.375,00 | 20,25 |
|  | 150.000,00 | 30.375,00 | 20,25 |

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa za 2017. objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-3

U Oroslavju, 14.09.2017. godine

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11.,144/12. i 19/13.), i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U KULTURI**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2017. GODINU**

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u kulturi, a u cilju poticanja i promicanja kulturnih

djelatnosti, grad Oroslavje je sudjelovao u sufinanciranju javnih potreba u kulturi te sufinanciranju troškova poslovanja Proračunskih korisnika financijskim sredstvima iz Proračuna grada Oroslavja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
| **1. Javna potrebe u kulturi** | | | | | **Plan proračuna 2017.** | | **Izvršenje 30.06.2017.** | | **Indeks** | |
| **1.Manifestacije u kulturi:** | |  | | | 122.000,00 | | 52.429,44 | | 42,97 | |
| Fašničke špelancije, Winter party, Dan žena, Dani kazališta, | | | | |  | |  | |  | |
| Vrtna zabava Vranicany, Svjetsko prv. u Ski-rolanju, Likovna kolonija | | | | | | |  | |  | |
| **2. Djelatnost udruga u kulturi** | |  | | | 200.000,00 | | 94.000,00 | | 47,00 | |
| UDRUGA MLADIH FENIX, OROSLAVJE | | 90.000,00 | | |  | |  | |  | |
| Udruga regenerator Zabok | | 4.000,00 | | |  | |  | |  | |
|  | | **94.000,00** | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
| **3. Donacija Župnom uredu Oroslavje** | |  | | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **4. Održavanje objekata kulture** | |  | | | 35.000,00 | | 18.738,60 | | 53,54 | |
| **5. Uređenje DOMA KULTURE (projekt i uređenje)** | | | | | 775.000,00 | | 438.523,13 | | 56,58 | |
| **6. Uređenje parkova-povijesna, kulturna baština** | | | | | 150.000,00 | | 12.162,94 | | 8,11 | |
| **7. Lokalni program mladih** | |  | | | 40.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | | **1.342.000,00** | | **615.854,11** | | **45,89** | |
| Izvori financiranja | |  | | |  | |  | |  | |
| 01 Opći prihodi i primici | |  | | | 865.000,00 | | 608.854,11 | | 70,39 | |
| 05 Tekuća pomoć iz Žup. Proračuna-Lokalni program mladih | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 05 Tekuće pomoćiiz drž.proračuna-manifestacije | | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 05 Kapitalne pomoćiiz drž.proračuna -skulpture | | | | | 100.000,00 | | 7.000,00 | | 7,00 | |
| 05 Kapitalne pomoćiiz drž.proračuna -kino dvorana | | | | | 400.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | | **1.387.000,00** | | **615.854,11** | | **44,40** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Ustanove u kulturi** | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| **1. Otvoreno učilište Oroslavje-proračunski korisnik** |  |  |  |
| - redovna djelatnost | 30.000,00 | 47.004,05 | 156,68 |
| **2. Gradska knjižnica-proračunski korisnik** |  |  |  |
| - redovna djelatnost | 497.000,00 | 248.048,94 | 49,91 |
|  | **527.000,00** | **295.052,99** | **55,99** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 435.000,00 | 251.675,31 | 57,86 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 40.000,00 | 6.577,68 | 16,44 |
| 05 Pomoći | 52.000,00 | 36.800,00 | 70,77 |
|  | **527.000,00** | **295.052,99** | **55,99** |

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa za 2017. objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-3

U Oroslavju, 14.09.2017. godine

Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

«Narodne novine» broj: 43/92., pročišćeni tekst, 69/92., 25./93., 2/94., 44./94., 47./94., 58./95.,103/95., 11./96., 11./97., 68./98., 96./99., 120/00., 94./01. i 78./02.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE**

**STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO**

**ZA 2017. GODINU**

Članak 1.

U Proračunu grada Oroslavja uplaćuju se novčana sredstva od prodaje 85 stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 2.

Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 24.791,83 kuna od planiranih 63.000,00 kuna ili 39,35%.

Članak 3.

Doznačena sredstva utrošena su za podmirenje troškova stanovanja za socijalno ugrožene osobe.

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa za 2017. objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-3

U Oroslavju, 14.09.2017. godine

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11,86/12 i 94/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U SPORTU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2017. GODINU**

Članak 1.

Osigurana sredstva u proračuna grada Oroslavja po Programu javnih potreba u sportu za prvo polugodište utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rad športskih klubova i Udruga** |  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| **1. Osnovna djelatnost športskih udruga** |  | 580.000,00 | 400.778,75 | 69,10 |
|  |  |  |  |  |
| AMK OROSLAVJE | 13.228,75 |  |  |  |
| NOGOMETNI SAVEZ KZŽ ZABOK | 1.250,00 |  |  |  |
| PLANINARSKO DRUŠTVO RUNOLIST Oroslavje | 5.000,00 |  |  |  |
| PLK POWERLIFTING KLUB OROSLAVJE | 3.000,00 |  |  |  |
| PLJOČKARSKI KLUB MOKRICE OROSLAVJE | 4.500,00 |  |  |  |
| SKIJAŠKI KLUB OROSLAVJE | 35.000,00 |  |  |  |
| ŠAHOVSKI KLUB OROSLAVJE | 23.500,00 |  |  |  |
| **SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA** | 315.300,00 |  |  |  |
|  | 400.778,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2. Sportske nagrade** |  | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **592.000,00** | **400.778,75** | **69,10** |
| Izvori financiranja |  |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  | 580.000,00 | 400.778,75 | 69,10 |
| 05 Pomoći iz ŽP |  | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **592.000,00** | **400.778,75** | **67,70** |

Članak 3.

Korisnicima sredstava iz točke 1. ovog Programa odobrena su sredstva ako su

1. dostavili Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2016. godinu, a gradonačelnik iste prihvatio,
2. upisani u Registar neprofitnih organizacija.

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa za 2017. objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-3

U Oroslavju, 14.09.2017. godine

Na temelju članka 12. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI**

**OSIGURANIH U PRORAČUNU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2017. GODINU**

Članak 1.

Za razdoblje od 01.01.do 30.06.2017. godine po Programu za socijalnu skrb sredstva su izvršena kako slijedi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Program poticanja mjera demografske obnove** |  |  |  |
|  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Potpore roditeljima za novorođeno dijete | **70.000,00** | **17.750,00** | **25,36** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 70.000,00 | 17.750,00 | 25,36 |
|  | 70.000,00 | 17.750,00 | 25,36 |
| **2. Program socijalne skrbi** |  |  |  |
|  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, | 113.000,00 | 29.424,13 | 26,04 |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja-drva | 35.000,00 | - | - |
| Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima, | 100.000,00 | 66.960,00 | 66,96 |
| Pomoć obiteljima u naravi - socijalni paketi | 20.000,00 | 15.862,48 | 79,31 |
| Financiranje ljetovanja djece, koja su medicinski indicirana, iz socijalno ugroženih obitelji, školske knjige i dr. | 200.000,00 | 14.185,00 | 7,09 |
| Pružanje socijalne zaštite žrtvama požara, poplava i drugih prirodnih katastrofa, | 20.000,00 | - | - |
|  | **488.000,00** | **126.431,61** | **25,91** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 437.000,00 | 101.639,78 | 23,26 |
| 07 Prihodi od prodaje stanova | 16.000,00 | 24.791,83 | 154,95 |
| 05 Pomoći iz županijskog proračuna-drva | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **488.000,00** | **126.431,61** | **25,91** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Program humanitarne skrbi kroz udruge građana** | | |  |  |
|  |  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| **a) Donacija Crvenom križu Donja Stubica** | | 70.000,00 | 35.000,00 | 50,00 |
| **b) Udruga HVIDRA, dragovoljci, veterani dom.rata,invalida i dr.** | | 40.000,00 | 38.000,00 | 95,00 |
| Ud. hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Oros. | 30.000,00 |  |  |  |
| UDRUGA INVALIDA DONJA STUBICA | 3.000,00 |  |  |  |
| GO UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA | 5.000,00 |  |  |  |
|  | 38.000,00 |  |  |  |
| **c) Poticaj djelovanja podružnice umirovljenika** | | 65.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **d) Humanitarna djelovanja ostalih udruga** | | 25.000,00 | 13.200,00 | 52,80 |
| MK ZAGORSKI ORLOVI OROSLAVJE | 8.000,00 |  |  |  |
| DND RADOST DJECI OROSLAVJE | 200,00 |  |  |  |
| UDRUGA HRVATSKA ŽENA Oroslavje | 5.000,00 |  |  |  |
|  | 13.200,00 |  |  |  |
| **Ukupno:** |  | **200.000,00** | **86.200,00** | 43,10 |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  | 200.000,00 | 86.200,00 | 43,10 |
|  |  | 200.000,00 | 86.200,00 | 43,10 |

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa za 2017. objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-3

U Oroslavju, 14.09.2017. godine

Na temelju članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE**

**OBRAZOVANJA U PRORAČUNU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2017. GODINU**

**Članak 1.**

Predviđena sredstva za obrazovanje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. izvršena su kako slijedi:

1. **Program predškolskog obrazovanja** koji se sastoji od troškova smještaja djece u dječjim jaslicama i Proračunskog korisnika – Dječji vrtić «Cvrkutić» Oroslavje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| **1. Troškovi smještaja djece u dječjim jaslicama** | **730.000,00** | **355.850,00** | **48,75** |
| **2. Ustanove u obrazovanju:** |  |  |  |
| **Proračunski korisnik - Dječji vrtić "Cvrkutić" Oroslavje** | **2.164.800,00** | **1.210.091,71** | **55,90** |
| a) Redovna djelatnost | 1.664.800,00 | 793.566,71 | 47,67 |
| b) DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA | 500.000,00 | 416.525,00 | 83,31 |
| **Sveukupno 1+2** | **2.894.800,00** | **1.565.941,71** | **54,09** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 2.030.000,00 | 1.208.355,00 | 59,52 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 760.800,00 | 321.002,93 | 42,19 |
| 05 Pomoći iz državnog i županijskog proračuna | 99.000,00 | 36.583,78 | 36,95 |
| 06 Donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **2.894.800,00** | **1.565.941,71** | **54,09** |

1. **Programi osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja** koji se sastoji od pomoći Osnovnoj i Srednjoj školi te stipendija učenika i studenata :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| Pomoći - Osnovna škola Oroslavje | 50.000,00 | 43.775,91 | 87,55 |
| Pomoći - Osnovna škola Oroslavje-troškovi asistentice | 33.000,00 | 18.298,83 | 55,45 |
| Pomoći - Osnovna škola Oroslavje-produženi boravak u školi | 50.000,00 | 38.270,41 | 76,54 |
| Pomoći- Srednja škola Oroslavje | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 |
| Stipendije učenicima | 120.000,00 | 93.000,00 | 77,50 |
| Stipendije studentima | 110.000,00 | 68.400,00 | 62,18 |
| U k u p n o | **413.000,00** | **301.745,15** | **73,06** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | **413.000,00** | **301.745,15** | **73,06** |
|  |  |  |  |

1. **Programi dodatnih usluga u obrazovanju iznad standarda** odnosi se na:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| **a) Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole** | 30.000,00 | 12.297,00 | 40,99 |
| **b) Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata** | 150.000,00 | 68.143,55 | 45,43 |
| **c) Javne potrebe djece s poteškoćama u razvoju** | 30.000,00 | 14.962,33 | 49,87 |
| U k u p n o | **210.000,00** | **95.402,88** | **45,43** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 210.000,00 | 95.402,88 | 45,43 |
|  | **210.000,00** | **95.402,88** | **45,43** |

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa za 2017. objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-3

U Oroslavju, 14.09.2017. godine

Na temelju članka članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2017.**

Planirana sredstva za razvoj gospodarstva na području grada Oroslavja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan proračuna 2017.** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Indeks** |
| **1. Redovna djelatnost Turističke zajednice** |  | 70.000,00 | 42.311,10 | 60,44 |
| **2. Prostorno planiranje** |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malih i sr. poduzetnika i obrtnika** |  | 250.000,00 | 54.149,16 | 21,66 |
| PREIS-SUPER DOO | 11.203,80 |  |  |  |
| KAMEN KUČIŠ VL. KUČIŠ OROSLAVJE | 312,94 |  |  |  |
| LEGRADMETAL VL. GREDIČAK OROSLAVJE | 3.591,06 |  |  |  |
| BERISLAVIĆ DOO OROSLAVJE | 3.045,20 |  |  |  |
| MONARIS d.o.o. OROSLAVJE | 11.069,79 |  |  |  |
| OROSLAVJE ZAŠTITNA OPREMA | 24.926,37 |  |  |  |
|  | **54.149,16** |  |  |  |
| **4. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju** |  | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Subvencioniranje uzgoja stoke - osjemenjivanje krava i krmača** |  | 20.000,00 | 16.967,01 | 84,84 |
| **6. Donacije udrugama** |  | 10.000,00 | 16.000,00 | 160,00 |
| UDRUGA VINARA PUTAR | 10.000,00 |  |  |  |
| LOVAČKO DRUŠTVO KUNA OROSLAVJE | 5.000,00 |  |  |  |
| Udruga voćara "Zagorski bregi" | 1.000,00 |  |  |  |
|  | 16.000,00 |  |  |  |
| **UKUPNO** |  | **540.000,00** | **129.427,27** | **23,97** |
| Izvori financiranja |  |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  | 540.000,00 | 129.427,27 | 23,97 |
|  |  | 540.000,00 | 129.427,27 | 23,97 |

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa za 2017. objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-17-3

U Oroslavju, 14.09.2017. godine

Na temelju članka 31.stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/2009. i 13/13.)), Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVNJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTURU NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA ZA 2017. GODINU**

I.

Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje 30% ostvarenih sredstava od naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Oroslavja (u daljnjem tekstu. naknada)

II.

Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 58.940,17 kuna i korištena su za financiranje u troškovima realizacije Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Oroslavju za 2017. godinu.

III

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa za 2017. objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko