## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-19-18

Oroslavje, 01.10.2019. godine

 Na temelju članka 28. stavak 1.. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 18 . sjednici održanoj dana 01.10.2019. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2019. godinu**

Članak 1.

 Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (u daljnjem

tekstu: Program) predviđaju se potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja. Program se izvršavao kroz slijedeće aktivnosti:

 1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

 2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,

3. Zaštita okoliša,

4. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,

 5. Sanacija štete od elementarne nepogode

Članak 2.

 Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su za slijedeće namjene:

 **1. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonskih cijevi i usluge građevinske mehanizacije utvrdit će gradonačelnik na prijedlog Mjesnih odbora.

Sredstva za tu namjenu predviđena su i izvršena u iznosu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **IZVORNI PLAN 2019.**  |  **30.06.2019. IZVRŠENJE**  |  **INDEKS**  |
| 1) Nabava kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama | 100.000,00 | 104.345,00 | 104,35 |
| 2) Strojno porezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, skidanje bankina, dovoz i ugradnja kamenog materijala, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje,  | 60.000,00 | 1.518,75 | 2,53 |
| 3) Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda | 300.000,00 | 92.890,00 | 30,96 |
| 4) Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije | 10.000,00 | - | - |
| 5) Krpanje rupa na asfaltiranim cestama -INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I NADZOR | 323.000,00 | 84.986,25 | 26,31 |
| 6) Geodetsko katastarske usluge | 7.000,00 | 41.847,78 | 597,83 |
| **UKUPNO:** | **800.000,00** | **325.587,78** | **40,70** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 800.000,00 | 325.587,78 | 40,70 |

 **2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,**

 **-** sredstva su predviđena i izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **IZVORNI PLAN 2019.**  |  **30.06.2019. IZVRŠENJE**  |  **INDEKS**  |
| ***a) Zelene površine i groblje*** |  |  |  |
| 1) Materijal za uređenje javnih površina parkova, groblja: oploćnici, stupići, natpisne ploće,betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr.potrošni materijal | 67.000,00 | 20.621,47 | 30,78 |
| 2) Gorivo i materijal za popravak strojeva i alata | 40.000,00 | 16.055,80 | 40,14 |
| 3) Nabava sadnica cvijeća | 53.000,00 | 6.089,01 | 11,49 |
| 4) Uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima i groblju, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, uređivanje žive ograde na groblju, uz nogometno igralište, uz Park obitelji Prpić, park Vranizany; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s jav.površina | 80.000,00 | 22.480,00 | 28,10 |
| 5) Manji zemljani radovi, održavanje -radovi strojem | 30.000,00 | 67.131,25 | 223,77 |
| 5a) Uređenje zapuštenih površina | 20.000,00 | - | - |
| 6) Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 30.000,00 | 44.017,18 | 146,72 |
| 7) Održavanje traktora, strojeva i alata, registracija | 25.000,00 | 20.196,52 | 80,79 |
|  | **345.000,00** | **196.591,23** | **56,98** |
| ***b) Poboljšanje uvjeta života u zajednici*** |  |  |  |
| 1) Sredstva za radove i utrošeni materijal - okoliš dr. domova, mrtvačnice | 40.000,00 | 32.550,00 | 81,38 |
| 2) Sredstva za radove i utrošeni materijal - dječja igrališta | 40.000,00 | - | - |
|  | **80.000,00** | **32.550,00** | **40,69** |
|  |  |  |  |
| ***Ukupno a) + b)*** | ***425.000,00*** | ***229.141,23*** | ***53,92*** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 385.000,00 | 196.591,23 | 51,06 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 40.000,00 | 32.550,00 | 81,38 |
|  | ***425.000,00*** | ***229.141,23*** | ***53,92*** |

**3. Zaštita okoliša -** sredstva su predviđena i izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| 1) Odvoz kućnog i glomaznog otpada s javnih površina | 35.000,00 | 35.388,22 | 101,11 |
| 2) Troškovi za zaštitu kućnih ljubimaca donacija Udruzi za zaštitu životinja EGON | 5.000,00 | 15.000,00 | 300,00 |
| 3) Usluge veterinar. higijeničarske službe u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih površina, i usluge skloništa za zbrinjavanje napuštenih životinja | 140.000,00 | 48.864,56 | 34,90 |
| 4) Sanacija nelegalnih divljih odlagališta | 60.000,00 | - | - |
| 5) Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama u zimskim uvjetima i posipavanje ceste zbog poledice | 150.000,00 | 108.702,50 | 72,47 |
| 6) Strojno obrezivanje grmlja i drveća sa prikupljanjem i odvozom na deponij | 50.000,00 | 17.748,13 | 35,50 |
| 7) Savjetodavne usluge u području zaštite okoliša | - | 30.000,00 |  |
|  | **440.000,00** | **255.703,41** | **58,11** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 430.000,00 | 255.703,41 | 59,47 |
| 5 Pomoći tekuće u ŽP | 10.000,00 | - | - |
|  | **440.000,00** | **255.703,41** | **58,11** |

 **4. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete** obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Troškovi potrošnje javne rasvjete | 180.000,00 | 77.200,62 | 42,89 |
| Troškovi održavanja javne rasvjete - najam | 447.000,00 | 223.322,78 | 49,96 |
| Troškovi za održavanje javne rasvjete - materijal i usluga | 63.000,00 | 4.725,00 | 7,50 |
|  | **690.000,00** | **305.248,40** | **44,24** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 690.000,00 | 305.248,40 | 44,24 |
|  | 690.000,00 | 305.248,40 | 44,24 |

**5. Sanacija štete od elementarne nepogode -** sredstva su predviđena i izvršena za sanaciju klizišta u Andraševcu kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Sanacija šteta od elementarne nepogode | 300.000,00 | - | - |
| **U k u p n o** | **300.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | - | - |
| 5 Pomoći tekuće iz DP | 100.000,00 | - | - |
|  | 300.000,00 | - |  |

Članak 3.

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-19-18

Oroslavje, 01.10.2019. godine

 Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu

N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 01.10.2019. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2019. GODINU**

**I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2019. godinu.

Članak 2.

 Sukladno članu 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, utvrđeni se slijedeći projekti koji su izvršeni kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Izgradnja nogostupa, cesta | 500.000,00 | 329.236,25 | 65,85 |
| U k u p n o | 500.000,00 | 329.236,25 | 65,85 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 500.000,00 | 329.236,25 | 65,85 |
|  |  |  |  |
| **2. Asfaltiranje cesta** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Asfaltiranje cesta | 5.010.000,00 | 192.890,00 | 3,85 |
| U k u p n o | 5.010.000,00 | 192.890,00 | 3,85 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4 Prihodi za posebne namjene | - | 191.730,00 |  |
| 6 Kapitalne donacije građana | 10.000,00 | 1.160,00 | 11,60 |
| 8 Prihodi od zaduživanja | 5.000.000,00 | - | - |
|  | **5.010.000,00** | **192.890,00** | **3,85** |
|  |  |  |  |
| **3. Uređenje dječjih igrališta** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Izgradnja i uređenje sportskih i rekreacijskih terena | 100.000,00 | - | - |
| Nabava nove opreme za dječja igrališta | 100.000,00 | - | - |
| Dodatna ulaganja na postojećim igralištima | 50.000,00 | - | - |
|  | 250.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 250.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **4. Uređenje groblja** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Uređenje gradskog groblja | 100.000,00 | - | - |
|  | 100.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **5. Izgradnja radne zone** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 100.000,00 | - | - |
|  | 100.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | - | - |
|  | 100.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **6. Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 70.000,00 | - | - |
|  | 70.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | - | - |
| 7 Prihodi od prodaje stanova u vl. grada | 20.000,00 | - | - |
|  | 70.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **7. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Izgradnja vodovodne mreže | 50.000,00 | - | - |
|  | 50.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **8. Izgradnja javne rasvjete** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Izgradnja javne rasvjete | 80.000,00 | 40.437,50 | 50,55 |
| U k u p n o | 80.000,00 | 40.437,50 | 50,55 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 80.000,00 | 40.437,50 | 50,55 |
|  |  |  |  |
| **9. Rekonstrukcija javne rasvjete** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** |  |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 60.000,00 | 55.050,00 | 91,75 |
| U k u p n o | 60.000,00 | 55.050,00 | 91,75 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 60.000,00 | 55.050,00 | 91,75 |
|  |  |  |  |
| **10. Postava autobusnih stajališta** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Postava autobusnih stajališta | 50.000,00 | - | - |
|  | 50.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **11. Nabava opreme za održavanje zelenih površina** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Nabava novog alata i strojeva | 10.000,00 | 3.285,00 | 32,85 |
| Nabava novog traktora | 400.000,00 | - | - |
|  | 410.000,00 | 3.285,00 | 0,80 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 3.285,00 | 32,85 |
| 8 Prihodi od zaduživanja | 400.000,00 | - | - |
|  | 410.000,00 | 3.285,00 | 0,80 |
|  |  |  |  |
| **12. Uređenje reciklažnog dvorišta** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Uređenje reciklažnog dvorišta | 1.000.000,00 | 339.226,00 | 33,92 |
| Nabava opreme | 500.000,00 | - | - |
|  | 1.500.000,00 | 339.226,00 | 22,62 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici |  | 339.226,00 | - |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 500.000,00 | - | - |
| 5.4 Kapitalne pomoći - sredstva EU | 1.000.000,00 | - | - |
|  | 1.500.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **13. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 272.000,00 | - | - |
|  | 272.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 272.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **14. Izgradnja biciklistički staza** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Izgradnja biciklističkih staza | 4.050.000,00 | 121.875,00 | 3,01 |
|  | 4.050.000,00 | 121.875,00 | 3,01 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 121.875,00 | 243,75 |
| 5.4 Kapitalne pomoći - sredstva EU | 4.000.000,00 | - | - |
|  | 4.050.000,00 | 121.875,00 | 3,01 |
|  |  |  |  |
| **15. Sufinanciranje izgradnje oroslavsko-stubičke obilaznice** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Sufinanciranje izgradnje oroslavsko-stubičke obilaznice | 42.000,00 | - | - |
|  | 42.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 42.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **16. Uređenje gradske tržnice** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Uređenje gradske tržnice | 100.000,00 | 45.000,00 | 45,00 |
|  | 100.000,00 | 45.000,00 | 45,00 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 45.000,00 | 45,00 |
|  |  |  |  |
| **17. Otplata glavnice kredita** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Kamata za primljene kredite za traktor | 30.000,00 | 3.402,10 | 11,34 |
| Otplata glavnice primljenih kredita (leasing) - za traktor | 140.000,00 | 10.002,62 | 7,14 |
|  | 170.000,00 | 13.404,72 | 7,89 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 170.000,00 | 13.404,72 | 7,89 |

Članak 3.

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-19-18

Oroslavje, 01.10.2019. godine

 Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11.,144/12. i 19/13.), i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 18. sjednici održanoj dana 01.10.2019. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA OROSLAVJA ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

 Ovim Programom javnih potreba u kulturi, a u cilju poticanja i promicanja kulturnih

djelatnosti, grad Oroslavje je sudjelovao u sufinanciranju javnih potreba u kulturi te sufinanciranju troškova poslovanja Proračunskih korisnika kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1) JAVNE POTREBE U KULTURI** |  **IZVORNI PLAN 2019.**  |  **30.06.2019. IZVRŠENJE**  |  **INDEKS**  |
| **1. Kulturne manifestacije-troškovi organizacije:** |  **180.000,00**  |  **67.109,21**  | **37,28** |
|  -Antidepresivni dan, prijem za izbor sportaša godine, ruže za  |   |   |  |
| Dan žena, farbanje pisanice za Uskrs, Uskrsni koncert, Dani |   |   |  |
| kazališta u Oroslavju, domjenci stranaka, Oro nota, SKI-rolanje |   |   |  |
|  Proslava 1. MAJA, Čarobni Božićni sajam,  |   |  |
| Međunarodni festival gljiva, Dani branitelja Oroslavje i dr. |   |   |  |
| **1A. Kulturne manifestacija - nabava opreme** |  **25.000,00**  |  **15.377,56**  | **61,51** |
| **2.Donacije Udrugama u kulturi** |  **285.000,00**  |  **50.000,00**  | **17,54** |
| **a) PO ODLUCI GRADONAČELNIKA** |  |   |  |
| Udruga regenerator Zabok | 4.000,00 |   |  |
| ukupno: | 4.000,00 |   |  |
| **a) PO PROGRAMIMA:** |  |   |  |
| KUD SLOBODA OROSLAVJE | 30.000,00 |   |  |
| PETROŽE KRUŠLJEVO SELO | 10.000,00 |   |  |
| PLJOČKARSKI KLUB MOKRICE OROSLAVJE | 6.000,00 |   |  |
| SPECIJALNA POLICIJA BARUN | - |   |  |
| ukupno: | 46.000,00 |   | - |
| **3. Donacija Župnom uredu Oroslavje** |  **25.000,00**  |  **50.000,00**  | **200,00** |
| **4. Održavanje objekata kulture** |  **55.000,00**  |  **27.123,22**  | **49,31** |
| **5. Uređenje DOMA KULTURE (projekt i uređenje)** |  **600.000,00**  |  | **-** |
| **6. Uređenje parkova-povijesna, kulturna baština** |  **20.000,00**  |  **22.375,00**  | **111,88** |
| **7. Lokalni program mladih** |  **20.000,00**  |  | **-** |
| UKUPNO: |  **1.310.000,00**  |  **231.984,99**  | **17,71** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  860.000,00  |  231.984,99  | 26,97 |
| 5 Tekuće pomoći DP - kulturne manifestacije |  50.000,00  |  -  | - |
| 05 Kapitalne pomoći iz drž. proračuna -kino dvorana |  300.000,00  |  -  | - |
|  |  1.210.000,00  |  231.984,99  | 19,17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. USTANOVE U KULTURI** |  **IZVORNI PLAN 2019.**  |  **30.06.2019. IZVRŠENJE**  |  **INDEKS**  |
| **1. Otvoreno učilište Oroslavje-proračunski korisnik** |  |  |  |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima Grada | 131.100,00 | 48.077,33 | 36,67 |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima korisnika | 200,00 | 22,00 | 11,00 |
|  | 131.300,00 | 48.099,33 | 36,63 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 131.100,00 | 48.077,33 | 36,67 |
| 4. 7 Prihodi za posebne namjene - Otvoreno učilište | 200,00 | 22,00 | 11,00 |
|  | **131.300,00** | **48.099,33** | **36,63** |
| **2. Gradska knjižnica-proračunski korisnik** |  |  |  |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima Grada | 600.000,00 | 300.000,00 | 50,00 |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima korisnika | 117.700,00 | 38.431,00 | 32,65 |
|  | **717.700,00** | **338.431,00** | **47,15** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 600.000,00 | 300.000,00 | 50,00 |
| 4 Prihodi za posebne namjene - Gradska knjižnica | 62.700,00 | 5.431,00 | 8,66 |
| 5 Pomoći - Gradska knjižnica | 55.000,00 | 32.000,00 | 58,18 |
| 6.6 Donacija - Gradska knjižnica |  | 1.000,00 |  |
|  | **717.700,00** | **338.431,00** | **47,15** |

Članak 2.

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-19-18

Oroslavje, 01.10.2019. godine

 Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

«Narodne novine» broj: 43/92., pročišćeni tekst, 69/92., 25./93., 2/94., 44./94., 47./94., 58./95.,103/95., 11./96., 11./97., 68./98., 96./99., 120/00., 94./01. i 78./02.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 01.10.2019. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE**

**STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO**

**ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

 U Proračunu grada Oroslavja uplaćuju se novčana sredstva od prodaje 53 stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

 Od ukupno uplaćenih novčanih sredstava u proračun u iznosu od 33.079,95 kuna, dio u visini od 55% doznačen je u državni proračun u iznosu od 18..193,98 kuna, a 45% polaže se na žiro račun Proračuna grada Oroslavja za podmirenje troškova stanovanja za socijalno ugrožene osobe.

Članak 2.

 Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 14.885,97 kuna od planiranih 66.000,00 kuna, ili 22,55%.

 Doznačena sredstva utrošena su za podmirenje troškova stanovanja za socijalno ugrožene osobe.

Članak 3.

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-19-18

Oroslavje, 01.10.2019. godine

 Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11,86/12 i 94/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 18 . sjednici održanoj dana 01.10.2019. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U SPORTU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

 Ovim Programom javnih potreba u sportu, a u cilju promicanja sporta, provođenja sportskih aktivnosti djece i mladeži, sportska domaća i međunarodna natjecanja te održavanje i korištenje sportskih građevina, sufinancirane su aktivnosti sportskih udruga kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnosti:** | IZVORNI PLAN 2019. | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| **1. Osnovna djelatnost športskih udruga** | 750.000,00 | 527.028,58 | 70,27 |
| **a) PO ODLUCI GRADONAČELNIKA** |  |  |  |
| AMK OROSLAVJE - PO UGOVORU | 18.083,58 |  | - |
| NOGOMETNI SAVEZ KZŽ ZABOK | 1.325,00 |  | - |
| PLANINARSKO DRUŠTVO RUNOLIST Oroslavje | 5.000,00 |  | - |
| STOLNOTENISKI KLUB STUBAKI | 5.000,00 |  | - |
|  | 29.408,58 |  | - |
| **a) PO PROGRAMU** |  |  |  |
| SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA | 497.620,00 |  | - |
| **2. Sportske nagrade** | 5.000,00 | 10.000,00 | 200,00 |
| **Kapitalni projekti:** |  |  |  |
| **3. Izgradnja sportskih prostorija Nogometnog kluba** | 550.000,00 | 22.500,00 | 4,09 |
| a) Projektna dokumentacija 150.000,00 |  | 22.500,00 |  |
| b) Izgradnja prostorija 400.000,00 |  |  |  |
| **4. Uređenje prostorija Auto moto kluba** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 1.355.000,00 | 559.528,58 | 41,29 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 805.000,00 | 537.028,58 | 66,71 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 550.000,00 | 22.500,00 | 4,09 |
|  | 1.355.000,00 | 559.528,58 | 41,29 |

Članak 2

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-19-18

Oroslavje, 01.10.2019. godine

 Na temelju članka 12. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj 01.10.2019 . godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI**

**OSIGURANIH U PRORAČUNU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

 U Proračunu grada Oroslavja za 2018. godinu za socijalnu skrb sredstva su raspoređena kako slijedi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Program poticanja mjera demografske obnove** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Potpore roditeljima za novorođeno dijete | **100.000,00** | **38.375,00** | **38,38** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 38.375,00 | 38,38 |
|  |  |  |  |
| **2. Program socijalne skrbi** | **IZVORNI PLAN 2018.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, | 155.000,00 | 12.880,80 | 8,31 |
| Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima, | 100.000,00 | 52.105,00 | 52,11 |
| Pomoć obiteljima u naravi - socijalni paketi | 30.000,00 | 10.350,21 | 34,50 |
| Financiranje ljetovanja djece koja su medicinski indicirana, iz socijalno ugroženih obitelji, pogrebne pomoći i dr. | 25.000,00 | 21.244,15 | 84,98 |
| Pružanje socijalne zaštite žrtvama požara, poplava i drugih prirodnih katastrofa, | 30.000,00 | - | - |
| Stipendije i školarine prema socijalnom kriteriju | 150.000,00 | 138.800,00 | 92,53 |
| Sufinanciranje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju | 5.000,00 | 5.288,71 | 105,77 |
|  | **495.000,00** | **240.668,87** | **48,62** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 394.000,00 | 225.782,90 | 57,31 |
| 07 Prihodi od prodaje stanova | 66.000,00 | 14.885,97 | 22,55 |
| 05 Pomoći iz županijskog proračuna-drva | 35.000,00 | - | - |
|  | **495.000,00** | **240.668,87** | **48,62** |
|  |  |  |  |
| **3. Program humanitarne skrbi kroz udruge građana** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| **a) Donacija Crvenom križu Donja Stubica** | **70.000,00** | **52.898,32** | **75,57** |
| **b) Promicanje vrijednosti domovinskog rata** | **20.000,00** | **42.500,00** | **212,50** |
| **PO ODLUCI GRADONAČELNIKA** |  |  |  |
| Udruga dragovoljaca i veterana DRRH- | 2.000,00 |  | - |
| POČASNI BLEIBURŠKI VOD | 500,00 |  | - |
| URV 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI | 1.500,00 |  | - |
| GO UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA | 1.500,00 |  | - |
|  | 5.500,00 |  | - |
| **PO PROGRAMU** |  |  |  |
| Ud. hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Oroslavje | 35.000,00 |  | - |
| UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA GRADA OROSLAVJE | 2.000,00 |  | - |
|  | 37.000,00 |  | - |
| **c) Poticaj djelovanja podružnice umirovljenika** | **80.000,00** | **-** | **-** |
| PO PROGRAMU ZA REDOVNI RAD |  |  |  |
| PO ODLUCI GRADONAČELNIKA - ZA POGREBNINE |  |  |  |
| **d) Humanitarna djelovanja ostalih udruga** | **70.000,00** | **25.000,00** | **35,71** |
| **PO ODLUCI GRADONAČELNIKA:** |  |  |  |
| SPECIJALNA POLICIJA BARUN | 2.000,00 |  |  |
| UDRUGA SVATKO IMA SVOJU PRIČU | 1.000,00 |  |  |
|  | 3.000,00 |  |  |
| **PO PROGRAMU:** |  |  |  |
| UDRUGA FIZIOTERAPEUTA I RT ZAGORJE Oroslavje | - |  |  |
| UDRUGA HRVATSKA ŽENA OROSLAVJE | 12.000,00 |  |  |
| MK ZAGORSKI ORLOVI OROSLAVJE | 10.000,00 |  | - |
|  | 22.000,00 |  | - |
| **UKUPNO: A+B+C+D** | **240.000,00** | **120.398,32** | **50,17** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 240.000,00 | 120.398,32 | 50,17 |

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-19-18

Oroslavje, 01.10.2019. godine

 Na temelju članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj 01.10.2019. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE**

 **OBRAZOVANJA U PRORAČUNU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

 U Proračunu grada Oroslavja za 2018. godinu predviđena su sredstva za obrazovanje u

iznosu od 3.500.000 kuna, a raspoređena i izvršena su po programima kako slijedi:

1. **Program predškolskog obrazovanja** koji se sastoji od troškova smještaja djece u privatnim i državnim dječjim vrtićima i Proračunskog korisnika – Dječji vrtić «Cvrkutić» Oroslavje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **1. Troškovi smještaja djece u državnim i privatnim vrtićima** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| a) Sufinanciranje smještaja u državnim vrtićima | 160.000,00 | 65.960,00 | 41,23 |
| b) Smještaj djece u privatnim vrtićima | 650.000,00 | 404.470,00 | 62,23 |
|  | **810.000,00** | **470.430,00** | **58,08** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 810.000,00 | 470.430,00 | 58,08 |
|  |  |  |  |
| **2. Ustanove u obrazovanju:** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| **Proračunski korisnik - Dječji vrtić "Cvrkutić" Oroslavje** |  |  |  |
| a) Redovna djelatnost financirana sredstvima Grada | 1.110.000,00 | 595.320,00 | 53,63 |
| b) Redovna djelatnost financirana sredstvima korisnika | 847.300,00 | 252.080,00 | 29,75 |
| c) IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA financirana sredstvima Grada | 4.400.000,00 | 44.490,00 | 1,01 |
|  | **6.357.300,00** | **891.890,00** | **14,03** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 1.490.000,00 | 632.830,00 | 42,47 |
| 4 Prihodi za posebne namjene - Dječji vrtić | 762.300,00 | 192.720,00 | 25,28 |
| 5 Pomoći - proračunski korisnik | 80.000,00 | 59.360,00 | 74,20 |
| 5 Tekuće pomoći iz DP | 10.000,00 | 3.900,00 | 39,00 |
| 6 Tekuće pomoći iz ŽP | 10.000,00 | 3.080,00 | 30,80 |
| 5.4 Kapitalne pomoći - sredstva EU | 4.000.000,00 | - | - |
| 6 Donacije - Dječji vrtić | 5.000,00 | - | - |
|  | **6.357.300,00** | **891.890,00** | **14,03** |

1. **Programi osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja** koji se sastoji od pomoći Osnovnoj i Srednjoj školi te stipendija učenika i studenata :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomoći - Osnovna škola Oroslavje | 110.000,00 | - | - |
| Pomoći- Srednja škola Oroslavje | 125.000,00 | 40.000,00 | 32,00 |
| Stipendije učenicima | 80.000,00 | 39.600,00 | 49,50 |
| Sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Osnovne škole | 100.000,00 | - | - |
| U k u p n o | **415.000,00** | **79.600,00** | **19,18** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | **415.000,00** | **79.600,00** | **19,18** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stipendije studentima** | 100.000,00 | 56.500,00 | 56,50 |
|  | **100.000,00** | **56.500,00** | **56,50** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | **100.000,00** | **56.500,00** | **56,50** |

1. **Programi dodatnih usluga u obrazovanju iznad standarda**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **IZVORNI PLAN 2019.**  |  **30.06.2019. IZVRŠENJE**  |  **INDEKS**  |
| a) Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata | 125.000,00 | 79.754,86 | 63,80 |
| b) Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole | 280.000,00 | 114.173,00 | 40,78 |
| c) Sufinanciranje troškova asistenata u nastavi u Osnovnoj školi | 30.000,00 | 15.413,87 | 51,38 |
| d) Program produženog boravka u Osnovnoj školi | 100.000,00 | 39.760,16 | 39,76 |
| e) Nabava knjiga za učenike Osnovne škole | 165.000,00 | 1.000,00 | 0,61 |
| f) Sufinanciranje po programu Škole u prirodi u Osnovnoj školi | 2.000,00 | 300,00 | 15,00 |
| U k u p n o | **702.000,00** | **250.401,89** | **35,67** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 702.000,00 | 250.401,89 | 35,67 |
|  | **702.000,00** | **250.401,89** | **35,67** |

Članak 2.

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-19-18

Oroslavje, 01.10.2019. godine

 Na temelju članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 01.10.2019. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2019.**

Članak 1.

 U Proračunu za 2019. godinu planirana i izvršena su sredstva za razvoj gospodarstva na području

grada Oroslavja kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVORNI PLAN 2019.** | **30.06.2019. IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| **1. Redovna djelatnost Turističke zajednice** | 220.000,00 | 201.730,70 | 91,70 |
| **2. Rad poduzetničkog inkubatora** | 50.000,00 | - | - |
| **3. Prostorno planiranje** | 60.000,00 | 20.625,00 | 34,38 |
| **4. Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malih i sr. poduzetnika i obrtnika** | 100.000,00 | 37.714,51 | 37,71 |
| PREIS-SUPER DOO | 6.320,04 |  | - |
| KAMEN KUČIŠ VL. KUČIŠ OROSLAVJE | 462,43 |  | - |
| LEGRADMETAL VL. GREDIČAK OROSLAVJE | 1.654,47 |  | - |
| ZAŠTITNA OPREMA ORO OROSLAVJE | 20.316,34 |  | - |
| MONARIS d.o.o. OROSLAVJE | 8.961,23 |  | - |
|  | 37.714,51 |  | - |
| **5. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju** | 500.000,00 | - | - |
| **6. Poticanje poljoprivrede - subvencioniranje osjemenjivanja krava i krmača** | 25.000,00 | 5.250,00 | 21,00 |
| **7. Potpore poljoprivredi kroz rad udruga** | 40.000,00 | 11.500,00 | 28,75 |
| **PO PROGRAMU:** |  |  |  |
| UDRUGA VINARA PUTAR OROSLAVJE | 11.500,00 |  | - |
| **8. Usluge održavanja sinhronog pristupa internetu** | 85.000,00 | 40.500,00 | 47,65 |
| **9. Razvoj širokopojasne infrastrukture pristupu interneta-IZGRADNJA** | 200.000,00 | - | - |
| **UKUPNO 1 DO 6** | **1.359.929,02** | **317.320,21** | **23,33** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1 Opći prihodi i primici | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 560.000,00 | 560.000,00 | 100,00 |
| 5 Tekuće pomoći DP - manifestacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
|  | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | **100,00** |

Članak 2.

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/17-01/01

UBROJ: 2113/01-01/01-19-18

Oroslavje, 01.10.2019. godine

Na temelju članka 31.stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/2009. i 13/13.)), Gradsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 01.10.2019. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVNJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTURU NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA ZA 2019. GODINU**

I.

Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje 30% ostvarenih sredstava od naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Oroslavja (u daljnjem tekstu. naknada)

II.

Ovaj Program donosi se za razdoblje u kojem se ostvaruju sredstva naknade tj. za proračunsku 2019. godinu, odnosno naplate posljednjeg obroka naknade, ako se ista plaća obročno.

III.

Uplaćena sredstva u iznosu od 23.574,12 kuna namjenski su korištena za financiranje u troškova realizacije Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Oroslavju za 2019. godinu.

IV

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko