## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

Na temelju članka 30. stavak 4.. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće grada Oroslavja na 8. sjednici održanoj dana 30.10.2014. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2014. godinu**

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (u daljnjem

tekstu: Program) predviđene su potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja. Program se izvršavao kroz slijedeće aktivnosti:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,

3. Zaštita okoliša,

4. Održavanje kanalizacijskog sustava,

5. Održavanje javne rasvjete na području Grada.

Članak 2.

Financiranje Programa izvršeno je iz slijedećih izvora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | ***Indeks*** |
| 01 Opći prihodi i primici | 298.000,00 | 149.095,54 | 50,0 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 1.658.000,00 | 1.004.129,03 | 60,6 |
|  | 1.956.000,00 | 1.153.224,57 | 59,0 |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošena su u 2014. godini za slijedeće namjene:

**1. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonskih cijevi i usluge građevinske mehanizacije utvrdio je gradonačelnik na prijedlog Mjesnih odbora.

Sredstva za tu namjenu izvršena su u iznosu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| 1) Nabava kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama | 200.000,00 | 52.685,00 | 26,34 |
| 2) Strojno porezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje, | 56.000,00 | 293.958,24 | 524,93 |
| 3) Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda | 80.000,00 | 50.906,15 | 63,63 |
| 4) Zemljani radovi na nerazvrstanim cestama građevinskom mehanizacijom, obrezivanje raslinja uz cestu | 50.000,00 | 80.818,75 | 161,64 |
| 5) Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama u zimskim uvjetima i posipavanje ceste zbog poledice | 250.000,00 | 100.831,25 | 40,33 |
| 6) Nabava i postava prometnih znakova | 30.000,00 | 6.000,00 | 20,00 |
| 7) Krpanje rupa na asfaltiranim cestama | 100.000,00 | 28.475,00 | 28,48 |
| 8) Geodetsko katastarske usluge | 30.000,00 | - | - |
| 9) ŽUC- Naknada za korištenje cesta | 4.000,00 | - | - |
| **UKUPNO:** | **800.000,00** | **613.674,39** | **76,71** |
|  |  |  |  |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 800.000,00 | 613.674,39 | 76,71 |
|  | 800.000,00 | 613.674,39 | 76,71 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sanacija šteta od elementarne nepogode** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Sanacija šteta od elementarne nepogode | - | 64.343,75 |  |
| U k u p n o | - | 64.343,75 |  |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | - | 64.343,75 |  |
|  | - | 64.343,75 |  |

**2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,**

**-** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| ***a) Zelene površine*** |  |  |  |
| 1) Materijal za uređenje javnih površina parkova, groblja: oploćnici, stupići, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr.potrošni materijal | 25.000,00 | 12.159,21 | 48,64 |
| 2) Gorivo i materijal za popravak strojeva i alata | 40.000,00 | 19.969,49 | 49,92 |
| 3) Nabava sadnica cvijeća | 25.000,00 | 34.028,38 | 136,11 |
| 4) Uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima i groblju, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, uređivanje žive ograde na groblju, uz nogometno igralište, uz Park obitelji Prpić, park Vranizany; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s jav.površina | 66.000,00 | 39.728,60 | 60,19 |
| 5) Manji zemljani radovi, rušenje drveća | 10.000,00 | 8.850,99 | 88,51 |
| 6) Popravak božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 6.000,00 | 9.925,00 | 165,42 |
| 7) Održavanje traktora, strojeva i alata, registracija | 18.000,00 | 3.077,56 | 17,10 |
|  | 190.000,00 | 127.739,23 | 67,23 |
| ***b) Poboljašanje uvjeta života u zajednici*** |  |  |  |
| 1) Sredstva za radove i utrošeni materijal - okoliš društvenih domova | 18.000,00 | 3.280,00 | 18,22 |
| 2) Sredstva za radove i utrošeni materijal - dječja igrališta | 20.000,00 | 2.344,65 | 11,72 |
|  | 38.000,00 | 5.624,65 | 14,80 |
|  | 228.000,00 | 133.363,88 | 58,49 |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 88.000,00 | 47.180,11 | 53,61 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 140.000,00 | 86.183,77 | 61,56 |
|  | 228.000,00 | 133.363,88 | 58,49 |

**3. Zaštita okoliša -** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| 1) Odvoz kućnog i glomaznog otpada s javnih površina | 40.000,00 | 9.801,68 | 24,50 |
| 2) Sanacija divljih odlagališta | 70.000,00 | - | - |
| 3) Preventivna deratizacija javnih površina | 60.000,00 | 520,00 | 0,87 |
| 4) Sufinanciranje postave solarnih kolektora | 20.000,00 | 2.500,00 | 12,50 |
| 5) Izrada idejnog projekta za energanu | 20.000,00 | 30.000,00 | 150,00 |
| 6) Vet.-higij.nadzor u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih površina | 20.000,00 | 24.750,00 | 123,75 |
|  | **230.000,00** | **67.571,68** | **29,38** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 210.000,00 | 37.571,68 | 17,89 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 20.000,00 | 30.000,00 | 150,00 |
|  | 230.000,00 | 67.571,68 | 29,38 |

**4. Održavanje kanalizacijskog sustava -** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Materijal za održavanje kanalizacije | 25.000,00 | 24.004,35 | 96,02 |
| Usluge za održavanje kanalizacije | 25.000,00 | 13.200,00 | 52,80 |
| U k u p n o | 50.000,00 | 37.204,35 | 74,41 |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | 37.204,35 | 74,41 |
|  | 50.000,00 | 37.204,35 | 74,41 |

**5. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete** obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu, a izvršena su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Troškovi javne rasvjete | 480.000,00 | 166.042,77 | 34,59 |
| Materijal za održavanje | 84.000,00 | 31.711,25 | 37,75 |
| Usluge za održavanje | 84.000,00 | 39.312,50 | 46,80 |
|  | 648.000,00 | 237.066,52 | 36,58 |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 648.000,00 | 237.066,52 | 36,58 |
|  | 648.000,00 | 237.066,52 | 36,58 |

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu

N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 8. sjednici od 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2014. GODINU**

**I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim Programom određena je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2014. godinu. Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine Program je izvršen kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Izgradnja nogostupa | 500.000,00 | 48.125,00 | 9,63 |
| U k u p n o | 500.000,00 | 48.125,00 | 9,63 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 500.000,00 | 48.125,00 | 9,63 |
|  | 500.000,00 | 48.125,00 | 9,63 |
|  |  |  |  |
| **2. Asfaltiranje cesta** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 220.000,00 | 5.268,51 | 2,39 |
| U k u p n o | 220.000,00 | 5.268,51 | 2,39 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 06 Kapitalne donacije građana | 20.000,00 | - | - |
| 05 Kapitalne pomoći | 100.000,00 | - | - |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 5.268,51 | 5,27 |
|  | 220.000,00 | 5.268,51 | 2,39 |
|  |  |  |  |
| **3. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Izgradnja kanalizacije | 370.000,00 | - | - |
|  | 370.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 350.000,00 | - | - |
| 06 Kapitalne donacije građana | 20.000,00 | - | - |
|  | 370.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. Uređenje dječjih igrališta** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Nabava nove opreme za dječja igrališta | 20.000,00 | - | - |
| U k u p n o | 20.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | - | - |
|  | 20.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **5. Uređenje groblja** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Uređenje staza na groblju | 120.000,00 | 68.520,00 | 57,10 |
| U k u p n o | 120.000,00 | 68.520,00 | 57,10 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 120.000,00 | 68.520,00 | 57,10 |
|  | 120.000,00 | 68.520,00 | 57,10 |
|  |  |  |  |
| **6. Izgradnja radne zone** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 800.000,00 | - | - |
|  | 800.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 05 Kapitalne pomoći | 600.000,00 | - | - |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | - | - |
|  | 800.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **7. Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 50.000,00 | 9.000,00 | 18,00 |
|  | 50.000,00 | 9.000,00 | 18,00 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | 9.000,00 | 18,00 |
|  | 50.000,00 | 9.000,00 | 18,00 |
|  |  |  |  |
| **8. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Izgradnja vodovodne mreže | 150.000,00 | - | - |
| U k u p n o | 150.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 06 Kapitalne donacije građana | 20.000,00 | - | - |
| 05 Kapitalne pomoći | 100.000,00 | - | - |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | - | - |
|  | 150.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **9. Izgradnja javne rasvjete** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Izgradnja javne rasvjete | 84.000,00 | 45.656,25 | 54,35 |
| U k u p n o | 84.000,00 | 45.656,25 | 54,35 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 84.000,00 | 45.656,25 | 54,35 |
|  | 84.000,00 | 45.656,25 | 54,35 |
|  |  |  |  |
| **10. Rekonstrukcija javne rasvjete** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Rekonstrukcija javne rasvjete – postava štednih žarulja | 84.000,00 | 520.909,90 | 620,13 |
| U k u p n o | 84.000,00 | 520.909,90 | 620,13 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 84.000,00 | 307.686,08 | 366,29 |
| 05 Kapitalne pomoći |  | 213.223,82 |  |
|  | 84.000,00 | 520.909,90 | 620,13 |
|  |  |  |  |
| **11. Postava autobusnih stajališta** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Postava autobusnih stajališta | 45.000,00 | 23.500,00 | 52,22 |
| Postava stupova od nehrđajućeg čelika za parkirališta |  | 26.800,00 |  |
|  | 45.000,00 | 50.300,00 | 111,78 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 45.000,00 | 50.300,00 | 111,78 |
|  | 45.000,00 | 50.300,00 | 111,78 |
|  |  |  |  |
| **12. Nabava opreme za održavanje zelenih površina** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Nabava novog alata i strojeva | 16.000,00 | - | - |
|  | 16.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 16.000,00 | - | - |
|  | 16.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **13. Otplata kredita za traktor (leasing)** | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Kamata za primljene kredite |  | 6.163,81 |  |
| Otplata glavnice primjenih kredita (leasing) | 57.900,00 | 22.568,45 | 38,98 |
|  | 57.900,00 | 28.732,26 | 49,62 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 57.900,00 | 28.732,26 | 49,62 |
|  | 57.900,00 | 28.732,26 | 49,62 |

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11.,144/12. i 19/13.), i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 8. sjednici održanoj dana 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U KULTURI**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

Osigurana sredstva Programom javnih potreba u kulturi, a u cilju poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti, utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Javne potrebe u kulturi** |  |  |  |  |
|  |  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| 1. Promidžbeni materijali i tisak |  | 30.000,00 | 17.250,00 | 57,50 |
| 2. Kulturne manifestacije: |  | 65.000,00 | 15.236,25 | 23,44 |
| Fašničke špelancije, Dan žena, Dani kazališta u Oroslavju, Izložba slika, Prvensktvo u Ski-rolanju, Likovna kolonija | |  |  |  |
| 3. Donacije udrugama u kulturi |  | 120.000,00 | 95.032,60 | 79,19 |
| Udruga mažoretkinja grada Oroslavja | 33.008,60 |  |  |  |
| KUD Sloboda Oroslavje | 35.550,00 |  |  |  |
| Oroslavski vez | 3.000,00 |  |  |  |
| Udruga mladih Fenix | 20.024,00 |  |  |  |
| Udruga PETROŽE Krušljevo Selo | 1.000,00 |  |  |  |
| Umjetnička oranizacija MENORAH filma | 750,00 |  |  |  |
| ATOM inženjering-radionica dizajna | 1.700,00 |  |  |  |
| 5. Donacija Župnom uredu Oroslavje |  | 15.000,00 | - | - |
| 6. Održavanje objekata kulture |  | 55.000,00 | 18.222,58 | 33,13 |
| 7. Opremanje kino dvorane |  | 185.000,00 | 90.274,57 | 48,80 |
| 8. Uređenje parkova-povijesna, kulturna baština | | 170.000,00 | 109.094,63 | 64,17 |
|  |  | 640.000,00 | 345.110,63 | 53,92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Ustanove u kulturi** |  |  |  |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| 1. Otvoreno učilište Oroslavje-proračunski korisnik |  |  |  |
| - redovna djelatnost | 150.000,00 | 112.940,32 | 75,29 |
| 2. Gradska knjižnica-proračunski korisnik |  |  |  |
| - redovna djelatnost | 450.000,00 | 225.000,00 | 50,00 |
|  | **600.000,00** | **337.940,32** | 56,32 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 1.040.000,00 | 683.050,95 | 65,68 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | - | - |
|  | 1.240.000,00 | 683.050,95 | 55,08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

II

Korisnici sredstava iz točke I. ovog Programa mogli su odobrena sredstva koristiti samo ako su dostavili financijska izvješća za 2013. godinu, a gradonačelnik iste prihvatio.

III.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

«Narodne novine» broj: 43/92., pročišćeni tekst, 69/92., 25./93., 2/94., 44./94., 47./94., 58./95.,103/95., 11./96., 11./97., 68./98., 96./99., 120/00., 94./01. i 78./02.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE**

**STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO**

**ZA 2014. GODINU**

I.

Ovim Programom određena je uplata novčanih sredstva od prodaje 85 stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

II.

Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 26.225,42 kuna od planiranih 63.000,00 kuna, ili 41,63%.

III.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11,86/12 i 94/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 8. sjednici održanoj 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U SPORTU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

Osigurana sredstva u proračunu grada Oroslavja po Programu javnih potreba u sportu za prvo polugodište utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rad športskih klubova i Udruga** |  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Donacije udrugama: |  | **490.000,00** | **324.111,48** | **66,15** |
|  |  |  |  |  |
| AMK OROSLAVJE | 12.328,48 |  |  |  |
| ATLETSKI KLUB OROSLAVJE | 3.000,00 |  |  |  |
| AUTO KLUB ZAGORJE OROSLAVJE | 6.000,00 |  |  |  |
| BICIKLISTIČKI KLUB STUBAKI STUBIČKE TOPLICE | 4.000,00 |  |  |  |
| KK OBRTNIK OROSLAVJE | 16.200,00 |  |  |  |
| MK ZAGORSKI ORLOVI OROSLAVJE | 7.400,00 |  |  |  |
| MOTOCIKLISTIČKI KLUB OROSLAVJE | 5.700,00 |  |  |  |
| NOGOMETNI KLUB OROSLAVJE | 91.000,00 |  |  |  |
| NOGOMETNI SAVEZ KZŽ ZABOK | 500,00 |  |  |  |
| PLK POWERLIFTING KLUB OROSLAVJE | 5.000,00 |  |  |  |
| SKIJAŠKI KLUB OROSLAVJE | 91.000,00 |  |  |  |
| SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB KLEN OROSLAVJE | 12.500,00 |  |  |  |
| STRELIČARSKI KLUB OROSLAVJE | 30.983,00 |  |  |  |
| STRELJAČKO DR.STRIJELAC K.SELO, Oroslavje | 8.000,00 |  |  |  |
| ŠAHOVSKI KLUB OROSLAVJE | 21.000,00 |  |  |  |
| ŠPORTSKA ZAJEDNICA KZŽ, ZABOK | 1.000,00 |  |  |  |
| TAEKWON-DO KLUB OROSLAVJE | 2.000,00 |  |  |  |
| TENISKI SAVEZ KZŽ OROSLAVJE | 5.000,00 |  |  |  |
| UDRUGA BALTAZAR Oroslavje | 1.500,00 |  |  |  |
|  | 324.111,48 |  |  |  |

II.

Korisnici sredstava iz točke I. ovog Programa mogli su odobrena sredstva koristiti samo ako su dostavili financijska izvješća za 2013. godinu, a gradonačelnik iste prihvatio.

III.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

Na temelju članka 12. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 8. sjednici od 30.10.2014. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI**

**OSIGURANIH U PRORAČUNU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2014. GODINU**

I.

Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine po Programu za potreba socijalne skrbi utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Program poticanja mjera demografske obnove** |  |  |  |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Potpore roditeljima za novorođeno dijete | 80.000,00 | 30.750,00 | 38,44 |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 80.000,00 | 30.750,00 | 38,44 |
|  | 80.000,00 | 30.750,00 | 38,44 |
|  |  |  |  |
| **2. Program socijalne skrbi** |  |  |  |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, | 193.000,00 | 27.301,39 | 14,15 |
| Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima, | 65.000,00 | 41.160,00 | 63,32 |
| Pomoć obiteljima umrlih umirovljenika | 41.500,00 | - | - |
| Pomoć obiteljima u naravi - socijalni paketi | 41.000,00 | 10.426,45 | 25,43 |
| Financiranje ljetovanja djece, koja su medicinski indicirana, iz socijalno ugroženih obitelji, školske knjige i dr. | 30.000,00 | 4.386,00 | 14,62 |
| Pružanje socijalne zaštite žrtvama požara, poplava i drugih prirodnih katastrofa, | 29.400,00 | - | - |
| Pomoć i njega u kući | 3.000,00 | 1.086,00 | 36,20 |
| Pomoć po Programu -pomoć u kući starijim osobama | 33.000,00 | 16.437,50 | 49,81 |
|  | **435.900,00** | **100.797,34** | **23,12** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 365.900,00 | 100.797,34 | 27,55 |
| 05 Pomoći iz županijskog proračuna | 70.000,00 | - | - |
|  | 435.900,00 | 100.797,34 | 23,12 |
|  |  |  |  |
| **3. Program humanitarne skrbi kroz udruge građana** |  |  |  |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Donacija Crvenom križu Donja Stubica | 60.000,00 | 20.000,00 | 33,33 |
| Udruga HVIDRA, Hrvatski branitelji, dragovoljci, veterani domovinskog rata, Hrvatski časnički zbori dr. | 10.000,00 | 11.000,00 | 110,00 |
| Poticaj djelovanja podružnice umirovljenika, invalida i dr. | 20.000,00 | 2.500,00 | 12,50 |
| Humanitarna djelovanja ostalih udruga | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
|  | 110.000,00 | 43.500,00 | 39,55 |
| **Izvori financiranja:** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | 43.500,00 | 39,55 |

II.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

Na temelju članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 8. sjednici od 30.10.2014. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE**

**OBRAZOVANJA U PRORAČUNU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

1. **Program predškolskog obrazovanja** koji se sastoji od troškova smještaja djece u dječjim jaslicama i Proračunskog korisnika – Dječji vrtić «Cvrkutić» Oroslavje, utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| **1. Troškovi smještaja djece u dječjim jaslicama** | 300.000,00 | 327.161,60 | 109,05 |
| **2. Ustanove u obrazovanju** |  |  |  |
| Proračunski korisnik - Dječji vrtić "Cvrkutić" Oroslavje |  |  |  |
| - redovna djelatnost | 945.000,00 | 408.024,00 | 43,18 |
| - održavnje | 4.000,00 | - | - |
| - dogradnja Dječjeg vrtića | 500.000,00 | - | - |
| **Ukupno:** | **1.749.000,00** | **735.185,60** | **42,03** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 1.736.000,00 | 735.185,60 | 42,35 |
| 05 Pomoći iz državnog proračuna | 13.000,00 | - | - |
|  | 1.749.000,00 | 735.185,60 | 42,03 |

1. **Program osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja** koji se sastoji od pomoći Osnovnoj i Srednjoj školi te stipendija učenika i studenata, utrošena su sredstva kako slijedi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Pomoći - Osnovna škola Oroslavje | 45.000,00 | 760,00 | 1,69 |
| Pomoći - Osnovna škola Oroslavje-troškovi asistentice | 20.000,00 | 15.057,42 | 75,29 |
| Pomoći- Srednja škola Oroslavje | 45.000,00 | 20.000,00 | 44,44 |
| Stipendije učenicima | 100.000,00 | 66.800,00 | 66,80 |
| Stipendije studentima | 110.000,00 | 54.800,00 | 49,82 |
| U k u p n o | **320.000,00** | **157.417,42** | **49,19** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 320.000,00 | 157.417,42 | 49,19 |

1. **Program dodatnih usluga u obrazovanju iznad standarda** utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole | 50.000,00 | 28.580,00 | 57,16 |
| Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata | 115.000,00 | 75.071,65 | 65,28 |
| Javne potrebe djece s poteškoćama u razvoju | 24.000,00 | 14.021,26 | 58,42 |
| U k u p n o | 189.000,00 | 117.672,91 | 62,26 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 189.000,00 | 117.672,91 | 62,26 |

II.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

Na temelju članka članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 8. sjednici od 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RAZVOJA GOSPODARSTVA NA**

**PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2014. GODINU**

I.

Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine sredstva po Programu razvoja gospodarstva na području grada Oroslavja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvorni plan proračuna 2014.** | **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.** | **Indeks** |
| 1. Redovna djelatnost Turističke zajednice | 42.000,00 | 24.300,00 | 57,86 |
| 2. Prostorno planiranje | 180.000,00 | 50.527,50 | 28,07 |
| 3. Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malih i sr. poduzetnika i obrtnika | 85.000,00 | 35.316,70 | 41,55 |
| 4. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju | 80.900,00 | 4.218,75 | 5,21 |
| 5. Subvencioniranje uzgoja stoke – osjemenjivanje krava i krmača | 20.000,00 | 1.950,00 | 9,75 |
| 6. Donacije udrugama za nabavu poljoprivrednih sadnica | 15.000,00 | 1.500,00 | 10,00 |
|  | **422.900,00** | **117.812,95** | **27,86** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 162.000,00 | 63.066,70 | 38,93 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 260.900,00 | 54.746,25 | 20,98 |
|  | 422.900,00 | 117.812,95 | 27,86 |

II.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

Na temelju članka 31.stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/2009.), Gradsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVNJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTURU NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje 30% ostvarenih sredstava od naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Oroslavja (u daljnjem tekstu. naknada)

II.

Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 115.187,30 kuna i korištena su za financiranje u troškovima realizacije Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Oroslavju za 2014. godinu.

III.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko