## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

 Na temelju članka 30. stavak 4.. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće grada Oroslavja na 8. sjednici održanoj dana 30.10.2014. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2014. godinu**

Članak 1.

 Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (u daljnjem

tekstu: Program) predviđene su potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja. Program se izvršavao kroz slijedeće aktivnosti:

 1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

 2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,

3. Zaštita okoliša,

 4. Održavanje kanalizacijskog sustava,

 5. Održavanje javne rasvjete na području Grada.

Članak 2.

 Financiranje Programa izvršeno je iz slijedećih izvora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  | ***Indeks*** |
| 01 Opći prihodi i primici |  298.000,00  |  149.095,54  | 50,0 |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  1.658.000,00  |  1.004.129,03  | 60,6 |
|  |  1.956.000,00  |  1.153.224,57  | 59,0 |

Članak 3.

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošena su u 2014. godini za slijedeće namjene:

 **1. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonskih cijevi i usluge građevinske mehanizacije utvrdio je gradonačelnik na prijedlog Mjesnih odbora.

Sredstva za tu namjenu izvršena su u iznosu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| 1) Nabava kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama |  200.000,00  |  52.685,00  |  26,34  |
| 2) Strojno porezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje,  |  56.000,00  |  293.958,24  |  524,93  |
| 3) Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda |  80.000,00  |  50.906,15  |  63,63  |
| 4) Zemljani radovi na nerazvrstanim cestama građevinskom mehanizacijom, obrezivanje raslinja uz cestu |  50.000,00  |  80.818,75  |  161,64  |
| 5) Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama u zimskim uvjetima i posipavanje ceste zbog poledice |  250.000,00  |  100.831,25  |  40,33  |
| 6) Nabava i postava prometnih znakova  |  30.000,00  |  6.000,00  |  20,00  |
| 7) Krpanje rupa na asfaltiranim cestama |  100.000,00  |  28.475,00  |  28,48  |
| 8) Geodetsko katastarske usluge |  30.000,00  |  -  |  -  |
| 9) ŽUC- Naknada za korištenje cesta |  4.000,00  |  -  |  -  |
| **UKUPNO:** |  **800.000,00**  |  **613.674,39**  |  **76,71**  |
|  |  |  |  |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  800.000,00  |  613.674,39  |  76,71  |
|  |  800.000,00  |  613.674,39  |  76,71  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sanacija šteta od elementarne nepogode** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Sanacija šteta od elementarne nepogode |  -  |  64.343,75  |   |
| U k u p n o |  -  |  64.343,75  |  |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  -  |  64.343,75  |   |
|  |  -  |  64.343,75  |  |

 **2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,**

 **-** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| ***a) Zelene površine*** |  |  |  |
| 1) Materijal za uređenje javnih površina parkova, groblja: oploćnici, stupići, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr.potrošni materijal |  25.000,00  |  12.159,21  |  48,64  |
| 2) Gorivo i materijal za popravak strojeva i alata |  40.000,00  |  19.969,49  |  49,92  |
| 3) Nabava sadnica cvijeća |  25.000,00  |  34.028,38  |  136,11  |
| 4) Uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima i groblju, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, uređivanje žive ograde na groblju, uz nogometno igralište, uz Park obitelji Prpić, park Vranizany; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s jav.površina |  66.000,00  |  39.728,60  |  60,19  |
| 5) Manji zemljani radovi, rušenje drveća |  10.000,00  |  8.850,99  |  88,51  |
| 6) Popravak božićnog nakita i dekorativne rasvjete  |  6.000,00  |  9.925,00  |  165,42  |
| 7) Održavanje traktora, strojeva i alata, registracija |  18.000,00  |  3.077,56  |  17,10  |
|  |  190.000,00  |  127.739,23  |  67,23  |
| ***b) Poboljašanje uvjeta života u zajednici*** |  |  |  |
| 1) Sredstva za radove i utrošeni materijal - okoliš društvenih domova |  18.000,00  |  3.280,00  |  18,22  |
| 2) Sredstva za radove i utrošeni materijal - dječja igrališta |  20.000,00  |  2.344,65  |  11,72  |
|  |  38.000,00  |  5.624,65  |  14,80  |
|  |  228.000,00  |  133.363,88  |  58,49  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  88.000,00  |  47.180,11  |  53,61  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  140.000,00  |  86.183,77  |  61,56  |
|  |  228.000,00  |  133.363,88  |  58,49  |

**3. Zaštita okoliša -** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| 1) Odvoz kućnog i glomaznog otpada s javnih površina |  40.000,00  |  9.801,68  |  24,50  |
| 2) Sanacija divljih odlagališta |  70.000,00  |  -  |  -  |
| 3) Preventivna deratizacija javnih površina |  60.000,00  |  520,00  |  0,87  |
| 4) Sufinanciranje postave solarnih kolektora |  20.000,00  |  2.500,00  |  12,50  |
| 5) Izrada idejnog projekta za energanu |  20.000,00  |  30.000,00  |  150,00  |
| 6) Vet.-higij.nadzor u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih površina |  20.000,00  |  24.750,00  |  123,75  |
|  |  **230.000,00**  |  **67.571,68**  |  **29,38**  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  210.000,00  |  37.571,68  |  17,89  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  20.000,00  |  30.000,00  |  150,00  |
|  |  230.000,00  |  67.571,68  |  29,38  |

**4. Održavanje kanalizacijskog sustava -** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Materijal za održavanje kanalizacije |  25.000,00  |  24.004,35  |  96,02  |
| Usluge za održavanje kanalizacije |  25.000,00  |  13.200,00  |  52,80  |
| U k u p n o |  50.000,00  |  37.204,35  |  74,41  |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  50.000,00  |  37.204,35  |  74,41  |
|  |  50.000,00  |  37.204,35  |  74,41  |

 **5. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete** obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu, a izvršena su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Troškovi javne rasvjete |  480.000,00  |  166.042,77  |  34,59  |
| Materijal za održavanje |  84.000,00  |  31.711,25  |  37,75  |
| Usluge za održavanje |  84.000,00  |  39.312,50  |  46,80  |
|  |  648.000,00  |  237.066,52  |  36,58  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  648.000,00  |  237.066,52  |  36,58  |
|  |  648.000,00  |  237.066,52  |  36,58  |

Članak 4.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

 Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu

N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 8. sjednici od 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2014. GODINU**

**I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

 Ovim Programom određena je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2014. godinu. Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine Program je izvršen kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Izgradnja nogostupa  |  500.000,00  |  48.125,00  |  9,63  |
| U k u p n o |  500.000,00  |  48.125,00  |  9,63  |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  500.000,00  |  48.125,00  |  9,63  |
|  |  500.000,00  |  48.125,00  |  9,63  |
|  |  |  |  |
| **2. Asfaltiranje cesta** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Asfaltiranje nerazvrstanih cesta |  220.000,00  |  5.268,51  |  2,39  |
| U k u p n o |  220.000,00  |  5.268,51  |  2,39  |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 06 Kapitalne donacije građana |  20.000,00  |  -  |  -  |
| 05 Kapitalne pomoći |  100.000,00  |  -  |  -  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  100.000,00  |  5.268,51  |  5,27  |
|  |  220.000,00  |  5.268,51  |  2,39  |
|  |  |  |  |
| **3. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Izgradnja kanalizacije |  370.000,00  |  -  |  -  |
|  |  370.000,00  |  -  |  -  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  350.000,00  |  -  |  -  |
| 06 Kapitalne donacije građana |  20.000,00  |  -  |  -  |
|  |  370.000,00  |  -  |  -  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. Uređenje dječjih igrališta** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Nabava nove opreme za dječja igrališta |  20.000,00  |  -  |  -  |
| U k u p n o |  20.000,00  |  -  |  -  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  20.000,00  |  -  |  -  |
|  |  20.000,00  |  -  |  -  |
|  |  |  |  |
| **5. Uređenje groblja** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Uređenje staza na groblju |  120.000,00  |  68.520,00  |  57,10  |
| U k u p n o |  120.000,00  |  68.520,00  |  57,10  |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  120.000,00  |  68.520,00  |  57,10  |
|  |  120.000,00  |  68.520,00  |  57,10  |
|  |  |  |  |
| **6. Izgradnja radne zone** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Izgradnja komunalne infrastrukture |  800.000,00  |  -  |  -  |
|  |  800.000,00  |  -  |  -  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 05 Kapitalne pomoći |  600.000,00  |  -  |  -  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  200.000,00  |  -  |  -  |
|  |  800.000,00  |  -  |  -  |
|  |  |  |  |
| **7. Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Izgradnja komunalne infrastrukture |  50.000,00  |  9.000,00  |  18,00  |
|  |  50.000,00  |  9.000,00  |  18,00  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  50.000,00  |  9.000,00  |  18,00  |
|  |  50.000,00  |  9.000,00  |  18,00  |
|  |  |  |  |
| **8. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Izgradnja vodovodne mreže |  150.000,00  |  -  |  -  |
| U k u p n o |  150.000,00  |  -  |  -  |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 06 Kapitalne donacije građana |  20.000,00  |  -  |  -  |
| 05 Kapitalne pomoći |  100.000,00  |  -  |  -  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  30.000,00  |  -  |  -  |
|  |  150.000,00  |  -  |  -  |
|  |  |  |  |
| **9. Izgradnja javne rasvjete** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Izgradnja javne rasvjete |  84.000,00  |  45.656,25  |  54,35  |
| U k u p n o |  84.000,00  |  45.656,25  |  54,35  |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  84.000,00  |  45.656,25  |  54,35  |
|  |  84.000,00  |  45.656,25  |  54,35  |
|  |  |  |  |
| **10. Rekonstrukcija javne rasvjete** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Rekonstrukcija javne rasvjete – postava štednih žarulja |  84.000,00  |  520.909,90  |  620,13  |
| U k u p n o |  84.000,00  |  520.909,90  |  620,13  |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  84.000,00  |  307.686,08  |  366,29  |
| 05 Kapitalne pomoći |   |  213.223,82  |   |
|  |  84.000,00  |  520.909,90  |  620,13  |
|  |  |  |  |
| **11. Postava autobusnih stajališta**  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Postava autobusnih stajališta |  45.000,00  |  23.500,00  |  52,22  |
| Postava stupova od nehrđajućeg čelika za parkirališta |   |  26.800,00  |   |
|  |  45.000,00  |  50.300,00  |  111,78  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  45.000,00  |  50.300,00  |  111,78  |
|  |  45.000,00  |  50.300,00  |  111,78  |
|  |  |  |  |
| **12. Nabava opreme za održavanje zelenih površina** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Nabava novog alata i strojeva |  16.000,00  |  -  |  -  |
|  |  16.000,00  |  -  |  -  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  16.000,00  |  -  |  -  |
|  |  16.000,00  |  -  |  -  |
|  |  |  |  |
| **13. Otplata kredita za traktor (leasing)** |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Kamata za primljene kredite |  |  6.163,81  |  |
| Otplata glavnice primjenih kredita (leasing) |  57.900,00  |  22.568,45  |  38,98  |
|  |  57.900,00  |  28.732,26  |  49,62  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  57.900,00  |  28.732,26  |  49,62  |
|  |  57.900,00  |  28.732,26  |  49,62  |

Članak 2.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

 Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11.,144/12. i 19/13.), i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 8. sjednici održanoj dana 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U KULTURI**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

 Osigurana sredstva Programom javnih potreba u kulturi, a u cilju poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti, utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Javne potrebe u kulturi** |  |  |  |  |
|  |  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| 1. Promidžbeni materijali i tisak |  |  30.000,00  |  17.250,00  |  57,50  |
| 2. Kulturne manifestacije: |  |  65.000,00  |  15.236,25  |  23,44  |
| Fašničke špelancije, Dan žena, Dani kazališta u Oroslavju, Izložba slika, Prvensktvo u Ski-rolanju, Likovna kolonija |  |  |  |
| 3. Donacije udrugama u kulturi |  |  120.000,00  |  95.032,60  |  79,19  |
| Udruga mažoretkinja grada Oroslavja  |  33.008,60  |  |  |  |
| KUD Sloboda Oroslavje  |  35.550,00  |  |  |  |
| Oroslavski vez  |  3.000,00  |  |  |  |
| Udruga mladih Fenix  |  20.024,00  |  |  |  |
| Udruga PETROŽE Krušljevo Selo  |  1.000,00  |  |  |  |
| Umjetnička oranizacija MENORAH filma  |  750,00 |  |  |  |
| ATOM inženjering-radionica dizajna |  1.700,00  |  |  |  |
| 5. Donacija Župnom uredu Oroslavje |  |  15.000,00  |  -  |  -  |
| 6. Održavanje objekata kulture |  |  55.000,00  |  18.222,58  |  33,13  |
| 7. Opremanje kino dvorane |  |  185.000,00  |  90.274,57  |  48,80  |
| 8. Uređenje parkova-povijesna, kulturna baština |  170.000,00  |  109.094,63  |  64,17  |
|  |  |  640.000,00  |  345.110,63  |  53,92  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Ustanove u kulturi** |  |  |  |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| 1. Otvoreno učilište Oroslavje-proračunski korisnik |  |  |  |
|  - redovna djelatnost |  150.000,00  |  112.940,32  |  75,29  |
| 2. Gradska knjižnica-proračunski korisnik |  |  |  |
|  - redovna djelatnost |  450.000,00  |  225.000,00  |  50,00  |
|  |  **600.000,00**  |  **337.940,32**  |  56,32  |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  1.040.000,00  |  683.050,95  |  65,68  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  200.000,00  |  -  |  -  |
|  |  1.240.000,00  |  683.050,95  |  55,08  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

II

 Korisnici sredstava iz točke I. ovog Programa mogli su odobrena sredstva koristiti samo ako su dostavili financijska izvješća za 2013. godinu, a gradonačelnik iste prihvatio.

III.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

 Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

«Narodne novine» broj: 43/92., pročišćeni tekst, 69/92., 25./93., 2/94., 44./94., 47./94., 58./95.,103/95., 11./96., 11./97., 68./98., 96./99., 120/00., 94./01. i 78./02.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE**

**STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO**

**ZA 2014. GODINU**

I.

 Ovim Programom određena je uplata novčanih sredstva od prodaje 85 stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

II.

 Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 26.225,42 kuna od planiranih 63.000,00 kuna, ili 41,63%.

III.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

 Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11,86/12 i 94/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 8. sjednici održanoj 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U SPORTU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

 Osigurana sredstva u proračunu grada Oroslavja po Programu javnih potreba u sportu za prvo polugodište utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rad športskih klubova i Udruga** |  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Donacije udrugama: |  | **490.000,00** | **324.111,48** | **66,15** |
|  |  |  |  |  |
| AMK OROSLAVJE |  12.328,48  |  |  |  |
| ATLETSKI KLUB OROSLAVJE |  3.000,00  |  |  |  |
| AUTO KLUB ZAGORJE OROSLAVJE |  6.000,00  |  |  |  |
| BICIKLISTIČKI KLUB STUBAKI STUBIČKE TOPLICE |  4.000,00  |  |  |  |
| KK OBRTNIK OROSLAVJE |  16.200,00  |  |  |  |
| MK ZAGORSKI ORLOVI OROSLAVJE |  7.400,00  |  |  |  |
| MOTOCIKLISTIČKI KLUB OROSLAVJE |  5.700,00  |  |  |  |
| NOGOMETNI KLUB OROSLAVJE |  91.000,00  |  |  |  |
| NOGOMETNI SAVEZ KZŽ ZABOK |  500,00  |  |  |  |
| PLK POWERLIFTING KLUB OROSLAVJE |  5.000,00  |  |  |  |
| SKIJAŠKI KLUB OROSLAVJE |  91.000,00  |  |  |  |
| SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB KLEN OROSLAVJE |  12.500,00  |  |  |  |
| STRELIČARSKI KLUB OROSLAVJE |  30.983,00  |  |  |  |
| STRELJAČKO DR.STRIJELAC K.SELO, Oroslavje |  8.000,00  |  |  |  |
| ŠAHOVSKI KLUB OROSLAVJE |  21.000,00  |  |  |  |
| ŠPORTSKA ZAJEDNICA KZŽ, ZABOK |  1.000,00  |  |  |  |
| TAEKWON-DO KLUB OROSLAVJE |  2.000,00  |  |  |  |
| TENISKI SAVEZ KZŽ OROSLAVJE |  5.000,00  |  |  |  |
|  UDRUGA BALTAZAR Oroslavje  |  1.500,00  |  |  |  |
|  |  324.111,48  |  |  |  |

II.

 Korisnici sredstava iz točke I. ovog Programa mogli su odobrena sredstva koristiti samo ako su dostavili financijska izvješća za 2013. godinu, a gradonačelnik iste prihvatio.

III.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

 Na temelju članka 12. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 8. sjednici od 30.10.2014. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI**

**OSIGURANIH U PRORAČUNU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2014. GODINU**

I.

 Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine po Programu za potreba socijalne skrbi utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Program poticanja mjera demografske obnove** |  |  |  |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Potpore roditeljima za novorođeno dijete |  80.000,00  |  30.750,00  |  38,44  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  80.000,00  |  30.750,00  |  38,44  |
|  |  80.000,00  |  30.750,00  |  38,44  |
|  |  |  |  |
| **2. Program socijalne skrbi** |  |  |  |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, |  193.000,00  |  27.301,39  |  14,15  |
| Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima, |  65.000,00  |  41.160,00  |  63,32  |
| Pomoć obiteljima umrlih umirovljenika |  41.500,00  |  -  |  -  |
| Pomoć obiteljima u naravi - socijalni paketi |  41.000,00  |  10.426,45  |  25,43  |
| Financiranje ljetovanja djece, koja su medicinski indicirana, iz socijalno ugroženih obitelji, školske knjige i dr. |  30.000,00  |  4.386,00  |  14,62  |
| Pružanje socijalne zaštite žrtvama požara, poplava i drugih prirodnih katastrofa, |  29.400,00  |  -  |  -  |
| Pomoć i njega u kući |  3.000,00  |  1.086,00  |  36,20  |
| Pomoć po Programu -pomoć u kući starijim osobama |  33.000,00  |  16.437,50  |  49,81  |
|  |  **435.900,00**  |  **100.797,34**  |  **23,12**  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  365.900,00  |  100.797,34  |  27,55  |
| 05 Pomoći iz županijskog proračuna |  70.000,00  |  -  |  -  |
|  |  435.900,00  |  100.797,34  |  23,12  |
|  |  |  |  |
| **3. Program humanitarne skrbi kroz udruge građana** |  |  |  |
|   |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Donacija Crvenom križu Donja Stubica | 60.000,00 | 20.000,00 | 33,33 |
| Udruga HVIDRA, Hrvatski branitelji, dragovoljci, veterani domovinskog rata, Hrvatski časnički zbori dr. | 10.000,00 | 11.000,00 | 110,00 |
| Poticaj djelovanja podružnice umirovljenika, invalida i dr. | 20.000,00 | 2.500,00 | 12,50 |
| Humanitarna djelovanja ostalih udruga | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
|  | 110.000,00 | 43.500,00 | 39,55 |
| **Izvori financiranja:** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | 43.500,00 | 39,55 |

II.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

 Na temelju članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 8. sjednici od 30.10.2014. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE**

 **OBRAZOVANJA U PRORAČUNU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

1. **Program predškolskog obrazovanja** koji se sastoji od troškova smještaja djece u dječjim jaslicama i Proračunskog korisnika – Dječji vrtić «Cvrkutić» Oroslavje, utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| **1. Troškovi smještaja djece u dječjim jaslicama** |  300.000,00  |  327.161,60  |  109,05  |
| **2. Ustanove u obrazovanju** |  |  |  |
| Proračunski korisnik - Dječji vrtić "Cvrkutić" Oroslavje |  |  |  |
|  - redovna djelatnost |  945.000,00  |  408.024,00  |  43,18  |
|  - održavnje |  4.000,00  |  -  |  -  |
|  - dogradnja Dječjeg vrtića |  500.000,00  |  -  |  -  |
| **Ukupno:** |  **1.749.000,00**  |  **735.185,60**  |  **42,03**  |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  1.736.000,00  |  735.185,60  |  42,35  |
| 05 Pomoći iz državnog proračuna |  13.000,00  |  -  |  -  |
|  |  1.749.000,00  |  735.185,60  |  42,03  |

1. **Program osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja** koji se sastoji od pomoći Osnovnoj i Srednjoj školi te stipendija učenika i studenata, utrošena su sredstva kako slijedi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Pomoći - Osnovna škola Oroslavje |  45.000,00  |  760,00  |  1,69  |
| Pomoći - Osnovna škola Oroslavje-troškovi asistentice |  20.000,00  |  15.057,42  |  75,29  |
| Pomoći- Srednja škola Oroslavje |  45.000,00  |  20.000,00  |  44,44  |
| Stipendije učenicima |  100.000,00  |  66.800,00  |  66,80  |
| Stipendije studentima |  110.000,00  |  54.800,00  |  49,82  |
| U k u p n o |  **320.000,00**  |  **157.417,42**  |  **49,19**  |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  320.000,00  |  157.417,42  |  49,19  |

1. **Program dodatnih usluga u obrazovanju iznad standarda** utrošena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole |  50.000,00  |  28.580,00  |  57,16  |
| Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata |  115.000,00  |  75.071,65  |  65,28  |
| Javne potrebe djece s poteškoćama u razvoju |  24.000,00  |  14.021,26  |  58,42  |
| U k u p n o |  189.000,00  |  117.672,91  |  62,26  |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  189.000,00  |  117.672,91  |  62,26  |

II.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

 Na temelju članka članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 8. sjednici od 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**RAZVOJA GOSPODARSTVA NA**

**PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2014. GODINU**

I.

 Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine sredstva po Programu razvoja gospodarstva na području grada Oroslavja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Izvorni plan proračuna 2014.**  |  **Polugodišnje izvršenje 30.06.2014.**  |  **Indeks**  |
| 1. Redovna djelatnost Turističke zajednice |  42.000,00  |  24.300,00  |  57,86  |
| 2. Prostorno planiranje |  180.000,00  |  50.527,50  |  28,07  |
| 3. Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malih i sr. poduzetnika i obrtnika |  85.000,00  |  35.316,70  |  41,55  |
| 4. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju |  80.900,00  |  4.218,75  |  5,21  |
| 5. Subvencioniranje uzgoja stoke – osjemenjivanje krava i krmača |  20.000,00  |  1.950,00  |  9,75  |
| 6. Donacije udrugama za nabavu poljoprivrednih sadnica |  15.000,00  |  1.500,00  |  10,00  |
|  |  **422.900,00**  |  **117.812,95**  |  **27,86**  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici |  162.000,00  |  63.066,70  |  38,93  |
| 04 Prihodi za posebne namjene |  260.900,00  |  54.746,25  |  20,98  |
|  |  422.900,00  |  117.812,95  |  27,86  |

II.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko



## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/02

UBROJ: 2113/01-01/01-14-8

U Oroslavju, 30.10.2014. godine

Na temelju članka 31.stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/2009.), Gradsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 30.10.2014. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVNJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTURU NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU**

I.

Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje 30% ostvarenih sredstava od naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Oroslavja (u daljnjem tekstu. naknada)

II.

 Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 115.187,30 kuna i korištena su za financiranje u troškovima realizacije Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Oroslavju za 2014. godinu.

III.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Stanko Čičko