## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/21-01/01

UBROJ: 2113/04-04/01-21-4

Oroslavje, 06.10.2021. godine

 Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06.10.2021. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2021. godinu**

Članak 1.

 Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (u daljnjem

tekstu: Program) predviđaju se potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja. Program se izvršavao kroz slijedeće aktivnosti:

 1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

 2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,

3. Zaštita okoliša,

4. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,

 5. Sanacija štete od elementarne nepogode

Članak 2.

 Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su za slijedeće namjene:

 **1. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonskih cijevi i usluge građevinske mehanizacije utvrdit će gradonačelnik na prijedlog Mjesnih odbora.

Sredstva za tu namjenu predviđena su i izvršena u iznosu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **PLAN 2021.**  |  **IZVRŠENJE 30.06.21.**  |  **INDEKS**  |
| 1) Nabava kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama |  50.000,00  |  318.482,50  |  636,97  |
| 2) Strojno porezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, skidanje bankina, dovoz i ugradnja kamenog materijala, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje,  |  20.000,00  |  -  |  -  |
| 3) Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda |  115.000,00  |  104.175,00  |  90,59  |
| 4) Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije |  60.000,00  |  7.000,00  |  11,67  |
| 5) Krpanje rupa na asfaltiranim cestama -INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I NADZOR |  50.000,00  |  17.350,95  |  34,70  |
| 6) Geodetsko katastarske usluge, vršenje nadzora |  5.000,00  |  -  |  -  |
| 7) Zakupnine za zemljišta |   |  7.020,48  |   |
| **UKUPNO:** |  **300.000,00**  |  **454.028,93**  |  **151,34**  |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 4 .1 Prihodi za posebne namjene |  300.000,00  |  454.028,93  |  151,34  |
|  |  **300.000,00**  |  **454.028,93**  |  **151,34**  |

 **2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,**

 **-** sredstva su predviđena i izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| ***a) Zelene površine i groblje*** |  |  |  |
| 1) Materijal za uređenje javnih površina parkova, groblja: opločnici, stupići, natpisne ploče, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr. potrošni materijal | 65.000,00 | 28.150,13 | 43,31 |
| 2) Gorivo i materijal za popravak strojeva i alata | 65.000,00 | 37.384,79 | 57,52 |
| 3) Nabava sadnica cvijeća | 30.000,00 | 3.502,00 | 11,67 |
| 4) Uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima i groblju, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, uređivanje žive ograde na groblju, uz nogometno igralište, uz Park obitelji Prpić, park Vranizany; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s javnih površina | 150.000,00 | 110.048,17 | 73,37 |
| 5) Manji zemljani radovi, održavanje -radovi strojem | 77.000,00 | 15.713,13 | 20,41 |
| 5a) Uređenje zapuštenih površina | 30.000,00 | 75.959,38 | 253,20 |
| 6) Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 30.000,00 | 19.875,00 | 66,25 |
| 7) Održavanje traktora, strojeva i alata, registracija | 40.000,00 | 2.316,04 | 5,79 |
|  | **487.000,00** | **292.948,64** | **60,15** |
| ***b) Poboljšanje uvjeta života u zajednici*** |  |  |  |
| 1) Sredstva za radove i utrošeni materijal - okoliš dr. domova, mrtvačnice | 40.000,00 | 32.516,25 | 81,29 |
| 2) Sredstva za radove i utrošeni materijal - dječja igrališta | 40.000,00 | - | - |
|  | **80.000,00** | **32.516,25** | **40,65** |
|  |  |  |  |
| ***Ukupno a) + b)*** | ***567.000,00*** | ***325.464,89*** | ***57,40*** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 227.000,00 | 292.948,64 | 129,05 |
| 4 .1. Prihodi za posebne namjene | 340.000,00 | 32.516,25 | 9,56 |
|  | ***567.000,00*** | ***325.464,89*** | ***57,40*** |

**3. Zaštita okoliša -** sredstva su predviđena i izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| 1) Odvoz kućnog i glomaznog otpada s javnih površina | 30.000,00 | 15.485,61 | 51,62 |
| 2) Troškovi za zaštitu životinja - donacije udrugama | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 |
| 3) Usluge veterinar. higijeničarske službe u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih površina, i usluge skloništa za zbrinjavanje napuštenih životinja | 110.000,00 | 36.992,64 | 33,63 |
| 4) Sanacija nelegalnih divljih odlagališta | 20.000,00 | - | - |
| 5) Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama u zimskim uvjetima i posipavanje ceste zbog poledice | 51.000,00 | 94.883,75 | 186,05 |
| 6) Strojno obrezivanje grmlja i drveća sa prikupljanjem i odvozom na deponij | 5.000,00 | 22.475,00 | 449,50 |
| 7) Savjetodavne usluge u području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom | 22.000,00 | - | - |
| 8) Potpore udrugama u zaštiti okoliša | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,00 |
|  | **283.000,00** | **177.837,00** | **62,84** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 283.000,00 | 177.837,00 | 62,84 |
|  | **283.000,00** | **177.837,00** | **62,84** |

 **4. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete** obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **PLAN 2021.**  |  **IZVRŠENJE 30.06.21.**  |  **INDEKS**  |
| Troškovi potrošnje javne rasvjete | 185.000,00 | 80.133,34 | 43,32 |
| Troškovi održavanja javne rasvjete - najam | 447.000,00 | 183.450,52 | 41,04 |
| Troškovi za održavanje javne rasvjete - materijal i usluga | 23.000,00 | 14.012,52 | 60,92 |
|  | **655.000,00** | **277.596,38** | **42,38** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 655.000,00 | 277.596,38 | 42,38 |

**5. Sanacija štete od elementarne nepogode -** sredstva za sanaciju klizišta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **PLAN 2021.**  |  **IZVRŠENJE 30.06.21.**  |  **INDEKS**  |
| Sanacija šteta od elementarne nepogode | 50.000,00 | - | - |
| **U k u p n o** | **50.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | - |  |

Članak 3.

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Kristijan Sojč

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/21-01/01

UBROJ: 2113/04-04/01-21-4

Oroslavje, 06.10.2021. godine

 Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu

N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06.10.2021. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2021. GODINU**

**I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2021. godinu.

Članak 2.

Sukladno članu 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, utvrđeni se slijedeći projekti koji su izvršeni kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja nogostupa, cesta | 2.000.000,00 | 5.625,00 | 0,28 |
|  | **2.000.000,00** | **5.625,00** | **0,28** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja | 2.000.000,00 | 5.625,00 | 0,28 |
|  | **2.000.000,00** | **5.625,00** | **0,28** |
|  |  |  |  |
| **2. Asfaltiranje cesta** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Asfaltiranje cesta | 1.400.000,00 | 1.029.534,43 | 73,54 |
|  | **1.400.000,00** | **1.029.534,43** | **73,54** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | 1.029.534,43 | 514,77 |
| 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja | 1.200.000,00 | - | - |
|  | **1.400.000,00** | **1.029.534,43** | **73,54** |
|  |  |  |  |
| **3. Uređenje dječjih igrališta** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja i uređenje sportskih i rekreacijskih terena | 50.000,00 | - | - |
| Nabava nove opreme za dječja igrališta | 150.000,00 | 30.081,25 | 20,05 |
| Dodatna ulaganja na postojećim igralištima | 50.000,00 | - | - |
|  | **250.000,00** | **30.081,25** | **12,03** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 30.081,25 | 12,03 |
|  |  |  |  |
| **4. Uređenje groblja** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Kupnja zemljišta za proširenje Gradskog groblja | 200.000,00 |  |  |
| Dodatna ulaganja - uređenje Groblja | - | 32.512,50 |  |
|  | 200.000,00 | 32.512,50 | 16,26 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | 32.512,50 | 16,26 |
|  |  |  |  |
| **5. Izgradnja radne zone** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 300.000,00 | - | - |
|  | 300.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 5.1.3. Kompenzacijske mjere iz Državnog proračuna | 300.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **6. Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 70.000,00 | - | - |
|  | 70.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 70.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **7. Izgradnja javne rasvjete** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja javne rasvjete | 80.000,00 | 88.093,75 | 110,12 |
|  | 80.000,00 | 88.093,75 | 110,12 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 80.000,00 | 88.093,75 | 110,12 |
|  |  |  |  |
| **8. Rekonstrukcija javne rasvjete** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 110.000,00 | 68.637,50 | 62,40 |
| U k u p n o | 110.000,00 | 68.637,50 | 62,40 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | - | - |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 70.000,00 | 68.637,50 | 98,05 |
|  | **110.000,00** | **68.637,50** | **62,40** |
|  |  |  |  |
| **9. Postava autobusnih stajališta** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Postava autobusnih stajališta | 50.000,00 | - | - |
|  | 50.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | - | - |
|  | **50.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **10. Nabava opreme za održavanje zelenih površina** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Nabava novog alata i strojeva | 30.000,00 | - | - |
|  | **30.000,00** | **-** | **-** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 30.000,00 | - | - |
|  | **30.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **11. Izgradnja biciklistički staza** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja biciklističkih staza | 1.600.000,00 | - | - |
|  | **1.600.000,00** | **-** | **-** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 5.4.2. Kapitalne pomoći - sredstva EU | 800.000,00 | - | - |
| 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja | 800.000,00 | - | - |
|  | **1.600.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **12. Sufinanciranje izgradnje oroslavsko-stubičke obilaznice** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Zajedničko sufinanciranje | 42.000,00 | - | - |
|  | 42.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 42.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **13. Uređenje gradske tržnice** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Uređenje gradske tržnice | 150.000,00 | - | - |
|  | 150.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 150.000,00 | - | - |
|  | 150.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **14. Uređenje Poučne staze Grada Oroslavja** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Uređenje poučne staze | 700.000,00 | - | - |
|  | **700.000,00** | **-** | **-** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 5.4.8. Kapitalne pomoći - sredstva EU | **700.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **15. Otplata glavnice primljenih zajmova za cestu** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Kamata za primljene kredite za cestu | - | - |  |
| Otplata glavnice primljenih kredita | 3.000.000,00 | - | - |
|  | **3.000.000,00** | **-** | **-** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja | **3.000.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **16. Otplata glavnice primljenih zajmova za traktor** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Kamata za primljene kredite za traktor | 30.000,00 | 12.942,04 | 43,14 |
| Otplata glavnice primljenih kredita (leasing) - za traktor | 157.000,00 | 82.500,38 | 52,55 |
|  | **187.000,00** | **95.442,42** | **51,04** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | **187.000,00** | **95.442,42** | **51,04** |
|  |  |  |  |
| **17. Nabava opreme za prikupljanje otpada (kante za smeće)** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 10.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | **10.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **18. Uređenje reciklažnog dvorišta** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Uređenje reciklažnog dvorišta | 2.500.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 5.4.4. Kapitalne pomoći - sredstva EU | 2.500.000,00 | - | - |
|  | **2.500.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **19. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **Indeks (2/3)** |
| Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | - | 151.153,32 |  |
|  | - | 151.153,32 |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | - | 151.153,32 |  |

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

  Kristijan Sojč



## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/21-01/01

UBROJ: 2113/04-04/01-21-4

Oroslavje, 06.10.2021. godine

 Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11.,144/12. i 19/13.), i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06.10.2021. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA OROSLAVJA ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

 Ovim Programom javnih potreba u kulturi, a u cilju poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti, grad Oroslavje je sudjelovao u sufinanciranju javnih potreba u kulturi te sufinanciranju troškova poslovanja Proračunskih korisnika kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1) JAVNE POTREBE U KULTURI** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| **1. Kulturne manifestacije-troškovi organizacije:** | **50.000,00** | **2.514,80** | **5,03** |
| LIKOVNO-LITERARNI NATJEČAJ "MELITINO PROLJEĆE" |  |  |  |
| UREĐENJE ZA USKRS |  |  |  |
| **1A. Kulturne manifestacija - nabava opreme** | **15.000,00** | **-** | **-** |
| **2.Donacije Udrugama u kulturi** | **60.000,00** | **7.000,00** | **11,67** |
| **PO ODLUCI GRADONAČELNIKA:** |  |  |  |
| OLDTIMERSKI KLUB HZ ZABOK | 2.000,00 |  |  |
| PETROŽE KRUŠLJEVO SELO | 5.000,00 |  |  |
| ukupno: | 7.000,00 |  |  |
| **3. Donacije vjerskim zajednicama** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| ŽUPA UZNESENJA B.D.MARIJE OROSLAVJE | 20.000,00 |  |  |
| ŽUPA SV. JOSIPA Stubičke Toplice | 5.000,00 |  |  |
|  | 25.000,00 |  |  |
| **4. Održavanje objekata kulture** | **30.000,00** | **14.953,96** | **49,85** |
| **5. Uređenje DOMA KULTURE (projekt i uređenje)** | **300.000,00** | **766.099,38** | **255,37** |
| Oprema za grijanje, hlađenje | 144.520,00 |  |  |
| Oprema za ozvučenje i video projekciju | 364.326,25 |  |  |
| Uređenje interijera Doma kulture | 257.253,13 |  |  |
|  | 766.099,38 |  |  |
| **6. Uređenje parkova-povijesna, kulturna baština** | **25.000,00** | **9.525,00** | **38,10** |
| **7. Lokalni program mladih** | **20.000,00** | **-** | **-** |
| UKUPNO: | **2.121.198,76** | **825.093,14** | **38,90** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 325.000,00 | 825.093,14 | 253,87 |
| 5.1.3. Tekuće pomoći iz DP - kompenzacijske mjere | 200.000,00 | - | - |
|  | **525.000,00** | **825.093,14** | **157,16** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2) USTANOVE U KULTURI** |  **PLAN 2021.**  |  **IZVRŠENJE 30.06.21.**  |  **INDEKS**  |
| **1. Otvoreno učilište Oroslavje-proračunski korisnik** |  |  |  |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima Grada | 133.600,00 | 57.197,68 | 42,81 |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima korisnika | 200,00 | 58,00 | 29,00 |
|  | 133.800,00 | 57.255,68 | 42,79 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1 Opći prihodi i primici | 133.800,00 | 57.255,68 | 42,79 |
|  |  |  |  |
| **2. Gradska knjižnica-proračunski korisnik** |  |  |  |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima Grada | 588.000,00 | 294.000,00 | 50,00 |
| - redovna djelatnost financirana sredstvima korisnika | 75.000,00 | 35.533,00 | 47,38 |
|  | **663.000,00** | **329.533,00** | **49,70** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 588.000,00 | 294.000,00 | 50,00 |
| 4.6. Prihodi za posebne namjene - Gradska knjižnica | 20.000,00 | 7.533,00 | 37,67 |
| 5.3.2. Pomoći - Gradska knjižnica | 55.000,00 | 28.000,00 | 50,91 |
|  | **663.000,00** | **329.533,00** | **49,70** |

Članak 2.

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Kristijan Sojč



## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/21-01/01

UBROJ: 2113/04-04/01-21-4

Oroslavje, 06.10.2021. godine

 Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

«Narodne novine» broj: 43/92., pročišćeni tekst, 69/92., 25./93., 2/94., 44./94., 47./94., 58./95.,103/95., 11./96., 11./97., 68./98., 96./99., 120/00., 94./01. i 78./02.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/09. i 13/13.), Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06.10.2021. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE**

**STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO**

**ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

 U Proračunu grada Oroslavja uplaćuju se novčana sredstva od prodaje 48 stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

 Od ukupno uplaćenih novčanih sredstava u proračun u iznosu od 42.406,49 kuna, dio u visini od 55% doznačen je u državni proračun u iznosu od 23.323,58 kuna, a 45% polaže se na žiro račun Proračuna grada Oroslavja za podmirenje troškova stanovanja za socijalno ugrožene osobe.

Članak 2.

 Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine u proračun grada Oroslavja uplaćena su sredstva u iznosu od 19.082,91 kuna od planiranih 29.000,00 kuna, ili 65,8%.

 Doznačena sredstva utrošena su za podmirenje troškova stanovanja za socijalno ugrožene osobe.

Članak 3.

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Kristijan Sojč

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/21-01/01

UBROJ: 2113/04-04/01-21-4

Oroslavje, 06.10.2021. godine

 Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11,86/12 i 94/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06.10.2021. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**JAVNIH POTREBA U SPORTU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

 Ovim Programom javnih potreba u sportu, a u cilju promicanja sporta, provođenja sportskih aktivnosti djece i mladeži, sportska domaća i međunarodna natjecanja te održavanje i korištenje sportskih građevina, sufinancirane su aktivnosti sportskih udruga kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti: | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| 1. Osnovna djelatnost športskih udruga | 600.000,00 | 433.223,71 | 72,20 |
| **PO ODLUCI GRADONAČELNIKA:** |  |  |  |
| AMK OROSLAVJE - PO UGOVORU | 19.423,71 |  |  |
| ŠAHOVSKI KLUB | 5.000,00 |  |  |
| **PO PROGRAMU** |  |  |  |
| SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA | 408.800,00 |  |  |
| 2. Sportske nagrade | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,00 |
| Kapitalni projekti: |  |  |  |
| 3. Izgradnja ZGRADE ZA SPORT I REKREACIJU | 1.200.000,00 | 148.875,00 | 12,41 |
| GLAVNI PROJEKT - ZGRADA ZA ŠPORT I REKREACIJU | 124.625,00 |  |  |
| Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Nogometnog Igrališta | 24.250,00 |  |  |
|  | 148.875,00 |  |  |
| 4. Uređenje prostorija Auto moto kluba | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 2.700.973,71 | 585.098,71 | 21,66 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 2.700.973,71 | 585.098,71 | 21,66 |
|  | **2.700.973,71** | **585.098,71** | **21,66** |

Članak 2

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje Kristijan Sojč



## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/21-01/01

UBROJ: 2113/04-04/01-21-4

Oroslavje, 06.10.2021. godine

 Na temelju članka 12. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 06.10.2021. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI**

**OSIGURANIH U PRORAČUNU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

 U Proračunu grada Oroslavja za 2021. godinu za socijalnu skrb sredstva su raspoređena kako slijedi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Program poticanja mjera demografske obnove** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Potpore roditeljima za novorođeno dijete | **110.000,00** | **66.000,00** | **60,00** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | 66.000,00 | 60,00 |
|  |  |  |  |
| **2. Program socijalne skrbi** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, | 173.000,00 | 10.405,04 | 6,01 |
| Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima, | 140.000,00 | 106.060,00 | 75,76 |
| Pomoć obiteljima u naravi - socijalni paketi | 30.000,00 | 94.202,63 | 314,01 |
| Financiranje ljetovanja djece koja su medicinski indicirana, iz socijalno ugroženih obitelji, pogrebne pomoći i dr. | 20.000,00 | 4.125,00 | 20,63 |
| Pružanje socijalne zaštite žrtvama požara, poplava i drugih prirodnih katastrofa, | 10.000,00 | 1.875,00 | 18,75 |
| Stipendije i školarine prema socijalnom kriteriju | 270.000,00 | 318.500,00 | 117,96 |
| Sufinanciranje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju | 3.000,00 | 7.694,10 | 256,47 |
| PROJEKT - U SLUŽBI SVIH NAS -UP 02.1.1.12.008 |  | 19.675,01 |  |
|  | **646.000,00** | **562.536,78** | **87,08** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 593.000,00 | 534.630,84 | 90,16 |
| 7.1. Prihodi od prodaje stanova | 29.000,00 | 8.230,93 | 28,38 |
| 5.2.3. Pomoći iz županijskog proračuna-drva | 24.000,00 | - | - |
| 5.7.1 EU sredstva - socijalni fond |  | 19.675,01 |  |
|  | **646.000,00** | **562.536,78** | **87,08** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3. Program humanitarne skrbi kroz udruge građana** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| **a) Donacija Crvenom križu Donja Stubica** | **70.000,00** | **31.547,00** | **45,07** |
| **b) Promicanje vrijednosti domovinskog rata** | **45.000,00** | **51.000,00** | **113,33** |
| **c) Poticaj djelovanja podružnice umirovljenika** | **80.000,00** | **0** | **100,00** |
| PO PROGRAMU ZA REDOVNI RAD |  |  |  |
| PO ODLUCI GRADONAČELNIKA - ZA POGREBNINE |  |  |  |
| **d) Humanitarna djelovanja ostalih udruga** | **70.000,00** | **21.500,00** | **30,71** |
| **UKUPNO: A+B+C+D** | **265.000,00** | **104.047,00** | **69,45** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 265.000,00 | 104.047,00 | 69,45 |

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Kristijan Sojč



## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/21-01/01

UBROJ: 2113/04-04/01-21-4

Oroslavje, 06.10.2021. godine

 Na temelju članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 06.10.2021 . godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**RASPOREDA SREDSTAVA ZA POTREBE**

 **OBRAZOVANJA U PRORAČUNU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

 U Proračunu grada Oroslavja za 2021. godinu predviđena sredstva za obrazovanje izvršena su po programima kako slijedi:

1. **Program predškolskog obrazovanja** koji se sastoji od troškova smještaja djece u privatnim i državnim dječjim vrtićima i Proračunskog korisnika – Dječji vrtić «Cvrkutić» Oroslavje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Troškovi smještaja djece u državnim i privatnim vrtićima** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| a) Sufinanciranje smještaja u državnim vrtićima | 121.000,00 | 45.120,00 | 37,29 |
| b) Smještaj djece u privatnim vrtićima | 966.000,00 | 477.520,00 | 49,43 |
| c) Sufinanciranje rada osobnog asistenta | 73.000,00 | 23.315,12 | 31,94 |
|  | **1.160.000,00** | **545.955,12** | **47,07** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 1.160.000,00 | 545.955,12 | 47,07 |
|  |  |  |  |
| **2. Ustanove u obrazovanju:** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| **Proračunski korisnik - Dječji vrtić "Cvrkutić" Oroslavje** |  |  |  |
| a) Redovna djelatnost financirana sredstvima Grada | 1.600.000,00 | 660.000,00 | 41,25 |
| b) Redovna djelatnost financirana sredstvima korisnika | 943.010,00 | 406.392,00 | 43,10 |
| c) IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA financirana sredstvima Grada | 3.430.300,00 | 1.824.007,64 | 53,17 |
|  | **5.973.310,00** | **2.890.399,64** | **48,39** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 2.942.630,00 | 1.350.717,64 | 45,90 |
| 4.5 Prihodi za posebne namjene - Dječji vrtić | 838.010,00 | 375.672,00 | 44,83 |
| 5.3.1. Pomoći - proračunski korisnik | 100.000,00 | 30.720,00 | 30,72 |
| 5.1.2. Tekuće pomoći iz DP | 10.600,00 | - | - |
| 5.2.4 Tekuće pomoći iz ŽP | 6.000,00 | - | - |
| 5.4.1 Kapitalne pomoći - sredstva EU  | 2.071.070,00 | 1.133.290,00 | 54,72 |
| 6.5 Donacije - Dječji vrtić | 5.000,00 | - | - |
|  | **5.973.310,00** | **2.890.399,64** | **48,39** |

1. **Programi osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja** koji se sastoji od pomoći Osnovnoj i Srednjoj školi te stipendija učenika i studenata :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Pomoći - Osnovna škola Oroslavje | 60.000,00 | 16.507,30 | 27,51 |
| Pomoći- Srednja škola Oroslavje | 60.000,00 | 25.000,00 | 41,67 |
| Stipendije učenicima | 100.000,00 | 133.200,00 | 133,20 |
|  | **220.000,00** | **174.707,30** | **79,41** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | **220.000,00** | **174.707,30** | **79,41** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| Stipendije studentima | 120.000,00 | 126.000,00 | 105,00 |
|  | **120.000,00** | **126.000,00** | **105,00** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | **120.000,00** | **126.000,00** | **105,00** |

1. **Programi dodatnih usluga u obrazovanju iznad standarda**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| a) Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata | 70.000,00 | 41.063,09 | 58,66 |
| b) Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole | 195.000,00 | 104.121,00 | 53,40 |
| c) Sufinanciranje troškova asistenata u nastavi u Osnovnoj školi | 2.000,00 | 2.854,26 | 142,71 |
| d) Program produženog boravka u Osnovnoj školi | 102.000,00 | 45.143,27 | 44,26 |
| e) Nabava knjiga za učenike Osnovne škole | 240.000,00 | - | - |
| f) Sufinanciranje po programu Škole u prirodi u Osnovnoj školi | 2.000,00 | - | - |
| U k u p n o | **611.000,00** | **193.181,62** | **31,62** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 491.000,00 | 193.181,62 | 39,34 |
| 5.2.2 Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna | 120.000,00 | - | - |
|  | **611.000,00** | **193.181,62** | **31,62** |

Članak 2.

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Kristijan Sojč

## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/21-01/01

UBROJ: 2113/04-04/01-21-4

Oroslavje, 06.10.2021. godine

 Na temelju članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06.10.2021. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2021.**

Članak 1.

 U Proračunu za 2021. godinu planirana i izvršena su sredstva za razvoj gospodarstva na području

grada Oroslavja kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2021.** | **IZVRŠENJE 30.06.21.** | **INDEKS** |
| 1. Donacije Turističkoj zajednici za redovan rad i provođenje kulturnih manifestacija grada | 200.000,00 | 96.000,00 | 48,00 |
| 2. Rad poduzetničkog inkubatora | 50.000,00 | - | - |
| 3. Prostorno planiranje | 30.000,00 | 64.725,00 | 215,75 |
| 4. Subvencioniranje 25% kamate za odobrene kredite malih i sr. poduzetnika i obrtnika s područja grada Oroslavja prema **Programu Županije Krapinsko zagorske**: KREDITOM DO USPJEHA-MJERA1-KREDITOM DO KONKURENTNOSTI i "Lokalni projekti razvoja za 2009. godinu | 105.000,00 | 34.262,36 | 32,63 |
| PREIS-SUPER DOO | 1.527,68 |  |  |
| KAMEN KUČIŠ VL. KUČIŠ OROSLAVJE | 2659,8 |  |  |
| LEGRADMETAL VL. GREDIČAK OROSLAVJE | 25,27 |  |  |
| ZAŠTITNA OPREMA ORO OROSLAVJE | 15.248,64 |  |  |
| MONARIS d.o.o. OROSLAVJE | 6.812,62 |  |  |
| DAMOS ECOLINE D.O.O. | 7.988,35 |  |  |
|  | 34.262,36 |  |  |
| 5. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju | 400.000,00 | - | - |
| 6. Poticanje poljoprivrede - subvencioniranje osjemenjivanja krava i krmača, subvencija izobrazbe poljoprivrednika | 35.000,00 | 13.880,00 | 39,66 |
| 7. Potpore poljoprivredi kroz rad udruga | 10.000,00 | 4.000,00 | 40,00 |
| 8. Usluge održavanja sinhronog pristupa internetu | 85.000,00 | 41.100,00 | 48,35 |
| 9. Razvoj širokopojasne infrastrukture pristupu interneta-IZGRADNJA | 150.000,00 | 149.012,01 | 99,34 |
| 10. Izgradnja Turističke infrastrukture | 600.000,00 | - | - |
| **UKUPNO 1 DO 6** | **1.733.524,72** | **402.979,37** | **23,25** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 786.670,00 | 226.263,12 | 28,76 |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 398.330,00 |  | - |
| 5.5.9. Kapitalne pomoći DP - Turistička infrastruktura | 480.000,00 | - | - |
| 5.4.6. Kapitalne pomoći EU sredstva |  | 111.991,25 |  |
| 6.4. Kapitalne donacije trgovačkih društava |  | 64.725,00 |  |
|  | **1.665.000,00** | **402.979,37** | **24,20** |

Članak 2.

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje Kristijan Sojč



## GRADSKO VIJEĆE

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/21-01/01

UBROJ: 2113/04-04/01-21-4

Oroslavje, 06.10.2021. godine

Na temelju članka 31.stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13) i članka 32. Statuta grada Oroslavja («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/2009. i 13/13.)), Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06.10.2021. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVNJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTURU NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA ZA 2021. GODINU**

I.

Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje 30% ostvarenih sredstava od naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Oroslavja (u daljnjem tekstu. naknada)

II.

Ovaj Program donosi se za razdoblje u kojem se ostvaruju sredstva naknade tj. za proračunsku 2021. godinu, odnosno naplate posljednjeg obroka naknade, ako se ista plaća obročno.

III.

Uplaćena sredstva u iznosu od 8.415,14 kuna namjenski su korištena za financiranje u troškova realizacije Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Oroslavju za 2021. godinu.

IV

 Ovaj Program objavit će se na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje. Kristijan Sojč