## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/01

UBROJ:  2113/01-01/01-13-20

U Oroslavju,29.03.2016.  godine

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu

N.N. broj: 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11.144/12.,94/13. i 153/13.) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13.)  Gradsko vijeće na  20.  sjednici od  29.03.2016.  godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA

ZA 2015. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određena je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2015. godinu. Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine Program je izvršen kako slijedi:

| 1. Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja nogostupa | 371.000,00 | 364.346,25 | 98,21 |
| U k u p n o | 371.000,00 | 364.346,25 | 98,21 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 371.000,00 | 364.346,25 | 98,21 |
|  | 371.000,00 | 364.346,25 | 98,21 |
| 2. Asfaltiranje cesta | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Asfaltiranje cesta | 135.000,00 | 125.852,50 | 93,22 |
| U k u p n o | 135.000,00 | 125.852,50 | 93,22 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 06 Kapitalne donacije građana | 20.000,00 | 9.975,00 | 49,88 |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 115.000,00 | 115.877,50 | 100,76 |
|  | 135.000,00 | 125.852,50 | 93,22 |
| 3. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Izgradnja kanalizacije | 420.000,00 | 411.629,54 | 98,01 |
|  | 420.000,00 | 411.629,54 | 98,01 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 390.000,00 | 381.847,54 | 97,91 |
| 06 Kapitalne donacije građana | 30.000,00 | 29.782,00 | 99,27 |
|  | 420.000,00 | 411.629,54 | 98,01 |
| 4. Uređenje dječjih igrališta | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Nabava nove opreme za dječja igrališta | 10.000,00 | - | - |
| U k u p n o | 10.000,00 | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | - | - |
|  | 10.000,00 | - | - |
| 5. Uređenje groblja | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Uređenje staza na groblju | 130.000,00 | 103.737,50 | 79,80 |
| U k u p n o | 130.000,00 | 103.737,50 | 79,80 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 130.000,00 | 103.737,50 | 79,80 |
|  | 130.000,00 | 103.737,50 | 79,80 |
| 6. Izgradnja radne zone | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 300.000,00 | 271.217,50 | 90,41 |
|  | 300.000,00 | 271.217,50 | 90,41 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 05 Kapitalne pomoći | 300.000,00 | 271.217,50 | 90,41 |
|  | 300.000,00 | 271.217,50 | 90,41 |
| 7. Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | - | - |  |
| 8. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Izgradnja vodovodne mreže | - | - |  |
| 9. Izgradnja javne rasvjete | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Izgradnja javne rasvjete | 40.000,00 | 38.231,25 | 95,58 |
| U k u p n o | 40.000,00 | 38.231,25 | 95,58 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 40.000,00 | 38.231,25 | 95,58 |
|  | 40.000,00 | 38.231,25 | 95,58 |
| 10. Rekonstrukcija javne rasvjete | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje |  |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 40.000,00 | 37.312,50 | 93,28 |
| U k u p n o | 40.000,00 | 37.312,50 | 93,28 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 04 Prihodi za posebne namjene | 40.000,00 | 37.312,50 | 93,28 |
|  | 40.000,00 | 37.312,50 | 93,28 |
| 11. Postava autobusnih stajališta | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Postava autobusnih stajališta | - | - |  |
| 12. Nabava opreme za održavanje zelenih površina | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Nabava novog alata i strojeva | 10.000,00 | 6.320,00 | 63,20 |
|  | 10.000,00 | 6.320,00 | 63,20 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 6.320,00 | 63,20 |
|  | 10.000,00 | 6.320,00 | 63,20 |
| 13. Otplata kredita za traktor (leasing) | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Kamata za primljene kredite | 10.000,00 | 9.412,58 | 94,13 |
| Otplata glavnice primjenih kredita (leasing) | 53.000,00 | 52.753,37 | 99,53 |
|  | 63.000,00 | 62.165,95 | 98,68 |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 01 Opći prihodi i primici | 63.000,00 | 62.165,95 | 98,68 |
|  | 63.000,00 | 62.165,95 | 98,68 |
| 14. Uređenje reciklažnog dvorišta | Tekući plan za 2015. | Godišnje izvršenje | Indeks |
| Uređenje reciklažnog dvorišta | - | - |  |

Članak 2.

Godišnji  izvještaj o izvršenju Programa objavit će se  u  «Službenom glasniku   Krapinsko-zagorske županije».

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ,					 PREDSJEDNIK

Služba za zajedničke poslove Krapina 		                    Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.                                                                                        Stanko Čičko