## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/22-01/11

UBROJ: 2140-4-2-22-3

Oroslavje, 31.05.2022. godine

 Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09., 13/13., 19/18., 21/20. i 23/21.) Gradsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 31.05.2022. godine, nije izglasalo

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2021. GODINU**

**I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2021. godinu.

Članak 2.

Sukladno članu 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, utvrđeni se slijedeći projekti koji su izvršeni kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja nogostupa, cesta | 1.156.000,00 | 155.612,50 | 13,46 |
| U k u p n o | **1.156.000,00** | **155.612,50** | **13,46** |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene-KOM.DOPRINOS | 156.000,00 | 155.612,50 | 99,75 |
| 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja | 1.000.000,00 | - | - |
|  | **1.156.000,00** | **155.612,50** | **13,46** |
|  |  |  |  |
| **2. Asfaltiranje cesta** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Asfaltiranje cesta | 1.634.600,00 | 1.188.104,46 | 72,68 |
|  | **1.634.600,00** | **1.188.104,46** | **72,68** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | 272.548,16 | 136,27 |
| 6.2. Kapitalne donacije građana - asfaltiranje | 34.600,00 | - | - |
| 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja | 1.400.000,00 | 915.556,30 | 65,40 |
|  | **1.634.600,00** | **1.188.104,46** | **72,68** |
|  |  |  |  |
| **3. Uređenje dječjih igrališta** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja i uređenje sportskih i rekreacijskih terena | - | - |  |
| Nabava nove opreme za dječja igrališta | 40.000,00 | 30.081,25 | 75,20 |
| Dodatna ulaganja na postoječim igralištima | - | - |  |
|  | **40.000,00** | **30.081,25** | **75,20** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 30.081,25 | 75,20 |
|  |  |  |  |
| **3-A) Izgradnja dječjeg igrališta - Park obitelji Prpić** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja i uređenje sportskih i rekreacijskih terena | 30.000,00 | 22.500,00 | 75,00 |
|  | **30.000,00** | **22.500,00** | **75,00** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 22.500,00 | 75,00 |
|  |  |  |  |
| **4. Uređenje groblja** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Kupnja zemljišta za proširenje Gradskog groblja | - | - |  |
| Uređenje groblja | 40.000,00 | 32.512,50 | 81,28 |
|  | **40.000,00** | **32.512,50** | **81,28** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene-NAKNADA ZA GROBLJE | 40.000,00 | 32.512,50 | 81,28 |
|  |  |  |  |
| **5. Izgradnja radne zone** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | - | - |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 5.1.3. Kompenzacijske mjere iz Državnog proračuna | - | - |  |
|  |  |  |  |
| **6. Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 70.000,00 | - | - |
|  | **70.000,00** | **-** | **-** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 70.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **7. Izgradnja javne rasvjete** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja javne rasvjete | 90.000,00 | 88.093,75 | 97,88 |
| U k u p n o | **90.000,00** | **88.093,75** | **97,88** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene KOM.DOPRINOS | 90.000,00 | 88.093,75 | 97,88 |
|  |  |  |  |
| **8. Rekonstrukcija javne rasvjete** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 73.000,00 | 72.125,00 | 98,80 |
| U k u p n o | **73.000,00** | **72.125,00** | **98,80** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 39.487,50 | 98,72 |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene- KOMUNALNI DOPRINOS | 3.500,00 | 3.319,22 | 94,83 |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene- KOMUNALNA NAKNADA | 29.500,00 | 29.318,28 | 99,38 |
|  | **43.500,00** | **72.125,00** | **165,80** |
|  |  |  |  |
| **9. Postava autobusnih stajališta** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Postava autobusnih stajališta | 8.000,00 | 6.722,10 | 84,03 |
|  | **8.000,00** | **6.722,10** | **84,03** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 6.722,10 | 84,03 |
|  |  |  |  |
| **10. Nabava opreme za održavanje zelenih površina** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Nabava novog alata i strojeva | - | - |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | - | - |  |
|  |  |  |  |
| **11. Izgradnja biciklistički staza** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Izgradnja biciklističkih staza | 837.500,00 | 145.823,63 | 17,41 |
|  | **837.500,00** | **145.823,63** | **17,41** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene-KOMUNALNA NAKNADA | 37.500,00 | 37.500,00 | 100,00 |
| 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja | 800.000,00 | 108.323,63 | 13,54 |
|  | **837.500,00** | **145.823,63** | **17,41** |
|  |  |  |  |
| **12. Sufinanciranje izgradnje oroslavsko-stubičke obilaznice** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Zajedničko sufinanciranje | - | - |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | - | - |  |
|  |  |  |  |
| **13. Uređenje gradske tržnice** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Uređenje gradske tržnice | - | - |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | - | - |  |
|  |  |  |  |
| **14. Uređenje Poučne staze Grada Oroslavja** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Uređenje Poučne staze Grada Oroslavja | - | - |  |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 5.4.8. Kapitalne pomoći - sredstva EU | - | - |  |
|  |  |  |  |
| **17. Nabava opreme za prikupljanje otpada (kante, spremnici)** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Kante za smeće | - | - |  |
| Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 151.200,00 | 151.153,32 | 99,97 |
|  | **151.200,00** | **151.153,32** | **99,97** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 151.200,00 | 151.153,32 | 99,97 |
|  |  |  |  |
| **18. Uređenje reciklažnog dvorišta** | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Uređenje reciklažnog dvorišta | 20.000,00 | 9.474,06 | 47,37 |
|  | **20.000,00** | **9.474,06** | **47,37** |
| Izvori financiranja |  |  |  |
| 5.4.4. Kapitalne pomoći - sredstva EU | - | - |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene-KOMUNALNA NAKNADA | 20.000,00 | 9.474,06 | 47,37 |
|  | **20.000,00** | **9.474,06** | **47,37** |

Članak 3.

 Godišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

  Kristijan Sojč, v.r.