## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/22-01/11

UBROJ: 2140-4-2-22-3

Oroslavje, 31.05.2022. godine

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09., 13/13., 19/18., 21/20. i 23/21.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 18. sjednici održanoj dana 31.05.2022. godine, donijelo je

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2021. godinu**

Članak 1.

 Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (u daljnjem

tekstu: Program) predviđaju se potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja. Program se izvršavao kroz slijedeće aktivnosti:

 1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

 2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,

3. Zaštita okoliša,

4. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,

 5. Sanacija štete od elementarne nepogode

Članak 2.

 Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su za slijedeće namjene:

 **1. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonskih cijevi i usluge građevinske mehanizacije utvrdit će gradonačelnik na prijedlog Mjesnih odbora.

Sredstva za tu namjenu predviđena su i izvršena u iznosu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| 1) Nabava kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama | 405.000,00 | 413.805,26 | 102,17 |
| 2) Strojno porezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, skidanje bankina, dovoz i ugradnja kamenog materijala, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje, | 17.000,00 | 15.478,00 | 91,05 |
| 3) Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda | 115.000,00 | 110.679,00 | 96,24 |
| 4) Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije | 10.000,00 | 8.293,75 | 82,94 |
| 5) Krpanje rupa na asfaltiranim cestama -INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I NADZOR | 25.000,00 | 24.356,20 | 97,42 |
| 6) Geodetsko katastarske usluge, zakupnine za zemljište | 8.000,00 | 7.020,48 | 87,76 |
| **UKUPNO:** | **580.000,00** | **579.632,69** | **99,94** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 4 .1 Prihodi za posebne namjene-KOMUNALNA NAKNADA | 580.000,00 | 567.217,90 |  |
| 4 .1 Prihodi za posebne namjene-VODNI DOPRINOS |  | 12.414,79 |  |
| 4.1. Ukupno | **580.000,00** | **579.632,69** | 99,94 |

 **2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,**

 **-** sredstva su predviđena i izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| ***a) Zelene površine i groblje*** |  |  |  |
| 1) Materijal za uređenje javnih površina parkova, groblja: opločnici, stupići, natpisne ploče ,betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr .potrošni materijal | 26.000,00 | 33.511,37 | 128,89 |
| 2) Gorivo i materijal za popravak strojeva i alata | 77.000,00 | 63.318,56 | 82,23 |
| 3) Nabava sadnica cvijeća | 12.000,00 | 11.931,80 | 99,43 |
| 4) Uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima i groblju, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, uređivanje žive ograde na groblju, uz nogometno igralište, uz Park obitelji Prpić, park Vranizany; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s jav .površina | 257.000,00 | 252.495,26 | 98,25 |
| 5) Manji zemljani radovi, održavanje -radovi strojem | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 5a) Uređenje zapuštenih površina | 85.000,00 | 81.797,13 | 96,23 |
| 6) Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 25.000,00 | 29.875,00 | 119,50 |
| 7) Održavanje traktora, strojeva i alata, registracija | 30.000,00 | 25.738,20 | 85,79 |
|  | **542.000,00** | **528.667,32** | **97,54** |
| ***b) Poboljšanje uvjeta života u zajednici*** |  |  |  |
| 1) Sredstva za radove i utrošeni materijal - okoliš dr. domova, mrtvačnice | - | - |  |
| 2) Sredstva za radove i utrošeni materijal - dječja igrališta | - | - |  |
|  | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **#DIV/0!** |
| ***Ukupno a) + b)*** | ***542.000,00*** | ***528.667,32*** | ***97,54*** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 542.000,00 | 528.667,32 | 97,54 |
| 4 .1. Prihodi za posebne namjene-KOMUNALNA NAKNADA | - | - |  |
|  |  |  |  |
|  | ***542.000,00*** | ***528.667,32*** | ***97,54*** |

**3. Zaštita okoliša -** sredstva su predviđena i izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| 1) Odvoz kućnog i glomaznog otpada s javnih površina i kazna za nesortiranje otpada | **69.000,00** | **98.590,95** | 142,89 |
| - ODVOZ SMEĆA |  | 41.657,00 |  |
| - OPĆINA GORNJE JESENJE -naknada za korištenje odlagališta otpada "Gorjak" | - | 18.942,00 |  |
| - FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOM.OTPADA | - | 37.991,95 |  |
| 2) Troškovi za zaštitu životinja - donacije udrugama | 5.000,00 | **5.000,00** | 100,00 |
| 3) Usluge veterinar. higijeničarske službe u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih površina, i usluge skloništa za zbrinjavanje napuštenih životinja | 110.000,00 | **93.855,14** | 85,32 |
| 4) Sanacija nelegalnih divljih odlagališta | - | **-** |  |
| 5) Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama u zimskim uvjetima i posipavanje ceste zbog poledice | 114.000,00 | **117.704,25** | 103,25 |
| 6) Strojno obrezivanje grmlja i drveća sa prikupljanjem i odvozom na deponij | 25.000,00 | **23.831,25** | 95,33 |
| 7) Potpore udrugama u zaštiti okoliša | 10.000,00 | **7.000,00** | 70,00 |
|  | **333.000,00** | **345.981,59** | **103,90** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 333.000,00 | 345.981,59 | 103,90 |
|  | **333.000,00** | **345.981,59** | **103,90** |

**4. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete** obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **II IZMJENA 2021.** | **IZVRŠENJE 31.12.21.** | **INDEKS** |
| Troškovi potrošnje javne rasvjete | 185.000,00 | 218.276,55 | 117,99 |
| Troškovi održavanja javne rasvjete - najam | 367.000,00 | 366.901,04 | 99,97 |
| Troškovi za održavanje javne rasvjete - materijal i usluga | 23.000,00 | 18.687,50 | 81,25 |
|  | **575.000,00** | **603.865,09** | **105,02** |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 575.000,00 | 603.865,09 | 105,02 |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene-GROBNA NAKNADA |  | 100.000,00 |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene-KOMUNALNA NAKNADA |  | 503.865,09 |  |

**5. Sanacija štete od elementarne nepogode -** sredstva za sanaciju klizišta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **PLAN 2021.**  |  **IZVRŠENJE 31.12.2021..**  |  **INDEKS**  |
| Sanacija šteta od elementarne nepogode | 0 | - | - |
| **U k u p n o** | **0** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **Izvori financiranja** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 0 | - |  |

Članak 3.

 Godišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ured Državne uprave KZŽ, PREDSJEDNIK

 Služba za zajedničke poslove Krapina Gradskog vijeća Oroslavje

2. Arhiva, ovdje.

 Kristijan Sojč, v.r.