## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA:

UBROJ:

Oroslavje, 05.10.2022.

 Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09., 13/13., 19/18., 21/20. i 23/21.) Gradsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 05.10.2022. godine, nije donijelo

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2022. GODINU**

**I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2022. godinu.

Članak 2.

Sukladno članu 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, utvrđeni se slijedeći projekti koji su izvršeni kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Izgradnja nogostupa** |  **plan 2022**  |  **izvršenje 30.06.2022.**  |  **INDEKS**  |
| Izgradnja nogostupa | 1.350.000,00 | - | - |
|  | **1.350.000,00** | **-** | - |
|  |  |  |  |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 9.1. Preneseni višak prihoda | 1.000.000,00 | - | - |
| 5.6.5. Kapitalne pomoći ŽP -izvanproračunski korisnik ŽUC | 350.000,00 | - | - |
|  | **1.350.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **2. Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni | 3.010.000,00 | 217.465,44 | 7,22 |
|  | **3.010.000,00** | **217.465,44** | 7,22 |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 6.2. Kapitalne donacija građana | 10.000,00 | - | - |
| 4.8. Komunalni doprinos | 658.727,00 | 217.465,44 | 33,01 |
| 4.9.1. Komunalna naknada | 941.273,00 | - | - |
| 9.1. Preneseni višak prihoda | 1.400.000,00 | - | - |
|  | **3.010.000,00** | **217.465,44** | **7,22** |
|  |  |  |  |
| **3. Izgradnja objekata oborinske odvodnje** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Oborinska odvodnja - radovi i materijal | 30.000,00 | - | - |
|  | **30.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 20.000,00 | - | - |
| 4.9.1. Komunalna naknada | 10.000,00 | - | - |
|  | **30.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **4. Uređenje dječjih igrališta** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Nabava nove opreme za dječja igrališta | 21.273,00 | - | - |
| Dodatna ulaganja na postojećim igralištima | 8.727,00 | - | - |
|  | **30.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 8.727,00 | - | - |
| 4.8. Komunalni doprinos | 21.273,00 | - | - |
|  | **30.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **5. Uređenje groblja** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Kupnja zemljišta za proširenje Gradskog groblja | 200.000,00 | - | - |
| Dodatna ulaganja - uređenje | 20.000,00 | - | - |
|  | **220.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 70.000,00 | - | - |
| 4.9.2. Naknada za groblje | 150.000,00 | - | - |
|  | **220.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **6. Izgradnja radne zone** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 200.000,00 | - | - |
|  | **200.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 4.8. Komunalni doprinos | 200.000,00 | - | - |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | - | - | - |
|  | **200.000,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **7. Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | 70.000,00 | - | - |
|  | **70.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 4.8. Komunalni doprinos | 70.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **8. Izgradnja vodovodnog sustava** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Zemljani radovi | 30.000,00 | 9.021,25 | 30,07 |
|  | **30.000,00** | **9.021,25** | **30,07** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | 9.021,25 | 30,07 |
|  |  |  |  |
| **9. Izgradnja javne rasvjete** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Rekonstrukcija javne rasvjete  | 40.000,00 | - | - |
|  | **40.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 40.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **10. Rekonstrukcija javne rasvjete** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Rekonstrukcija javne rasvjete  | 40.000,00 | - | - |
|  | **40.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **11. Postava autobusnih stajališta** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Postava autobusnih stajališta | 50.000,00 | 69.375,00 | 138,75 |
|  | **50.000,00** | **69.375,00** | **138,75** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 69.375,00 | 138,75 |
|  |  |  |  |
| **12. Izgradnja Dječjeg igrališta Park Obitelji Prpić** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Izgradnja Dječjeg igrališta Park Obitelji Prpić | 425.000,00 | - | - |
|  | **425.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 176.920,00 | - | - |
| 5.4.9. Kapitalne pomoći - EU sredstva  | 248.080,00 | - | - |
|  | **425.000,00** | **-** | - |
|  |  |  |  |
| **13. Izgradnja biciklističke staze** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Izgradnja staze BRZO-biciklistička ruta Zabok-Oroslavje-dionica Oroslavje | 1.657.000,00 | 1.140.875,04 | 68,85 |
|  | **1.657.000,00** | **1.140.875,04** | **68,85** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 5.4.2. Kapitalne pomoći - sredstva EU | 857.000,00 | - | - |
| 1.5.2. Predfinanc. EU projekata-Biciklističke staze (opći prihodi) | - | 449.198,67 | - |
| 9.1. Preneseni višak prihoda | 800.000,00 | - | - |
| 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja od kreditnih institucija | - | 691.676,37 | - |
|  | **1.657.000,00** | **1.140.875,04** | **68,85** |
|  |  |  |  |
| **14. Uređenje gradske tržnice** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Uređenje gradske tržnice | 250.000,00 | - | - |
|  | **250.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 250.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |
| **15. Uređenje reciklažnog dvorišta** | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| Uređenje reciklažnog dvorišta | 3.000.000,00 | - | - |
|  | **3.000.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 600.000,00 | - | - |
| 5.4.4. Kapitalne pomoći - sredstva EU | 2.400.000,00 | - | - |
|  | **3.000.000,00** | **-** | **-** |

Članak 3.

 Polugodišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija

 Sektor za financijski i proračunski nadzor

2. Arhiva, ovdje.

PREDSJEDNIK

 Gradskog vijeća Oroslavje

Kristijan Sojč