## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA:

UBROJ:

Oroslavje, 05.10.2022. godine

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09., 13/13., 19/18., 21/20. i 23/21.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 21. sjednici održanoj dana 05.10.2022. godine, nije donijelo

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA**

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2022. godinu**

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (u daljnjem

tekstu: Program) predviđaju se potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja. Program se izvršavao kroz slijedeće aktivnosti:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

2. Održavanje i uređivanje parkova, zelenih površina i gradskog groblja,

3. Zaštita okoliša,

4. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,

5. Sanacija štete od elementarne nepogode

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su za slijedeće namjene:

**1. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonskih cijevi i usluge građevinske mehanizacije utvrdit će gradonačelnik na prijedlog Mjesnih odbora.

Sredstva za tu namjenu predviđena su i izvršena u iznosu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| **1.1. Održavanje cesta i drugih javnih puteva** | | **200.000,00** | **39.157,50** | **19,58** |
|  | Nabava kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama | 65.000,00 | 21.012,50 | 32,33 |
|  | Strojno orezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, skidanje bankina, dovoz i ugradnja kamenog materijala, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje, | 30.000,00 | 4.345,00 | 14,48 |
|  | Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda | 50.000,00 | 1.562,50 | 3,13 |
|  | Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije | 8.000,00 | 6.237,50 | 77,97 |
|  | Krpanje rupa na asfaltiranim cestama - investicijsko održavanje | 30.000,00 | - | - |
|  | Stručni nadzor | 17.000,00 | 6.000,00 | 35,29 |
| **1.2.** | **Čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice** | **100.000,00** | **31.671,50** | **31,67** |
| **1.3.** | **Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama** | **20.000,00** | **-** | **-** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | **320.000,00** | **70.829,00** | **22,13** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 200.000,00 | 39.157,50 | 19,58 |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 31.671,50 | 26,39 |
|  |  | **320.000,00** | **70.829,00** | **22,13** |

**2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima**

**-** sredstva su predviđena i izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ODRŽAV.JAVNIH POVRŠ.NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTOR.VOZIL. | | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| **2.1.** | **Održavanje i uređivanje zelenih površina** | **247.000,00** | **91.924,70** | **37,22** |
|  | Materijal: oploćnici, stupići, natpisne ploče, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr. potrošni materijal | 50.000,00 | 10.759,70 | **21,52** |
|  | Gorivo za strojeve i traktor | 45.000,00 | 34.686,45 | **77,08** |
|  | Materijal za popravak opreme, strojeva i traktora | 15.000,00 | 7.013,01 | **46,75** |
|  | Nabava sadnica cvijeća sezonskog i trajnice, te ukrasnih grmova i drveća | 30.000,00 | 900,00 | **3,00** |
|  | Uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, , uz nogometno igralište, uz Park obitelji Prpić, park Vranicany, kružnih tokova, park uz jezero i ostale zelene površine; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine, čišćenje lišća; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s jav. površina | 50.000,00 |  | **-** |
|  | Manji zemljani radovi, održavanje - radovi strojem | 20.000,00 | 1.800,00 | **9,00** |
|  | Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 20.000,00 |  | **-** |
|  | Održavanje traktora, strojeva i alata, registracija | 17.000,00 | 15.515,54 | **91,27** |
|  | Postrojenja i oprema - klupe | - | 21.250,00 | **-** |
| **2.2.** | **Uređivanje zapuštenih površina** | **20.000,00** | **-** | **-** |
| **2.3.** | **Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i siječa suhih stabala** | **10.000,00** | **-** | **-** |
| **2.4.** | **Zacjevljivanje oborinskih jaraka** | **10.000,00** | **3.299,00** | **32,99** |
| **2.5.** | **Održavanje okoliša društvenih domova** | **20.000,00** | **2.250,00** | **11,25** |
| **2.6.** | **Održavanje dječjih igrališta** | **20.000,00** | **10.111,25** | **50,56** |
| **2.7.** | **Nabava opreme za održavanje parkova i drugih javnih površina** | **30.000,00** | **95.585,00** | **318,62** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | **357.000,00** | **203.169,95** | **56,91** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 337.000,00 | 200.919,95 | 59,62 |
|  | Izvor 4.1. Prihod za posebne namjene | 20.000,00 | 2.250,00 | 11,25 |
|  |  | **357.000,00** | **203.169,95** | **56,91** |

**3. Održavanje groblja i mrtvačnice  
-** sredstva su predviđena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE | | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| **3.1.** | **Program održavanja gradskog groblja** | **50.000,00** | **3.201,08** | **6,40** |
|  | Materijal: natpisne ploče, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo, najlon i dr. potrošni materijal | 5.000,00 | 1.376,08 | 27,52 |
|  | Nabava sadnica tuja te ukrasnih grmova i drveća | 5.000,00 |  | - |
|  | Košnja trave na groblju, šišanje živice, orezivanje tuja i dr. | 40.000,00 | 1.825,00 | 4,56 |
| **3.2.** | **Održavanje mrtvačnice** | **82.000,00** | **61.277,34** | **74,73** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE | 132.000,00 | 64.478,42 | **48,85** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.2 Naknade za groblje | 132.000,00 | 64.478,42 | 48,85 |

**4. Održavanje čistoće javnih površina -** sredstva su predviđena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| **4.1.** | **Odvoz krupnog i glomaznog otpada** | **61.000,00** | **84.150,24** | **137,95** |
|  | Odvoz krupnog i glomaznog otpada | 30.000,00 | 14.940,35 | 49,80 |
|  | Kazna za nerazvrstavanje | 31.000,00 |  | - |
|  | Naknada za korištenje odlagališta otpada |  | 69.209,89 | - |
| **4.2.** | **Sanacija nelegalnih odlagališta smeća** | **20.000,00** | **-** | **-** |
| **4.3.** | **Deratizacija javnih površina** | **80.000,00** | **58.915,00** | **73,64** |
| **4.4.** | **Nabava opreme za prikupljanje otpada** | **10.000,00** | **9.668,75** | **96,69** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | **171.000,00** | **152.733,99** | **89,32** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 171.000,00 | 103.208,70 | 60,36 |
|  | Izvor 4.1.1. Prihodi za posebne namjene - korištenje odlagališta otpada | - | 49.525,29 | - |
|  |  | **171.000,00** | **152.733,99** | 89,32 |

**5. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete**  obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | | **plan 2022** | **izvršenje 30.06.2022.** | **INDEKS** |
| **5.1.** | **Najam i održavanje javne rasvjete** | **470.000,00** | **202.125,52** | **43,01** |
|  | Troškovi održavanja javne rasvjete - najam | 367.000,00 | 183.450,52 | 49,99 |
|  | Troškovi za održavanje javne rasvjete - materijal i usluga | 83.000,00 | 18.675,00 | **22,50** |
|  | Nabava LED rasvjete | 20.000,00 | - | **-** |
| **5.2.** | **Troškovi potrošnje javne rasvjete** | **150.000,00** | **127.505,50** | **85,00** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | **620.000,00** | **329.631,02** | **53,17** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 620.000,00 | 329.631,02 | 53,17 |

Članak 3.

Polugodišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stanicama grada Oroslavja.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija

Sektor za financijski i proračunski nadzor

2. Arhiva, ovdje.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Oroslavje

Kristijan Sojč