## GRB%20s%20memorandumom

Prijedlog

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/01

UBROJ: 2140-4-1-23-2

Oroslavje, 07.06.2023.

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09. i 13/13. i 19/18) Gradsko vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 07.06.2023.godine, nije donijelo

***GODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA***

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2022. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Članak 1. | | | | | | |
| Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program)  određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se: | | | | |
| * graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, | |
| * graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, | |
| * graditi izvan građevinskog područja, | |
| * rekonstruirati, * uklanjati. | |
| Građevine komunalne infrastrukture jesu: | | | | | |
| - nerazvrstane ceste, | | | | | | |
| - javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, biciklističke staze, trgovi), | | | | | | |
| - javna parkirališta, | | | | | | |
| - javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, športski i rekreacijski prostori), | | | | | | |
| - građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, spomenici), | | | | | | |
| - javna rasvjeta, | | | | | | |
| - groblja i mrtvačnice, |
| - građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza. |
|  | | | |

Članak 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Program je izvršen kako slijedi: | |
| **1. Izgradnja nogostupa** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Izgradnja nogostupa | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 380.705,43 | 28,20 |
|  | | **1.350.000,00** | **1.350.000,00** | **380.705,43** | **28,20** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 9.1. Preneseni višak prihoda | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - |
| 5.6.5. Kapitalne pomoći ŽP -izvanproračunski korisnik ŽUC | | 350.000,00 | 350.000,00 | - | - |
| 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja od kreditnih institucija | | - | - | 380.705,43 | - |
|  | | **1.350.000,00** | **1.350.000,00** | **380.705,43** | **28,20** |
|  | |  |  |  |  |
| **2. Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima | | 3.010.000,00 | 2.931.240,00 | 839.030,53 | 28,62 |
|  | | **3.010.000,00** | **2.931.240,00** | **839.030,53** | 28,62 |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 6.2. Kapitalne donacija građana | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.350,00 | 93,50 |
| 4.8. Komunalni doprinos | | 658.727,00 | 625.791,00 | 325.186,83 | 49,37 |
| 4.9.1. Komunalna naknada | | 941.273,00 | 895.449,00 | - | - |
| 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja od kreditnih institucija | | - | - | 484.443,70 | - |
| 9.1. 2.Preneseni višak prihoda (asfaltiranje-kapitalne donacije građana) | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 20.050,00 | 1,43 |
|  | | **3.010.000,00** | **2.931.240,00** | **839.030,53** | **27,87** |
|  | |  |  |  |  |
| **3. Izgradnja objekata oborinske odvodnje** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Oborinska odvodnja - radovi i materijal | | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
|  | | **30.000,00** | **30.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| 4.9.1. Komunalna naknada | | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
|  | | **30.000,00** | **30.000,00** | **-** | **-** |
|  | |  |  |  |  |
| **4. Uređenje dječjih igrališta** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Nabava nove opreme za dječja igrališta | | 21.273,00 | 20.273,00 | 19.095,00 | 94,19 |
| Dodatna ulaganja na postojećim igralištima | | 8.727,00 | 8.527,00 | 8.500,00 | 99,68 |
|  | | **30.000,00** | **28.800,00** | **27.595,00** | **95,82** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.727,00 | 8.527,00 | 8.500,00 | 99,68 |
| 4.8. Komunalni doprinos | | 21.273,00 | 20.273,00 | 19.095,00 | 94,19 |
|  | | **30.000,00** | **28.800,00** | **27.595,00** | **95,82** |
|  | |  |  |  |  |
| **5. Uređenje groblja** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Kupnja zemljišta za proširenje Gradskog groblja | | 200.000,00 | 190.000,00 | - | - |
| Dodatna ulaganja - uređenje | | 20.000,00 | 19.000,00 | 11.835,00 | 62,29 |
|  | | **220.000,00** | **209.000,00** | **11.835,00** | **5,66** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 70.000,00 | 66.500,00 | - | - |
| 4.9.2. Naknada za groblje | | 150.000,00 | 142.500,00 | 11.835,00 | 8,31 |
|  | | **220.000,00** | **209.000,00** | **11.835,00** | **5,66** |
|  | |  |  |  |  |
| **6. Izgradnja radne zone** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | | 200.000,00 | 190.000,00 | - | - |
|  | | **200.000,00** | **190.000,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 4.8. Komunalni doprinos | | 200.000,00 | 190.000,00 | - | - |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | | - | - | - | - |
|  | | **200.000,00** | **190.000,00** | **-** | **-** |
|  | |  |  |  |  |
| **7. Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | | 70.000,00 | 66.500,00 | - | - |
|  | | **70.000,00** | **66.500,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 4.8. Komunalni doprinos | | 70.000,00 | 66.500,00 | - | - |
|  | |  |  |  |  |
| **8. Izgradnja vodovodnog sustava** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Zemljani radovi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.041,25 | 100,14 |
|  | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.041,25** | **100,14** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.041,25 | 100,14 |
|  | |  |  |  |  |
| **9. Izgradnja javne rasvjete** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.275,00 | 43,19 |
|  | | **40.000,00** | **40.000,00** | **17.275,00** | **43,19** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.275,00 | 43,19 |
|  | |  |  |  |  |
| **10. Rekonstrukcija javne rasvjete** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | | 40.000,00 | 38.000,00 | 19.012,50 | 50,03 |
|  | | **40.000,00** | **38.000,00** | **19.012,50** | **50,03** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.012,50 | 47,53 |
|  | |  |  |  |  |
| **11. Postava autobusnih stajališta** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Postava autobusnih stajališta | | 50.000,00 | 50.000,00 | 69.375,00 | 138,75 |
|  | | **50.000,00** | **50.000,00** | **69.375,00** | **138,75** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.591,08 | 93,18 |
| 7.2. Prihodi od prodaje stanov u vlasništvu grada | |  |  | 22.783,92 |  |
|  | | **50.000,00** | **50.000,00** | **69.375,00** | 138,75 |
|  | |  |  |  |  |
| **12. Izgradnja Dječjeg igrališta Park Obitelji Prpić** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Izgradnja Dječjeg igrališta Park obitelji Prpić | | 425.000,00 | 416.200,00 | 370.690,66 | 87,22 |
|  | | **425.000,00** | **416.200,00** | **370.690,66** | **87,22** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 176.920,00 | 168.120,00 | 122.675,86 | 72,97 |
| 5.4.9. Kapitalne pomoći - EU sredstva | | 248.080,00 | 248.080,00 | 248.014,80 | 99,97 |
|  | | **425.000,00** | **416.200,00** | **370.690,66** | 89,07 |
|  | |  |  |  |  |
| **13. Izgradnja biciklističke staze** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Izgradnja staze BRZO-biciklistička ruta Zabok-Oroslavje-dionica Oroslavje | | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | 1.448.335,44 | 87,41 |
|  | | **1.657.000,00** | **1.657.000,00** | **1.448.335,44** | **87,41** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 5.4.2. Kapitalne pomoći - sredstva EU | | 857.000,00 | 857.000,00 | 756.659,07 | 88,29 |
| 9.1. Preneseni višak prihoda | | 800.000,00 | 800.000,00 | - | - |
| 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja od kreditnih institucija | | - | - | 691.676,37 | - |
|  | | **1.657.000,00** | **1.657.000,00** | **1.448.335,44** | **87,41** |
|  | |  |  |  |  |
| **14. Uređenje gradske tržnice** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Uređenje gradske tržnice | | 250.000,00 | 237.500,00 | - | - |
|  | | **250.000,00** | **237.500,00** | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 250.000,00 | 237.500,00 | - | - |
|  | |  |  |  |  |
| **15. Uređenje reciklažnog dvorišta** | | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| Uređenje reciklažnog dvorišta | | 3.000.000,00 | 2.970.000,00 | . | 100,00 |
|  | | **3.000.000,00** | **2.970.000,00** | **.** | **100,00** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 600.000,00 | 570.000,00 | - | - |
| 5.4.4. Kapitalne pomoći - sredstva EU | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | - | - |
|  | | **3.000.000,00** | **2.970.000,00** | **-** | **-** |

Članak 3.

Godišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranicama grada Oroslavja.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Oroslavje

Ivan Tuđa, prof