Prijedlog

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/05

UBROJ: 2140-4-2-24-7

Oroslavje, 03.10.2024. godine

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13., 19/18. i 32/2020.),  Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 39. sjednici održanoj dana  03.10.2024.  godine, nije donijelo

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE P R O G R A M A

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na

području grada Oroslavja za 2024. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1.ovoga članka obuhvaća:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

2. Održavanje javnih površina,

3. Održavanje groblja i mrtvačnice,

4. Održavanje čistoće javnih površina,

5.  Održavanje javne rasvjete na području Grada,

6. Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen dopušten promet motornim vozilima.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su za slijedeće namjene:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

|  |  | Plan 2024. | Izvršenje 30.06.24. | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 92.750,00 | 50.234,36 | 54,16 |
| 1.1. | Održavanje cesta i drugih javnih puteva | 70.000,00 | 48.234,36 | 68,91 |
| 1.1.1. | Nabava kamenog materijala, | 10.000,00 | 7.964,26 | 79,64 |
| 1.1.2. | Usluge prijevoza, navoza, razgrtanja i valjanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama | 15.000,00 | 7.197,01 | 47,98 |
| 1.1.3. | Strojno porezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, skidanje bankina, dovoz i ugradnja kamenog materijala, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje, | 4.000,00 | 13.893,50 | 347,34 |
| 1.1.4. | Kopanje odvodnih kanala uz nerazvrstane ceste s odvozom zemlje | 3.000,00 | 11.002,68 | 366,76 |
| 1.1.5. | Nabava i ugradnja betonskih ili plastičnih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda | 15.000,00 | 3.745,66 | 24,97 |
| 1.1.6. | Krpanje rupa na asfaltiranim cestama - investicijsko održavanje | 15.000,00 | 2.231,25 | 14,88 |
| 1.1.7. | Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije | 2.000,00 | 2.200,00 | 110,00 |
| 1.1.8. | Geodetsko-katastarske usluge | 2.000,00 |  | - |
| 1.1.9. | Stručni nadzor nad izvođenjem radova na tekućem održavanju | 4.000,00 |  | - |
| 1.2. | Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama | 22.750,00 | 2.000,00 | 8,79 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 70.000,00 | 48.234,36 | 68,91 |
|  | Izvor 5.2.6. Tekuće pomoći iz ŽP | 15.000,00 | - | - |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.750,00 | 2.000,00 | 25,81 |
|  |  | 92.750,00 | 50.234,36 | 54,16 |

- Održavanje javnih površina

- podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. - sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja  utrošena su kako slijedi:

|  |  | Plan 2024. | Izvršenje 30.06.24. | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 89.500,00 | 33.237,45 | 37,14 |
| 2.1. | Održavanje i uređivanje zelenih površina - uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, , uz nogometno igralište, uz Park obitelji Prpić, park Vraniczany, kružnih tokova, park uz jezero i ostale zelene površine; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine, čišćenje lišća; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s javnih površina | 46.200,00 | 27.770,59 | 60,11 |
| 2.1.1. | Materijal: opločnici, stupići, natpisne ploče, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr. potrošni materijal | 8.200,00 | 4.220,26 | 51,47 |
| 2.1.2. | Gorivo za strojeve i traktor | 13.000,00 | 4.610,59 | 35,47 |
| 2.1.3. | Materijal za popravak opreme, strojeva i traktora | 2.000,00 | 482,08 | 24,10 |
| 2.1.4. | Usluge servisa, održavanje traktora, strojeva i alata, troškovi registracije i premija osiguranja | 4.000,00 | 4.402,68 | 110,07 |
| 2.1.5. | Nabava sadnica cvijeća sezonskog i trajnice, te ukrasnih grmova i drveća | 6.000,00 | 1.566,58 | 26,11 |
| 2.1.6. | Manji zemljani radovi, održavanje - radovi strojem | 3.000,00 | 5.955,75 | 198,53 |
| 2.1.7. | Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 3.000,00 |  | - |
| 2.1.8. | Oprema za parkove : | 7.000,00 |  | - |
|  | - nabava strojeva |  | 6.532,65 |  |
|  | - nabava baroknih masivnih klupa i dr. |  | 0 |  |
| 2.2. | Uređivanje zapuštenih površina | 13.000,00 | 5.108,53 | 39,30 |
| 2.3. | Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sječa suhih stabala | 4.000,00 | 333,13 | 8,33 |
| 2.4. | Zacjevljivanje oborinskih jaraka | 5.000,00 | - | - |
| 2.5. | Održavanje okoliša društvenih domova | 2.700,00 | 25,20 | 0,93 |
| 2.6. | Održavanje dječjih igrališta | 2.600,00 | - | - |
| 2.7. | Nabava opreme za održavanje parkova i drugih javnih površina | 16.000,00 | - | - |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 70.800,00 | 33.212,25 | 46,91 |
|  | Izvor 4.1. Prihod za posebne namjene | 2.700,00 | 25,20 | 0,93 |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 16.000,00 | - | - |
|  |  | 89.500,00 | 33.237,45 | 37,14 |

- Održavanje groblja i mrtvačnice,

- obuhvaća održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. -  sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

| 3. | ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE | 32.100,00 | 6.603,51 | 20,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Program održavanja gradskog groblja | 8.000,00 | 5.464,23 | 68,30 |
| 3.1.1. | Materijal i usluge: natpisne ploče, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo, najlon i dr.potrošni materijal, Nabava sadnica tuja te ukrasnih grmova i drveća, Košnja trave na groblju, šišanje živice, orezivanje tuja, radovi strojem i dr. | 8.000,00 | 5.464,23 | 68,30 |
| 3.2. | Održavanje mrtvačnice | 24.100,00 | 1.139,28 | 4,73 |
| 3.2.1. | Tekuće održavanje mrtvačnice (potrošnja struje, vode i ostalo tekuće održavanje) | 17.400,00 | 1.139,28 | 6,55 |
| 3.2.2. | Investicijsko održavanje zgrade | 6.700,00 | - | - |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.2 Naknade za groblje | 32.100,00 | 6.603,51 | 20,57 |

- Održavanje čistoće javnih površina,

-obuhvaća čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta

- sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena  su kako slijedi:

| 4. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 174.500,00 | 115.445,78 | 66,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | A100001, A100011 Odvoz krupnog i glomaznog otpada i poticajna naknada | 42.000,00 | 12.590,18 | 29,98 |
| 4.1.1. | Odvoz krupnog i glomaznog otpada | 6.000,00 | 2.437,98 | 40,63 |
| 4.1.2. | Kazna za nerazvrstavanja otpada (poticajna naknada) | 6.000,00 | - | - |
| 4.1.3. | Naknada za korištenje odlagališta otpada | 30.000,00 | 10.152,20 | 33,84 |
| 4.2. | Sanacija nelegalnih odlagališta smeća | 3.000,00 | - | - |
| 4.3. | Zimska služba - čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice | 30.000,00 | 8.388,71 | 27,96 |
| 4.4. | Deratizacija javnih površina | 12.000,00 | 8.516,89 | 70,97 |
| 4.5. | Nabava opreme za prikupljanje otpada | 87.500,00 | 85.950,00 | 98,23 |
|  | VANJSKI SPREMNICI ZA RAZDVAJANJE OTPADA |  | 9.700,00 |  |
|  | KOMUNALNI STROJ ZA ČIŠĆENJE JAV.POVRŠINA |  | 76.250,00 |  |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 110.000,00 | 71.013,58 | 64,56 |
|  | Izvor 4.2. Prihod za posebne namjene - Sufinanciranje Eko-flor | 30.000,00 | 10.152,20 | 33,84 |
|  | Izvor 5.8.5. Pomoći izvanprorač. Korisnika- Fond | 34.500,00 | 34.280,00 | 99,36 |
|  | Ukupno: | 174.500,00 | 115.445,78 | 66,16 |

- Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

- obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu kako slijedi: podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. - sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja  utrošena su kako slijedi:

| 5. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 70.300,00 | 17.959,88 | 25,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Održavanje javne rasvjete | 17.300,00 | 5.677,56 | 32,82 |
| 5.1.1. | Troškovi za održavanje javne rasvjete - materijal i usluga | 9.300,00 | 2.668,18 | 28,69 |
| 5.1.2. | Nabava LED rasvjete | 8.000,00 | 3.009,38 | 37,62 |
| 5.2. | Troškovi potrošnje javne rasvjete | 53.000,00 | 12.282,32 | 23,17 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 69.000,00 | 17.959,88 | 26,03 |
|  | Izvor 7.4. Naknade osnove osiguranja | 1.300,00 | - | - |
|  | Ukupno: | 70.300,00 | 17.959,88 | 25,55 |

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- obuhvaća održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost, a odnose se na trgove, pločnike, javne prolaze,  šetališta, biciklističke i pješačke staze,  mostove ( ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste).

- sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja  utrošena su kako slijedi:

| 6. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 3.000,00 | 694,15 | 23,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Materijal u usluge za održavanje | 3.000,00 | 694,15 | 23,14 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 694,15 | 23,14 |

Članak 3.

Polugodišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranicama grada Oroslavja.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Oroslavje

Ivan Tuđa