Prijedlog

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/05

UBROJ: 2140-4-2-24-6

Oroslavje, 03.10.2024. godine

Temeljem članka 67.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09., 13/13., 19/18., 21/2020. i 23/2021)  Gradsko vijeće na svojoj 39. sjednici održanoj dana 03.10.2024. godine, nije donijelo

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE P R O G R A M A

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA

ZA 2024. GODINU

| Članak 1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se: |  |  |  |  |  |
|  | - graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, |  |  |  |  |
|  | - graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, |  |  |  |  |
|  | - graditi izvan građevinskog područja, |  |  |  |  |
|  | - rekonstruirati, - uklanjati. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu obuhvaća sljedeće radnje i radove: - rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture - uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukturi i radove na sanaciji tog zemljišta - pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture - građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina. |  |  |  |  |
| Građevine i uređaji komunalne infrastrukture jesu: |  |  |  |  |  |
|  | - Prometnice i prometne površine (nerazvrstane ceste, nogostupi, parkirališta, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza) - Javne površine -javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, športski i rekreacijski prostori) te građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, spomenici), - Javna rasvjeta - Groblje i mrtvačnica, - Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnog otpada - Oborinska odvodnja Članak 2. |  |  |  |  |

1. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji

prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova te

modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

Program sadrži troškove projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja  i provedbe vođenja projekata građenja s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

|  |  | Plan 2024. | Izvršenje 30.06.24. | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE | 854.400,00 | 241.963,27 | 28,32 |
| 1.1. | Kapitalni projekt K100002 - Modernizacija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni | 254.000,00 | 38.747,65 | 15,25 |
| 1.1.1. | Asfaltiranje ceste u naselju Andraševec | 50.800,00 | - | - |
| 1.1.2. | Asfaltiranje ceste u naselju Krušljevo Selo | 50.800,00 | - | - |
| 1.1.3. | Asfaltiranje ceste u naselju Mokrice | 50.800,00 | 2.868,91 | 5,65 |
|  | Asfaltiranje - Mokrice (zaštitna ograda) |  | 2.868,91 |  |
| 1.1.4. | Asfaltiranje ceste u naselju Oroslavje | 50.800,00 | 33.688,74 | 66,32 |
|  | Izrada troškovnika asfaltiranja, asfaltiranje cesta, izrada potpornog zida |  | 33.688,74 |  |
| 1.1.5. | Asfaltiranje ceste u naselju Stubička Slatina | 50.800,00 | 2.190,00 | 4,31 |
|  | Geod. snimak za projektiranje Slatina- Mokrice Ž2217 1460 m |  | 2.190,00 |  |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.950,00 | 9.734,71 | 88,90 |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | 100.050,00 | 15.622,18 | 15,61 |
|  | 4.9.1. Komunalna naknada | 143.000,00 | 13.390,76 | 9,36 |
|  |  | 254.000,00 | 38.747,65 | 15,25 |
| 1.2. | Kapitalni projekt K10001 - Izgradnja nogostupa | 410.000,00 | 201.965,62 | 49,26 |
| 1.2.1. | Izgradnja nogostupa - Lj.Babića- Krušljevo Selo - Slatina | 410.000,00 | 201.965,62 | 49,26 |
| 1.2.2. | Izgradnja nogostupa - | - | - |  |
| 1.2.3. | Izgradnja nogostupa - | - | - |  |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | 150.000,00 | 1.965,62 | 1,31 |
|  | 5.6.5. Kapitalne pomoći ŽP -izvanproračunski korisnik ŽUC | 60.000,00 | - | - |
|  |  | 410.000,00 | 201.965,62 | 49,26 |
| 1.3. | Kapitalni projekt K100006 - Izgradnja radne zone | 85.000,00 | - | - |
| 1.3.1. | Izgradnja cesta u radnoj zoni | 85.000,00 | - | - |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | 85.000,00 | - | - |
| 1.4. | Kapitalni projekt K100011 - Postava autobusnih stajališta | 10.000,00 | - | - |
| 1.4.1. | Postava autobusnih stajališta | 10.000,00 | - | - |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | 10.000,00 | - | - |
| 1.5. | Kapitalni projekt K100015 - Postava uspornika | 10.000,00 | - | - |
| 1.5.1. | Postava uspornika | 10.000,00 | - | - |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | - | - |
| 1.6. | Kapitalni projekt K100018 - Uređenje javnih parkirališta | 80.000,00 | 1.250,00 | 1,56 |
| 1.6.1. | Uređenje javnih parkirališta | 80.000,00 | 1.250,00 | 1,56 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | 40.000,00 | - | - |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 1.250,00 | 3,13 |
|  |  | 80.000,00 | 1.250,00 | 1,56 |
| 1.7. | Kapitalni projekt K100007 - Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada | 5.400,00 | - | - |
| 1.7.1. | Izgradnja pristupnih cesta | 5.400,00 | - | - |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | 7.2. Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu grada | 5.400,00 | - | - |

2. JAVNE POVRŠINE

U smislu ovog Programa, pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje

javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima   (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), javnih zelenih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni športski i rekreacijski

prostori i sl.) te javnih objekata i uređaja (oglasni stupovi, javni satovi, tržnica

i drugi slični objekti i uređaji)

| Ovaj Program sadrži troškove projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja kako slijedi: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan 2024. | Izvršenje 30.06.24. | indeks |  |
|  | 2. | JAVNE POVRŠINE | 88.400,00 | 22.776,40 | 25,77 |  |
|  | 2.1. | Kapitalni projekt K100016 - Uređenje gradske tržnice | 10.000,00 | 1.156,25 | 11,56 |  |
|  | 2.1.1. | Uređenje gradske tržnice | 5.000,00 | - | - |  |
|  | 2.1.2. | Nabava opreme (štandovi) | 5.000,00 | 1.156,25 | 23,13 |  |
|  |  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  |  | 4.9.1. Komunalna naknada | 10.000,00 | 1.156,25 | 11,56 |  |
|  | 2.2. | Kapitalni projekt K100004 - Uređenje dječjih igrališta | 13.000,00 | - | - |  |
|  | 2.2.1. | Uređenje dječjih igrališta | 13.000,00 | - | - |  |
|  |  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  |  | 4.8. Komunalni doprinos | 13.000,00 | - | - |  |
|  | 2.3. | Kapitalni projekt K100019 - Uređenje dječjeg igrališta - Andraševec | 50.000,00 | 19.432,65 | 38,87 |  |
|  | 2.3.1. | Uređenje dječjih igrališta | 50.000,00 | 19.432,65 | 38,87 |  |
|  |  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 19.432,65 | 38,87 |  |
|  | 2.4. | Kapitalni projekt K100020 - Uređenje dječjeg igrališta - Mokrice | 10.000,00 | 1.250,00 | 12,50 |  |
|  | 2.4.1. | Uređenje dječjih igrališta | 10.000,00 | 1.250,00 | 12,50 |  |
|  |  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 1.250,00 | 12,50 |  |
|  | 2.5. | Kapitalni projekt K100008- Izgradnja vodovodnog sustava | 5.400,00 | 937,50 | 17,36 |  |
|  | 2.5.1. | Zemljani radovi | 5.400,00 | 937,50 | 17,36 |  |
|  |  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Prihodi za posebne namjene | 5.400,00 | 937,50 | 17,36 |  |

3. JAVNA RASVJETA

Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih

i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis

poslova s troškovima građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom

financiranja za komunalnu djelatnost:

|  |  | Plan 2024. | Izvršenje 30.06.24. | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | JAVNA RASVJETA | 17.000,00 | - | - |
| 3.1. | Kapitalni projekt K100009 - Izgradnja javne rasvjete | 10.000,00 | - | - |
| 3.1.1. | Izgradnja javne rasvjete | 10.000,00 | - | - |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | 4.1. Prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | - | - |
| 3.2. | Kapitalni projekt K100010 - Rekonstrukcija javne rasvjete | 7.000,00 | - | - |
| 3.2.1. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 7.000,00 | - | - |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | 7.000,00 | - | - |

4. GROBLJA I MRTVAČNICA

su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

U nastavku se daje opis poslova s troškovima sa iskazanim izvorom financiranja:

|  |  | Plan 2024. | Izvršenje 30.06.24. | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | GROBLJE I MRTVAČNICA | 49.000,00 | - | - |
| 4.1. | Kapitalni projekt K100005 -Uređenje groblja | 49.000,00 | - | - |
| 4.1.1. | Kupnja zemljišta za proširenje Gradskog groblja | 45.000,00 | - | - |
| 4.1.2. | Dodatna ulaganja - uređenje komunalne infrastrukture na groblju | 4.000,00 | - | - |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | 4.9.1. Komunalna naknada | 49.000,00 | - | - |

5. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata

i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta

komunalnog otpada, a u nastavku daje se opis poslova s troškovima gradnje pojedinih građevina

za gospodarenje komunalnim otpadom i nabave opreme, sa iskazanim izvorom financiranja:

|  |  | Plan 2024. | Izvršenje 30.06.24. | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | 500.000,00 | 33.192,98 | 6,64 |
| 5.1. | Kapitalni projekt K100002 - Uređenje reciklažnog dvorišta | 500.000,00 | 33.192,98 | 6,64 |
| 5.1.1. | Uređenje reciklažnog dvorišta | 500.000,00 | 33.192,98 | 6,64 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | 5.4.4. Kapitalne pomoći - EU sredstva | 335.000,00 | - | - |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 165.000,00 | 33.192,98 | 20,12 |
|  |  | 500.000,00 | 33.192,98 | 6,64 |

6. OBORINSKA ODVODNJA

Pod oborinskom odvodnjom podrazumijeva se građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske

odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske

vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje. U nastavku se daje opis poslova s troškovima

gradnje sustava oborinske odvodnje, sa iskazanim izvorom financiranja:

|  |  | Plan 2024. | Izvršenje 30.06.24. | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | OBORINSKA ODVODNJA | 3.000,00 | - | - |
| 6.1. | Kapitalni projekt K100003 - Izgradnja objekata oborinske odvodnje | 3.000,00 | - | - |
| 6.1.1. | Nabava i postava cijevi oborinske odvodnje | 3.000,00 | - | - |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |
|  | 4.9.1. Komunalna naknada | 3.000,00 | - | - |

Članak 3.

Polugodišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranicama grada Oroslavja.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Oroslavje

Ivan Tuđa