Prijedlog

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/04

UBROJ: 2140-4-2-24-7

Oroslavje, 05.06.2024. godine

Temeljem članka 67.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09, 13/13, 19/18, 21/20 i 23/21.) Gradsko vijeće na svojoj  37.  sjednici održanoj dana 05.06.2024. godine, nije donijelo

GODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA

ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

graditi izvan građevinskog područja,

rekonstruirati, uklanjati.

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

- nerazvrstane ceste,

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, biciklističke staze, trgovi),

- javna parkirališta,

- javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, športski i rekreacijski prostori),

- građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, spomenici),

- javna rasvjeta,

- groblja i mrtvačnice,

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Program je izvršen kako slijedi: 1. Kapitalni projekt K100001 - Izgradnja nogostupa PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Izgradnja nogostupa 464.530,00 447.987,00 231.430,44 51,66 Izgradnja nogostupa- Andraševec 93.395,37 Izgradnja nogostupa- Lj. Babića - K.Selo 138.035,07 Izvori financiranja Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 331.810,00 315.267,00 89.235,92 26,89 Izvor 8.1.2. Namjenski prihodi od zaduživanja 82.194,52 5.6.5. Kapitalne pomoći ŽP -izvanproračunski korisnik ŽUC 132.720,00 132.720,00 60.000,00 45,21 464.530,00 447.987,00 231.430,44 51,66 2. Kapitalni projekt K100002 - Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni Proračun 2023. PRERASPODJELA 2023 Proračun 2023. Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni: 256.970,00 255.170,00 127.374,39 49,92 Asfaltiranje - Mokrice 40.591,23 Asfaltiranje - Gornje Oroslavje 22.595,68 Asfaltiranje - Andraševec 35.000,00 Asfaltiranje - Stubička Slatina 25.698,45 Asfaltiranje - Oroslavje 597,25 Asfaltiranje - nadzor 2.891,78 Izvori financiranja Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 36.650,00 34.850,00 29.245,55 83,92 4.8. Komunalni doprinos 84.940,00 84.940,00 32.753,37 38,56 4.9.1. Komunalna naknada 135.380,00 135.380,00 65.375,47 48,29 256.970,00 255.170,00 127.374,39 49,92 3. Kapitalni projekt K100003 - Izgradnja objekata oborinske odvodnje PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Oborinska odvodnja - radovi i materijal 2.650,00 2.650,00 - - Izvori financiranja 4.9.1. Komunalna naknada 2.650,00 2.650,00 - - 4. Kapitalni projekt K100004 - Uređenje dječjih igrališta PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Nabava nove opreme za dječja igrališta 13.270,00 13.270,00 6.153,16 46,37 Dodatna ulaganja na postojećim igralištima 1.330,00 1.330,00 - - 14.600,00 14.600,00 6.153,16 42,14 Izvori financiranja 1.1. Opći prihodi i primici 1.330,00 1.330,00 - - 4.8. Komunalni doprinos 13.270,00 13.270,00 6.153,16 46,37 14.600,00 14.600,00 6.153,16 42,14 5. Kapitalni projekt K100005 -Uređenje groblja PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Kupnja zemljišta za proširenje Gradskog groblja 26.540,00 26.540,00 - - Dodatna ulaganja - uređenje komunalne infrastrukture na groblju 3.980,00 3.980,00 - - 30.520,00 30.520,00 - - Izvori financiranja 4.9.1. Komunalna naknada 30.520,00 30.520,00 - - 6. Kapitalni projekt K100006 - Izgradnja radne zone PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Izgradnja komunalne infrastrukture radne zone 26.540,00 26.540,00 - - Izvori financiranja 4.8. Komunalni doprinos 22.560,00 22.560,00 - - 4.1. Prihodi za posebne namjene 3.980,00 3.980,00 - - 26.540,00 26.540,00 - - 7. Kapitalni projekt K100007 - Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Izgradnja komunalne infrastrukture 5.310,00 5.310,00 - - Izvori financiranja 4.1. Prihodi za posebne namjene 5.310,00 5.310,00 - - 8. Kapitalni projekt K100008 - Izgradnja vodovodnog sustava Proračun 2023. PRERASPODJELA 2023 Proračun 2023. Zemljani radovi 5.310,00 5.310,00 - - Izvori financiranja 4.1. Prihodi za posebne namjene 5.310,00 5.310,00 - - 9. Kapitalni projekt K100009 - Izgradnja javne rasvjete PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Rekonstrukcija javne rasvjete 10.620,00 10.620,00 8.498,75 80,03 Izvori financiranja 4.1. Prihodi za posebne namjene 10.620,00 10.620,00 8.498,75 80,03 10. Kapitalni projekt K100010 - Rekonstrukcija javne rasvjete PRORAČUN 2023 PRORAČUN 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Rekonstrukcija javne rasvjete 6.640,00 6.640,00 4.474,91 67,39 DOBAVA I MONTAŽA Izvori financiranja 1.1. Opći prihodi i primici 6.640,00 6.640,00 4.474,91 67,39 11. Kapitalni projekt K100011 - Postava autobusnih stajališta PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Postava autobusnih stajališta 6.640,00 6.640,00 - - Izvori financiranja 1.1. Opći prihodi i primici 6.640,00 6.640,00 - - 12. Kapitalni projekt K100013 - Izgradnja Dječjeg igrališta Park Vranicany PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Izgradnja Dječjeg igrališta u Oroslavju u parku Vranicany 66.360,00 66.360,00 81.550,75 122,89 Izvori financiranja 1.1. Opći prihodi i primici 66.360,00 66.360,00 66.360,00 100,00 7.3. Prihod od prodaje ostalih građevinski objekata - - 15.190,75 66.360,00 66.360,00 81.550,75 122,89 13. Kapitalni projekt K100016 - Uređenje gradske tržnice PRORAČUN 2023 PRORAČUN 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Uređenje gradske tržnice 13.270,00 13.270,00 1.791,00 13,50 Uređenje tržnice - Nabava opreme (štandovi) 1.791,00 Izvori financiranja 4.9.1. Komunalna naknada 13.270,00 13.270,00 1.791,00 13,50 14. Kapitalni projekt K100018 - Uređenje javnih parkirališta PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Uređenje mrtvačnice 26.540,00 25.240,00 5.625,00 22,29 Izvori financiranja 1.1. Opći prihodi i primici 26.540,00 25.240,00 5.625,00 22,29 15. Kapitalni projekt K100019 - Izgradnja Dječjeg igrališta Andraševec PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Izgradnja Dječjeg igrališta u Andraševcu -pripremni radovi 2.650,00 2.650,00 2.631,81 99,31 Izvori financiranja 1.1. Opći prihodi i primici 2.650,00 2.650,00 2.631,81 99,31 16. Kapitalni projekt K100002 -Uređenje reciklažnog dvorišta PRORAČUN 2023 PRERASPODJELA 2023 IZVRŠENJE 31.12.2023. INDEKS Uređenje reciklažnog dvorišta - Izrada projektne dokumentacije 13.270,00 13.270,00 10.848,73 81,75 Izrada projektne dokumentacije 9.725,00 Troškovi pribavljanja suglasnosti (doprinosi) 1.123,73 Izvori financiranja 1.1. Opći prihodi i primici 13.270,00 13.270,00 10.848,73 81,75

Članak 3.

Godišnje izvršenje proračuna objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranicama grada Oroslavja.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Oroslavje

Ivan Tuđa, prof