## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/25-01/05

URBROJ: 2140-4-2-25-26

Oroslavje, 05.06.2025. godine

 Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije broj 16/09, 13/13, 19/18, 21/20, 23/21) Gradsko vijeće Grada Oroslavja na svojoj 1. sjednici održanoj dana 05.06.2025. godine, donijelo je

**GODIŠNJE IZVRŠENJE**

**PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- graditi izvan građevinskog područja

- rekonstruirati

- uklanjati.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Građevine i uređaji komunalne infrastrukture jesu:

1. Prometnice i prometne površine (nerazvrstane ceste, nogostupi, parkirališta, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza)
2. Javne površine - javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, sportski i rekreacijski prostori) te građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, spomenici)
3. Javna rasvjeta
4. Groblje i mrtvačnica
5. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnog otpada
6. Oborinska odvodnja.

Članak 2.

1. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova te modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Program sadrži troškove projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE** | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa** | **410.000,00** | **408.150,00** | **207.429,61** | **50,82%** |
|  | Izgradnja nogostupa - Krušljevo Selo - Ulica Ljube Babića | 310.000,00 | 308.150,00 | 202.429,61 | 65,69% |
|  | Izgradnja nogostupa - Stubička Slatina | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.000,00 | 5,00% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 198.150,00 | 198.140,36 | 100,00% |
| Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.429,61 | 4,95% |
| Izvor 5.6.5 Kapitalne pomoći ŽP - izvanproračunskog korisnika ŽUC-a | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 9.1.2 Preneseni višak prihoda od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.859,64 |   |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni** | **254.000,00** | **256.385,00** | **218.688,82** | **85,30%** |
|  | Asfaltiranje cesta - Oroslavje | 34.000,00 | 36.385,00 | 64.573,78 | 177,47% |
|  | Asfaltiranje cesta - Gornje Oroslavje | 0,00 | 0,00 | 10.976,06 |   |
|  | Asfaltiranje cesta - Stubička Slatina | 90.000,00 | 90.000,00 | 7.116,00 | 7,91% |
|  | Asfaltiranje cesta - Andraševec | 70.000,00 | 70.000,00 | 115.416,28 | 164,88% |
|  | Asfaltiranje cesta - Mokrice | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.606,70 | 103,03% |
|  | Asfaltiranje cesta - Krušljevo Selo | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.950,00 | 13.335,00 | 13.332,78 | 99,98% |
| Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 100.050,00 | 100.050,00 | 16.987,23 | 16,98% |
| Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8.6 Pomoći od izvanpr.korisnika - Hr.vode- sanacija klizišta | 0,00 | 0,00 | 45.368,81 |   |
| **K100006** | **Kapitalni projekt: Izgradnja radne zone - komunalna infrastruktura** | **85.000,00** | **85.000,00** | **10.562,50** | **12,43%** |
|   | Projekt za industrijsku prometnicu u Mokricama | 85.000,00 | 85.000,00 | 10.562,50 | 12,43% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 85.000,00 | 85.000,00 | 10.562,50 | 12,43% |
| **K100007** | **Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | **5.400,00** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|   | Izgradnja pristupnih cesta | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu grada | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K100011** | **Kapitalni projekt: Postava autobusnih stajališta** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|   | Postava autobusnih stajališta | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K100015** | **Kapitalni projekt: Postava uspornika** | **10.000,00** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|   | Postava uspornika - Ulica Kralja Tomislava, centar Oroslavja | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K100018** | **Kapitalni projekt: Uređenje javnih parkirališta** | **80.000,00** | **78.000,00** | **1.250,00** | **1,60%** |
|   | Centar, projekt za parkiralište kod sportskih terena | 80.000,00 | 78.000,00 | 1.250,00 | 1,60% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 38.000,00 | 1.250,00 | 3,29% |
| Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |

1. JAVNE POVRŠINE

U smislu ovog Programa, pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), javnih zelenih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni sportski i rekreacijski prostori i sl.) te javnih objekata i uređaja (oglasni stupovi, javni satovi, tržnice i drugi slični objekti i uređaji). Ovaj Program sadrži troškove projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. JAVNE POVRŠINE** | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta** | **13.000,00** | **13.000,00** | **58.470,15** | **449,77%** |
|   | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u DV Cvrkutić | 13.000,00 | 13.000,00 | 58.470,15 | 449,77% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 9.1.2 Preneseni višak prihoda od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 58.470,15 |   |
| **K100008** | **Kapitalni projekt: Izgradnja vodovodnog sustava** | **5.400,00** | **5.400,00** | **937,50** | **17,36%** |
|   | Iskop kanala za priključak na vodovodnu mrežu u Andraševcu, Lipovečka | 5.400,00 | 5.400,00 | 937,50 | 17,36% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 5.400,00 | 5.400,00 | 937,50 | 17,36% |
| **K100016** | **Kapitalni projekt: Uređenje gradske tržnice** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.343,75** | **53,44%** |
|   | Nabava opreme - štandova  | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.343,75 | 53,44% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.343,75 | 53,44% |
| **K100019** | **Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg igrališta - Andraševec** | **50.000,00** | **50.000,00** | **54.684,24** | **109,37%** |
|   | Dječje i sportsko igralište u Andraševcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.684,24 | 109,37% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor 9.1.2 Preneseni višak prihoda od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 4.684,24 |   |
| **K100020** | **Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg igrališta - Mokrice** | **10.000,00** | **10.000,00** | **43.241,55** | **432,42%** |
|   | Sportski i rekreacijski tereni - Streetball Mokrice | 10.000,00 | 10.000,00 | 43.241,55 | 432,42% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 6.4.1 Kapitalne donacije od trgovačkih društava | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |   |
| Izvor 9.1.2 Preneseni višak prihoda od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 21.241,55 |   |

1. JAVNA RASVJETA

Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis poslova s troškovima građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete s iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. JAVNA RASVJETA** | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **K100009** | **Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.183,75** | **101,84%** |
|   | Proširenje javne rasvjete - izgradnja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.183,75 | 101,84% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.822,57 | 38,23% |
| Izvor 9.1.2 Preneseni višak prihoda od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 6.361,18 |   |
| **K100010** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|   | Rekonstrukcija javne rasvjete | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |

1. GROBLJE I MRTVAČNICA

Groblje i mrtvačnica su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja sukladno posebnim propisima o grobljima. U nastavku se daje opis poslova s troškovima s iskazanim izvorom financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. GROBLJE I MRTVAČNICA** | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: Uređenje groblja** | **49.000,00** | **49.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|   | Kupnja zemljišta za proširenje gradskog groblja | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|   | Dodatna ulaganja - uređenje komunalne infrastrukture groblja | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00% |

1. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata

i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada, a u nastavku daje se opis poslova s troškovima gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabave opreme s iskazanim izvorom financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Uređenje reciklažnog dvorišta** | **500.000,00** | **491.800,00** | **282.451,94** | **57,43%** |
|   | Uređenje reciklažnog dvorišta | 500.000,00 | 491.800,00 | 282.451,94 | 57,43% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 165.000,00 | 156.800,00 | 62.451,94 | 39,83% |
| Izvor 5.4.4 Kapitalne pomoći - EU sredstva - reciklažno dvorište | 335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 9.1.2 Preneseni višak prihoda od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |   |

1. OBORINSKA ODVODNJA

Pod oborinskom odvodnjom podrazumijeva se građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske

odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje. U nastavku se daje opis poslova s troškovima gradnje sustava oborinske odvodnje s iskazanim izvorom financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. OBORINSKA ODVODNJA** | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Izgradnja objekata oborinske odvodnje** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|   | Nabava i postava cijevi oborinske odvodnje | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvori financiranja:** |
| Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Članak 3.

 Godišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije i na web stranicama grada Oroslavja.

 PREDSJEDNIK

 Gradskog vijeća Grada Oroslavja
 Roberto Kuleš