## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/25-01/05

URBROJ: 2140-4-2-25-30

Oroslavje, 05.06.2025. godine

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije broj 16/09, 13/13, 19/18, 21/20, 23/21) Gradsko vijeće Grada Oroslavja na svojoj 1. sjednici održanoj dana 05.06.2025. godine, donijelo je

**GODIŠNJE IZVRŠENJE**

**PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE NFRASTRUKTURE**

**NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa. Program obuhvaća:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta
2. Održavanje javnih površina
3. Održavanje groblja i mrtvačnice
4. Održavanje čistoće javnih površina
5. Održavanje javne rasvjete na području grada
6. Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen dopušten promet motornim vozilima.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su za slijedeće namjene:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **92.750,00** | **93.415,00** | **82.618,94** | **88,44%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih puteva** | **70.000,00** | **71.045,00** | **80.518,94** | **113,34%** |
|  | Nabava kamenog materijala | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.209,92 | 101,91% |
|  | Usluge prijevoza, navoza, razgrtanja i valjanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.299,65 | 185,99% |
|  | Popravak oronulih dijelova bankina, dobava kamenog materijala i izrada cestovnih bankina | 12.000,00 | 12.000,00 | 18.957,90 | 157,98% |
|  | Kopanje i čišćenje odvodnih kanala uz nerazvrstane ceste s odvozom zemlje | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.461,81 | 154,62% |
|  | Nabava i ugradnja betonskih ili plastičnih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.960,26 | 69,60% |
|  | Krpanje rupa na asfaltiranim cestama - investicijsko održavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.793,81 | 87,94% |
|  | Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije | 6.000,00 | 7.045,00 | 7.166,66 | 101,73% |
|  | Geodetsko - katastarske usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Stručni nadzor nad izvođenjem radova na tekućem održavanju | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.668,93 | 66,72% |
| **T100001** | **Tekući projekt: Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama** | **22.750,00** | **22.370,00** | **2.100,00** | **9,39%** |
|  | Sanacija klizišta i izrada elaborata potpornog zida ceste u Andraševcu | 22.750,00 | 22.370,00 | 2.100,00 | 9,39% |
| **Izvori financiranja:** | | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.750,00 | 8.415,00 | 3.144,14 | 37,36% |
| Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | | 70.000,00 | 70.000,00 | 79.474,80 | 113,54% |
| Izvor 5.2.6 Tekuće pomoći ŽP - sanacija šteta od elementarne nepogode | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |

1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **89.500,00** | **86.750,00** | **65.209,33** | **75,17%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Održavanje i uređivanje zelenih površina** | **46.200,00** | **44.300,00** | **43.767,00** | **98,80%** |
|  | Materijal: opločnici, stupići, natpisne ploče, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr. potrošni materijal | 8.200,00 | 8.200,00 | 6.240,94 | 76,11% |
|  | Gorivo za strojeve i traktor | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.553,17 | 58,10% |
|  | Materijal za popravak opreme, strojeva i traktora | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.817,43 | 90,87% |
|  | Usluge servisa, održavanje traktora, strojeva i alata, troškovi registracije i premija osiguranja | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.314,40 | 257,86% |
|  | Nabava sadnica cvijeća sezonskog i trajnice, te ukrasnih grmova i drveća | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.990,92 | 49,85% |
|  | Manji zemljani radovi, održavanje - radovi strojem | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.317,49 | 277,25% |
|  | Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 3.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Oprema za parkove - nabava strojeva, baroknih masivnih klupa i sl. | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.532,65 | 93,32% |
| **A100004** | **Aktivnost: Održavanje okoliša društvenih domova** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.494,02** | **92,37%** |
| **A100005** | **Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta** | **2.600,00** | **2.600,00** | **1.360,75** | **52,34%** |
| **A100006** | **Aktivnost: Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sječa suhih stabala** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.924,58** | **98,11%** |
| **A100008** | **Aktivnost: Uređivanje zapuštenih površina** | **13.000,00** | **12.400,00** | **5.108,53** | **41,20%** |
| **A100010** | **Aktivnost: Zacjevljivanje oborinskih jaraka** | **5.000,00** | **4.750,00** | **200,00** | **4,21%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme za održavanje parkova i drugih javnih površina** | **16.000,00** | **16.000,00** | **8.354,45** | **52,22%** |
| **Izvori financiranja:** | | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 70.800,00 | 68.050,00 | 54.360,86 | 79,88% |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.494,02 | 92,37% |
| Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.354,45 | 52,22% |

1. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE

Obuhvaća održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja **-** sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE** | | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **32.100,00** | **32.100,00** | **24.014,52** | **74,81%** |
| **A100003** | **Aktivnost: Program održavanja gradskog groblja** | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.874,66** | **98,43%** |
|  | Materijal: natpisne ploče, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo, najlon i dr. potrošni materijal, Nabava sadnica tuja te ukrasnih grmova i drveća, Košnja trave na groblju, šišanje živice, orezivanje tuja, radovi strojem i dr. | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.874,66 | 98,43% |
| **A100008** | **Aktivnost: Održavanje mrtvačnice** | **24.100,00** | **24.100,00** | **16.139,86** | **66,97%** |
|  | Tekuće održavanje mrtvačnice (potrošnja struje, vode i ostalo tekuće održavanje) | 17.400,00 | 17.400,00 | 16.139,86 | 66,97% |
|  | Investicijsko održavanje zgrade | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvori financiranja:** | | | | | |
| Izvor 4.9.2 Naknade za groblje | | 32.100,00 | 32.100,00 | 24.014,52 | 74,81% |

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Obuhvaća čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje koševa za odlaganje otpada te uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **174.500,00** | **174.820,00** | **140.200,81** | **80,20%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Odvoz krupnog i glomaznog otpada** | **36.000,00** | **36.000,00** | **24.843,01** | **69,01%** |
|  | Odvoz krupnog i glomaznog otpada | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.913,98 | 98,57% |
|  | Naknada za korištenje odlagališta otpada | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.929,03 | 63,10% |
| **A100011** | **Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada** | **6.000,00** | **9.870,00** | **9.869,70** | **100,00%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća** | **3.000,00** | **2.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100005** | **Aktivnost: Zimska služba - čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice** | **30.000,00** | **28.500,00** | **11.021,21** | **38,67%** |
| **A100009** | **Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije** | **12.000,00** | **11.400,00** | **8.516,89** | **74,71%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme za prikupljanje otpada** | **87.500,00** | **86.200,00** | **85.950,00** | **99,71%** |
| **Izvori financiranja:** | | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 110.000,00 | 110.320,00 | 85.599,02 | 77,59% |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - korištenje odlagališta otpada - sufinanciranje | | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.929,03 | 63,10% |
| Izvor 5.8.5 Pomoći izvanPK - Fond za zaštitu okoliša - oprema | | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.280,00 | 99,36% |
| Izvor 6.4.2 Tekuće donacije od trgovačkih društava | | 0,00 | 0,00 | 1.392,76 |  |

1. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE

Obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu. Podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene. Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE** | | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **70.300,00** | **70.300,00** | **45.148,01** | **64,22%** |
| **A100006** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **17.300,00** | **17.300,00** | **16.182,31** | **93,54%** |
|  | Troškovi za održavanje javne rasvjete - materijal i usluga | 9.300,00 | 9.300,00 | 8.291,93 | 89,16% |
|  | Nabava LED rasvjete | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.890,38 | 98,63% |
| **A100006** | **Aktivnost: Troškovi javne rasvjete** | **53.000,00** | **53.000,00** | **28.965,70** | **54,65%** |
| **Izvori financiranja:** | | | | | |
| Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | | 69.000,00 | 69.000,00 | 45.148,01 | 65,43% |
| Izvor 7.4. Naknade s naslova osiguranja | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |

1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 3/2** |
| **A100007** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.990,22** | **99,67%** |
| **Izvori financiranja:** | | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.990,22 | 99,67% |

Članak 3.

Godišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije i na web stranicama grada Oroslavja.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Grada Oroslavja

Roberto Kuleš