## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/25-01/05

URBROJ: 2140-4-2-25-48

Oroslavje, 05.06.2025. godine

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09., 13/13., 19/18., 21/2020. i 23/2021) Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 1. sjednici održanoj dana 05.06.2025. godine, donijelo je

***I. IZMJENU PROGRAMA***

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2025. godinu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Članak 1. | | | | | |
| Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program)  određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se: | | | |
| * graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, |
| * graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, |
| * graditi izvan građevinskog područja, |
| * rekonstruirati, * uklanjati.   Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu obuhvaća sljedeće radnje i radove:   * rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture * uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukturi i radove na sanaciji tog zemljišta * pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture * građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina. |
| Građevine i uređaji komunalne infrastrukture jesu: | | | | |
| 1. **Prometnice i prometne površine**   (nerazvrstane ceste, nogostupi, parkirališta, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza)   1. **Javne površine**   -javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine  (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, športski i rekreacijski prostori) te građevine i uređaji javne namjene  (nadstrešnice, zdenci, fontane, spomenici),   1. **Javna rasvjeta** 2. **Groblje i mrtvačnica,** 3. **Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnog otpada** 4. **Oborinska odvodnja** | | | | | |
|  | | |

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

2025. osigurat će se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Grada te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom,

kako slijedi:

**1. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE**

Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji

prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova te

modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Tekući plan 2025.** | **I. Izmjena Proračuna** | **Iznos promjene** |
| **1.** | **PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE** |  |  | **1.265.400,00** | **945.400,00** | **-320.000,00** |
| **1.1.** | **Kapitalni projekt K210702 - Modernizacija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni** |  |  | **400.000,00** | **300.000,00** | **-100.000,00** |
|  |  | **Jed. Mjere** | **Planirana količina** | **Predviđena vrijednost** |  |  |
| 1.1.1. | **Asfaltiranje ceste u naselju Andraševec** |  |  |  |  |  |
|  | *Kureljeva ulica kč.br. 136* | *metar* | *125* | *21.000,00* | *11.000,00* | *-10.000,00* |
|  | *Babićeva ulica kč.br.6661/1* | *metar* | *1125* | *141.500,00* | *131.500,00* | *-10.000,00* |
| 1.1.2. | **Asfaltiranje ceste u naselju Krušljevo Selo** |  |  |  |  |  |
|  | *Krušljevo selo kč.br. 1106/4, 1105/8* | *metar* | *150* | *18.000,00* | *8.000,00* | *-10.000,00* |
|  | *Stubička Slatina - K.Selo (kurija) kč.br. 1770/2, 2129/1* | *metar* | *1500* | *80.000,00* | *80.000,00* | *-* |
|  | *Krušljevo selo kč.br. 5653 (kurija -reciklažno dvorište)* | *metar* | *400* | *35.000,00* | *25.000,00* | *-10.000,00* |
| 1.1.3. | **Asfaltiranje ceste u naselju Oroslavje** |  |  |  |  |  |
|  | *Bregovita ulica kč.br. 2032* | *metar* | *65* | *13.200,00* | *3.200,00* | *-10.000,00* |
|  | *Bregovita ulica kč.br. 1986/8* | *metar* | *450* | *26.400,00* | *16.400,00* | *-10.000,00* |
|  | *Zagorsko naselje* | *metar* | *125* | *17.000,00* | *7.000,00* | *-10.000,00* |
| 1.1.4. | **Asfaltiranje ceste u naselju Stubička Slatina** |  |  |  |  |  |
|  | *Stubička Slatina - kč.br. 56* | *metar* | *40* | *13.000,00* | *3.000,00* | *-10.000,00* |
|  | *Stubička Slatina - oko kućnog broja 299 (Jakšovo)* | *metar* | *225* | *19.900,00* | *9.900,00* | *-10.000,00* |
|  | *Stubička Slatina - kč.br.32* | *metar* | *90* | *15.000,00* | *5.000,00* | *-10.000,00* |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor 1.1. Opći prihodi i primici* | | | *140.000,00* | *20.000,00* | *-120.000,00* |
|  | *Izvor 4.8. Komunalni doprinos* | | | *130.000,00* | *150.000,00* | *+20.000,00* |
|  | *Izvor 4.9.1. Komunalna naknada* | | | *130.000,00* | *130.000,00* | *-* |
|  |  |  |  | ***400.000,00*** | ***300.000,00*** | ***-100.000,00*** |
| **1.2.** | **Kapitalni projekt K210701 - Izgradnja nogostupa** | | | **540.000,00** | **420.000,00** | **-120.000,00** |
| 1.2.1. | Izgradnja nogostupa - nastavak izgradnje u Mokricama | | | 270.000,00 | 80.000,00 | -190.000,00 |
| 1.2.2. | Izgradnja nogostupa - nastavak izgradnje u Stubičkoj Slatini | | | 270.000,00 | 210.000,00 | -60.000,00 |
| 1.2.3. | Izgradnja nogostupa - nastavak izgradnje u Krušljevom Selu | | |  | 130.000,00 | +130.000,00 |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor 1.1. Opći prihodi i primici* | | | *147.600,00* | *27.600,00* | *-120.000,00* |
|  | *Izvor 4.8. Komunalni doprinos* | | | *233.400,00* | *223.400,00* | *-10.000,00* |
|  | *Izvor 4.9.1. Komunalna naknada* | | | *79.000,00* | *89.000,00* | *+10.000,00* |
|  | *Izvor 5.6.5. Kapitalne pomoći ŽP - izvanproračunski korisnik ŽUC* | | | *80.000,00* | *80.000,00* | *-* |
|  |  |  |  | ***540.000,00*** | ***420.000,00*** | ***-120.000,00*** |
| **1.3.** | **Kapitalni projekt K210706 - Izgradnja radne zone - komunalna infrastruktura** | | | **85.000,00** | **10.000,00** | **-75.000,00** |
| 1.3.1. | Izgradnja cesta u radnoj zoni | | | 85.000,00 | 10.000,00 | -75.000,00 |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor 4.8. Komunalni doprinos* |  |  | *10.000,00* | *5.000,00* | *-5.000,00* |
|  | *Izvor 1.1. Opći prihodi i primici* |  |  | *75.000,00* | *5.000,00* | *-70.000,00* |
| **1.4.** | **Kapitalni projekt K210711 - Postava autobusnih stajališta** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **-** |
| 1.4.1. | Postava autobusnih stajališta | | | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor 4.8. Komunalni doprinos* | | | *10.000,00* | *10.000,00* | *-* |
| **1.5.** | **Kapitalni projekt K210715 - Postava uspornika** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **-** |
| 1.5.1. | Postava uspornika | | | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor 1.1. Opći prihodi i primici* | | | *10.000,00* | *10.000,00* | *-* |
| **1.6.** | **Kapitalni projekt K210718 - Uređenje javnih parkirališta** | | | **130.000,00** | **70.000,00** | **-60.000,00** |
| 1.6.1. | Uređenje javnih parkirališta | | | 130.000,00 | 70.000,00 | -60.000,00 |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor 1.1. Opći prihodi i primici* | | | *60.000,00* | *5.000,00* | *-55.000,00* |
|  | *Izvor 4.8. Komunalni doprinos* | | | *70.000,00* | *65.000,00* | *-5.000,00* |
|  |  |  |  | **130.000,00** | **70.000,00** | **-60.000,00** |
| **1.7.** | **Kapitalni projekt K210707 - Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | | | **5.400,00** | **5.400,00** | **-** |
| 1.7.1. | Izgradnja pristupnih cesta | | | 5.400,00 | 5.400,00 | - |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu grada* | | | *5.400,00* | *5.400,00* | *-* |
| **1.8.** | **Kapitalni projekt K210721 - Sanacija klizišta** | | | **85.000,00** | **120.000,00** | **35.000,00** |
| 1.8.1. | Sanacija klizišta | | | 85.000,00 | 120.000,00 | 35.000,00 |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |  |  |
|  | *Izvor 1.1. Opći prihodi i primici* | | | *55.000,00* | *90.000,00* | *35.000,00* |
|  | *5.8.6. Pomoći izvan. proračunskog korisnika - HRVATSKE VODE* | | | *30.000,00* | *30.000,00* | *-* |
|  |  |  |  | **85.000,00** | **120.000,00** | **35.000,00** |

**2. JAVNE POVRŠINE**

U smislu ovog Programa, pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje

**javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (**trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), **javnih zelenih** **površina** (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni športski i rekreacijski prostori i sl.) te **javnih objekata i uređaja** (oglasni stupovi, javni satovi, tržnica i drugi slični objekti i uređaji)

Ovaj Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan 2025.** | **I. Izmjena Proračuna** | **Iznos promjene** |
| **2.** | **JAVNE POVRŠINE** | **185.400,00** | **195.400,00** | **10.000,00** |
| 2.1. | **Kapitalni projekt K210716 - Uređenje gradske tržnice** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-** |
| 2.1.1. | Uređenje gradske tržnice i nabava opreme | *10.000,00* | *10.000,00* | *-* |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | *Izvor 4.9.1. Komunalna naknada* | *10.000,00* | *10.000,00* | *-* |
| 2.2. | **Kapitalni projekt K210704 - Uređenje dječjih igrališta** | **40.000,00** | **60.000,00** | **20.000,00** |
| 2.2.1. | Uređenje dječjih igrališta | 40.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | *Izvor 1.1. Opći prihodi i primici* | *-* | *20.000,00* | *20.000,00* |
|  | *Izvor 4.8. Komunalni doprinos* | *40.000,00* | *40.000,00* | *-* |
| *40.000,00* | *60.000,00* | *20.000,00* |
| 2.3. | **Kapitalni projekt K210720 - Uređenje dječjeg igrališta - Mokrice** | **130.000,00** | **120.000,00** | **-10.000,00** |
| 2.3.1. | Uređenje dječjih igrališta | 130.000,00 | 120.000,00 | -10.000,00 |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | *Izvor 1.1. Opći prihodi i primici* | 80.000,00 | 70.000,00 | -10.000,00 |
|  | *Izvor 5.4.9. Kapitalne pomoći - EU sredstva - Dječje igralište* | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
|  |  | **130.000,00** | **120.000,00** | **-10.000,00** |
| 2.4. | **Kapitalni projekt K210708 - Izgradnja vodovodnog sustava** | **5.400,00** | **5.400,00** | **-** |
| 2.4.1. | Zemljani radovi | 5.400,00 | 5.400,00 | - |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | *Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene* | *5.400,00* | *5.400,00* | *-* |

**3. JAVNA RASVJETA**

Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih

i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis

poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan 2025.** | **I. Izmjena Proračuna** | **Iznos promjene** |
| **3.** | **JAVNA RASVJETA** | **19.000,00** | **19.000,00** | **-** |
| 3.1. | **Kapitalni projekt K210709 - Izgradnja javne rasvjete** | **11.000,00** | **11.000,00** | **-** |
| 3.1.1. | Izgradnja javne rasvjete | **11.000,00** | **11.000,00** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | *Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene* | *10.100,00* | *10.100,00* | *-* |
|  | *Izvor 4.8. Komunalni doprinos* | *900,00* | *900,00* | *-* |
|  |  | **11.000,00** | **11.000,00** | **-** |
| 3.2. | **Kapitalni projekt K210710 - Rekonstrukcija javne rasvjete** | **8.000,00** | **8.000,00** | **-** |
| 3.2.1. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 8.000,00 | 8.000,00 | - |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | *Izvor 4.8. Komunalni doprinos* | *8.000,00* | *8.000,00* | *-* |

**4. GROBLJA I MRTVAČNICA**

su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova sa iskazanim izvorom financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan 2025.** | **I. Izmjena Proračuna** | **Iznos promjene** |
| **4.** | **GROBLJE I MRTVAČNICA** | **93.000,00** | **93.000,00** | **-** |
| 4.1. | **Kapitalni projekt K210705 - Uređenje groblja** | **93.000,00** | **93.000,00** | **-** |
| 4.1.1. | Kupnja zemljišta za proširenje Gradskog groblja | 45.000,00 | 45.000,00 | - |
| 4.1.2. | Nabava opreme | 38.000,00 | 38.000,00 | - |
| 4.1.3. | Dodatna ulaganja - uređenje komunalne infrastrukture na groblju | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | *4.9.1. Komunalna naknada* | *93.000,00* | *93.000,00* | *-* |

**5. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata

i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta

komunalnog otpada, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabave opreme, sa iskazanim izvorom financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan 2025.** | **I. Izmjena Proračuna** | **Iznos promjene** |
| **5.** | **PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | **21.000,00** | **133.800,00** | **112.800,00** |
| **5.1.** | **Kapitalni projekt K210502 - Uređenje reciklažnog dvorišta** | **21.000,00** | **133.800,00** | **112.800,00** |
| 5.1.1. | Uređenje reciklažnog dvorišta | 21.000,00 | 133.800,00 | 112.800,00 |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | *Izvor 1.1. Opći prihodi i primici* | *21.000,00* | *1.000,00* | *-20.000,00* |
|  | *Izvor 5.4.4. Kapitalne pomoći – EU sredstva – reciklažno dvorište* | *-* | *132.800,00* | *132.800,00* |
| *21.000,00* | *133.800,00* | *112.800,00* |

**6. OBORINSKA ODVODNJA**

Pod oborinskom odvodnjom podrazumijeva se građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske

odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske

vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje sustava oborinske odvodnje, sa iskazanim izvorom financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tekući plan 2025.** | **I. Izmjena Proračuna** | **Iznos promjene** |
| **6.** | **OBORINSKA ODVODNJA** | **3.000,00** | **3.000,00** | **-** |
| 6.1. | **Kapitalni projekt K210703 - Izgradnja objekata oborinske odvodnje** | **3.000,00** | **3.000,00** | **-** |
| 6.1.1. | Nabava i postava cijevi oborinske odvodnje | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | *Izvor 4.9.1. Komunalna naknada* | *3.000,00* | *3.000,00* | *-* |

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća grada Oroslavja

Roberto Kuleš