GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/25-01/08

UBROJ: 2140-4-2-25-8

Oroslavje, 18.09.2025. godine

Temeljem članka 67.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) te članka 32. Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije 16/09, 13/13, 19/18, 23/21) Gradsko vijeće Grada Oroslavja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 18.09.2025. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA

ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

-	graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

-	graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

-	graditi izvan građevinskog područja

-	rekonstruirati

-	uklanjati.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu obuhvaća sljedeće radnje i radove:

-	 rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

-	 uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukturi i radove na sanaciji tog zemljišta

-	 pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

-	 građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Građevine i uređaji  komunalne infrastrukture jesu:

1.	  Prometnice i prometne površine (nerazvrstane ceste, nogostupi, parkirališta, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza)

2.	Javne površine - javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, sportski i rekreacijski prostori)  te građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, spomenici)

3.	Javna rasvjeta

4.	Groblje  i mrtvačnica

5.	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

6.	Oborinska odvodnja

Članak 2.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova te modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Program sadrži troškove projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja  i provedbe vođenja projekata građenja s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE | 1.265.400,00 | 945.400,00 | 122.979,99 | 13,01 |
| K210702 | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni | 400.000,00 | 300.000,00 | 122.979,99 | 40,99 |
| 1.1.1. | Asfaltiranje ceste u naselju Andraševec | 162.500,00 | 142.500,00 | 21.642,76 | 15,19 |
|  | Kureljeva ulica kč.br. 136 | 21.000,00 | 11.000,00 | - | - |
|  | Babićeva ulica kč.br.6661/1 | 141.500,00 | 131.500,00 | - | - |
|  | Dolinska ulica dio k.č.br. 1530 do k.č.br. 939/1, dio k.č.br. 1530 (od kbr. 22-23) | - | - | 5.351,38 | - |
|  | Lipovečka ulica k.č.br. 1475 (kbr. 10-12), k.č.br. 995 (kbr.76c), k.č.br. 997 (od kbr.84 do raskrižja s Trsnom) | - | - | 16.291,38 | - |
| 1.1.2. | Asfaltiranje ceste u naselju Krušljevo Selo | 133.000,00 | 113.000,00 | 48.750,49 | 43,14 |
|  | Krušljevo selo kč.br. 1106/4, 1105/8 | 18.000,00 | 8.000,00 | - | - |
|  | Stubička Slatina - K.Selo (kurija) kč.br. 1770/2, 2129/1 | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - |
|  | Krušljevo selo kč.br. 5653 (kurija -reciklažno dvorište) | 35.000,00 | 25.000,00 | 48.750,49 | 195,00 |
| 1.1.3. | Asfaltiranje ceste u naselju Oroslavje | 56.600,00 | 26.600,00 | 49.308,34 | 185,37 |
|  | Bregovita ulica k.č.br. 2032 (od raskrižja do raspela), k.č.br. 2008/12 (kbr. 9a, 9c, 11c), k.č.br. 1986/7 (kbr. 30-32) | 13.200,00 | 3.200,00 | 37.835,84 | 1.182,37 |
|  | Bregovita ulica k.č.br. 1986/8 | 26.400,00 | 16.400,00 | - |  |
|  | Zagorsko naselje k.č.br. 550 | 17.000,00 | 7.000,00 | 11.472,50 | 163,89 |
| 1.1.4. | Asfaltiranje ceste u naselju Stubička Slatina | 47.900,00 | 17.900,00 | 3.278,40 | 18,32 |
|  | Stubička Slatina - kč.br. 56 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.278,40 | 109,28 |
|  | Stubička Slatina - oko kućnog broja 299 (Jakšovo) | 19.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Stubička Slatina - kč.br.32 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 140.000,00 | 20.000,00 | 74.229,50 | 371,15 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 130.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 130.000,00 | 130.000,00 | 48.750,49 | 37,50 |
|  |  | 400.000,00 | 300.000,00 | 122.979,99 | 40,99 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210701 | Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa | 540.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Izgradnja nogostupa - nastavak izgradnje u Mokricama | 270.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Izgradnja nogostupa - nastavak izgradnje u Stubičkoj Slatini | 270.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Izgradnja nogostupa - nastavak izgradnje u Krušljevom Selu | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 147.600,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 233.400,00 | 223.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 79.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 5.6.5. Kapitalne pomoći ŽP - izvanproračunski korisnik ŽUC | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 540.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210706 | Kapitalni projekt: Izgradnja radne zone - komunalna infrastruktura | 85.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Izgradnja cesta u radnoj zoni | 85.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210711 | Kapitalni projekt: Postava autobusnih stajališta | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Postava autobusnih stajališta | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210715 | Kapitalni projekt: Postava uspornika | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Postava uspornika | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210718 | Kapitalni projekt: Uređenje javnih parkirališta | 130.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Uređenje javnih parkirališta | 130.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 70.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 130.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210707 | Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Izgradnja pristupnih cesta | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu grada | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210721 | Kapitalni projekt: Sanacija klizišta | 85.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Sanacija klizišta | 85.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 5.8.6. Pomoći od izvanpr.korisnika - Hr.vode- sanacija klizišta | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |

- JAVNE POVRŠINE

Građenje javnih površina podrazumijeva građenje i uređenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), javnih zelenih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni sportski i rekreacijski prostori i sl.) te javnih objekata i uređaja (oglasni stupovi, javni satovi, tržnica i drugi slični objekti i uređaji). Ovaj Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | JAVNE POVRŠINE | 185.400,00 | 195.400,00 | 64.091,07 | 32,80 |
| K210716 | Kapitalni projekt: Uređenje gradske tržnice | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.843,75 | 98,44 |
| 2.1.1. | Uređenje gradske tržnice i nabava opreme | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.843,75 | 98,44 |
|  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.843,75 | 98,44 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210704 | Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta | 40.000,00 | 60.000,00 | 54.247,32 | 90,41 |
| 2.2.1. | Uređenje dječjih igrališta | 40.000,00 | 60.000,00 | 54.247,32 | 90,41 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.247,32 | 85,62 |
|  |  | 40.000,00 | 60.000,00 | 54.247,32 | 90,41 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210720 | Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg igrališta - Mokrice | 130.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Izgradnja dječjeg igrališta - Mokrice | 130.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 5.4.9. Kapitalne pomoći - EU sredstva - Dječje igralište | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 5.5.11. Kapitalne pomoći DP - dječja igrališta | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 130.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210708 | Kapitalni projekt: Izgradnja vodovodnog sustava | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Zemljani radovi | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |

- JAVNA RASVJETA

Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih

i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, s iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | JAVNA RASVJETA | 19.000,00 | 19.000,00 | 10.996,25 | 99,97 |
| K210709 | Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.996,25 | 99,97 |
| 3.1.1. | Izgradnja javne rasvjete | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.996,25 | 99,97 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.996,25 | 108,87 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.996,25 | 99,97 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210710 | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |

- GROBLJE I MRTVAČNICA

To su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova i iskazanim izvorom financiranja:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | GROBLJE I MRTVAČNICA | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K210705 | Kapitalni projekt: Uređenje groblja | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Kupnja zemljišta za proširenje Gradskog groblja | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Nabava opreme | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Dodatna ulaganja - uređenje komunalne infrastrukture na groblju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata

i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabave opreme, s iskazanim izvorom financiranja:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | 21.000,00 | 133.800,00 | 133.008,27 | 99,41 |
| K210502 | Kapitalni projekt: Uređenje reciklažnog dvorišta | 21.000,00 | 133.800,00 | 133.008,27 | 99,41 |
| 5.1.1. | Uređenje reciklažnog dvorišta | 21.000,00 | 133.800,00 | 133.008,27 | 99,41 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 21.000,00 | 1.000,00 | 225,00 | 22,50 |
|  | Izvor 5.4.4. Kapitalne pomoći - EU sredstva - reciklažno dvorište | 0,00 | 132.800,00 | 132.783,27 | 99,99 |
|  |  | 21.000,00 | 133.800,00 | 133.008,27 | 99,41 |

- OBORINSKA ODVODNJA

Pod oborinskom odvodnjom podrazumijeva se građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske

vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje sustava oborinske odvodnje i iskazanim izvorom financiranja:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210703 | Kapitalni projekt: Izgradnja objekata oborinske odvodnje | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.733,50 | 157,78 |
| 6.1.1. | Nabava i postava cijevi oborinske odvodnje | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.733,50 | 157,78 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.733,50 | 157,78 |
|  |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.733,50 | 157,78 |

Članak 3.

Polugodišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije i na web stranicama Grada Oroslavja.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Grada Oroslavja

Roberto Kuleš