GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/25-01/08

UBROJ: 2140-4-2-25-9

Oroslavje, 18.09.2025. godine

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije 16/09, 13/13, 19/18, 23/21),  Gradsko vijeće Grada Oroslavja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 18.09.2025. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1.ovoga članka obuhvaća:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

2. Održavanje javnih površina

3. Održavanje groblja i mrtvačnice

4. Održavanje čistoće javnih površina

5. Održavanje javne rasvjete na području Grada

6. Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen dopušten promet motornim vozilima.

Članak 2.

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

|  | Aktivnost/projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 165.000,00 | 155.000,00 | 52.507,04 | 33,88 |
| A210601 | Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih puteva | 100.000,00 | 90.000,00 | 38.977,66 | 43,31 |
| 1.1.1. | Popravak oštećenih dijelova nerazvrstanih cesta (kamen, ugradnja) | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.449,40 | 18,84 |
| 1.1.2. | Nabava i prijevoz kamenog materijala | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.755,28 | 134,14 |
| 1.1.3. | Popravak oronulih dijelova bankina (dobava kamenog materijala i ugradnja) | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.184,70 | 22,02 |
| 1.1.4. | Čišćenje odvodnih kanala uz prometnice | 20.000,00 | 10.000,00 | 9.952,25 | 99,52 |
| 1.1.5. | Prometni znakovi, signalizacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 120,65 | 1,21 |
| 1.1.6. | Investicijsko održavanje asfaltiranih cesta (sanacija udarnih rupa u asf. zastoru) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Izgradnja novih propusta oborinskih voda, ugradnja cijevi (materijal i radovi) | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.718,50 | 74,37 |
| 1.1.8. | Radovi strojevima i kamionima, rad radnika | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.996,88 | 19,97 |
| 1.1.9. | Konzalting (nadzor) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| A210608 | Aktivnost: Zimska služba | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.529,38 | 33,82 |
| T210601 | Tekući projekt: Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.919,38 | 49,60 |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 130.000,00 | 120.000,00 | 42.587,66 | 35,49 |
|  | Izvor 5.6.5. Kapitalne pomoći ŽP - izvanproračunski korisnik ŽUC | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 165.000,00 | 155.000,00 | 52.507,04 | 33,88 |

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. - sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja  utrošena su kako slijedi:

|  | Aktivnost/projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 101.000,00 | 101.000,00 | 48.651,37 | 48,17 |
| A210602 | Aktivnost: Održavanje i uređivanje zelenih površina | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.860,61 | 57,72 |
| 2.1.1. | Materijal: opločnici, stupići, natpisne ploče, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr. potrošni materijal | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.459,41 | 46,13 |
| 2.1.2. | Gorivo za strojeve i traktor | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.023,84 | 33,53 |
| 2.1.3. | Materijal za popravak opreme, strojeva i traktora | 4.000,00 | 4.000,00 | 226,00 | 5,65 |
| 2.1.4. | Usluge servisa, održavanje traktora, strojeva i alata, troškovi registracije i premija osiguranja | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.504,84 | 75,08 |
| 2.1.5. | Nabava sadnica cvijeća sezonskog i trajnice te ukrasnih grmova i drveća | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.364,52 | 42,99 |
| 2.1.6. | Manji zemljani radovi, održavanje - radovi strojem | 4.000,00 | 4.000,00 | 14.150,00 | 353,75 |
| 2.1.7. | Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | Oprema za parkove | 8.000,00 | 8.000,00 | 132,00 | 1,65 |
| A210508 | Aktivnost: Uređivanje zapuštenih površina | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.504,25 | 19,26 |
| A210506 | Aktivnost: Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i siječa suhih stabala | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A210510 | Aktivnost: Zacjevljivanje oborinskih jaraka | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A210604 | Aktivnost: Održavanje okoliša društvenih domova | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.202,50 | 40,08 |
| A210605 | Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.830,10 | 95,75 |
| A210609 | Aktivnost: Održavanje nasljeđene/ošasne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K210601 | Kapitalni projekt: Nabava opreme za održavanje parkova i drugih javnih površina | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.253,91 | 76,59 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 82.000,00 | 82.000,00 | 35.194,96 | 42,92 |
|  | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.202,50 | 40,08 |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.253,91 | 76,59 |
|  |  | 101.000,00 | 101.000,00 | 48.651,37 | 48,17 |

- ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE

Obuhvaća održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja - sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  | Aktivnost/projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE | 39.000,00 | 39.000,00 | 10.262,65 | 26,31 |
| A210603 | Aktivnost: Program održavanja gradskog groblja | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.378,56 | 22,52 |
| 3.1.1. | Materijal i usluge: natpisne ploče, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo, najlon i dr. potrošni materijal, nabava sadnica tuja te ukrasnih grmova i drveća, košnja trave na groblju, šišanje živice, orezivanje tuja, radovi strojem i dr. | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.378,56 | 22,52 |
| A210208 | Aktivnost: Održavanje mrtvačnice | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.884,09 | 28,68 |
| 3.2.1. | Tekuće održavanje mrtvačnice (potrošnja struje, vode i ostalo tekuće održavanje) | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.076,29 | 29,86 |
| 3.2.2. | Investicijsko održavanje zgrade | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.807,80 | 25,83 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.2. Naknade za groblje | 39.000,00 | 39.000,00 | 10.262,65 | 26,31 |
|  |  | 39.000,00 | 39.000,00 | 10.262,65 | 26,31 |

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Obuhvaća čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košara za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  | Aktivnost/projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 176.500,00 | 176.500,00 | 33.001,17 | 18,70 |
| A210501 | Aktivnost: Odvoz krupnog i glomaznog otpada | 43.500,00 | 43.500,00 | 13.881,26 | 31,91 |
| 4.1.1. | Odvoz krupnog i glomaznog otpada | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.118,90 | 94,92 |
| 4.1.2. | Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Naknada za korištenje odlagališta otpada | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.762,36 | 22,54 |
| A210504 | Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A210509 | Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.969,12 | 34,85 |
| A210513 | Aktivnost: Održavanje reciklažnog dvorišta | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.150,79 | 121,51 |
| K210501 | Kapitalni projekt: Nabava opreme za prikupljanje otpada | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 62.500,00 | 62.500,00 | 26.238,81 | 41,98 |
|  | Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-korištenje odlagališta otpada-suf | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.762,36 |  |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 5.8.5 Pomoći izvanPK - Fond za zaštitu okoliša - oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 176.500,00 | 176.500,00 | 33.001,17 | 18,70 |

- ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE

Obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu. Podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene. Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja  utrošena su kako slijedi:

|  | Aktivnost/projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 69.000,00 | 69.000,00 | 18.704,73 | 27,11 |
| A210606 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.250,00 | 22,37 |
| 5.1.1. | Troškovi za održavanje javne rasvjete - materijal i usluga | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.812,50 | 20,14 |
| 5.1.2. | Dodatna ulaganja - nabava LED rasvjete | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.437,50 | 24,38 |
| A210206 | Aktivnost: Troškovi javne rasvjete | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.454,73 | 28,91 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 69.000,00 | 69.000,00 | 18.704,73 | 27,11 |
|  |  | 69.000,00 | 69.000,00 | 18.704,73 | 27,11 |

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Obuhvaća održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost, a odnose se na trgove, pločnike, javne prolaze, šetališta, biciklističke i pješačke staze, mostove (ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste). Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  | Aktivnost/projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 30.06.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.031,59 | 25,39 |
| A210607 | Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.031,59 | 25,39 |
| 6.1. | A210206 Materijal i usluge za održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, šetališta, biciklističke i pješačke staze | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.031,59 | 50,79 |
| 6.2. | A210206 Dodatna ulaganja u trgove, pločnike, javne prolaze, šetališta, biciklističke i pješačke staze | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.031,59 | 25,39 |
|  |  | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.031,59 | 25,39 |

Članak 3.

Polugodišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije i na web stranicama Grada Oroslavja.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Grada Oroslavja

Roberto Kuleš