GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/26-01/03

URBROJ: 2140-4-2-26-3

Oroslavje, 27.05.2026. godine

Temeljem članka 67.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) te članka 32. Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije 16/09, 13/13, 19/18, 23/21) Gradsko vijeće Grada Oroslavja na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27.05.2026. godine, donijelo je

GODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA

ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

-	graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

-	graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

-	graditi izvan građevinskog područja

-	rekonstruirati

-	uklanjati.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu obuhvaća sljedeće radnje i radove:

-	 rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

-	 uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukturi i radove na sanaciji tog zemljišta

-	 pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

-	 građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Građevine i uređaji  komunalne infrastrukture jesu:

1.	  Prometnice i prometne površine (nerazvrstane ceste, nogostupi, parkirališta, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza)

2.	Javne površine - javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, sportski i rekreacijski prostori)  te građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, spomenici)

3.	Javna rasvjeta

4.	Groblje  i mrtvačnica

5.	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

6.	Oborinska odvodnja

Članak 2.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova te modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Program sadrži troškove projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja  i provedbe vođenja projekata građenja s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE | 1.265.400,00 | 844.400,00 | 261.925,83 | 31,02 |
| K210702 | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni | 400.000,00 | 298.000,00 | 130.187,24 | 43,69 |
| 1.1.1. | Asfaltiranje ceste u naselju Andraševec | 162.500,00 | 142.500,00 | 26.850,01 | 18,84 |
|  | Kureljeva ulica kč.br. 136 | 21.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Babićeva ulica kč.br.6661/1 | 141.500,00 | 131.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Lipovečka ulica kč.br. 995, kč.br. 997 | 0,00 | 0,00 | 10.915,22 | - |
|  | Lipovečka ulica kč.br. 1475 | 0,00 | 0,00 | 5.376,16 | - |
|  | Dolinska ulica | 0,00 | 0,00 | 5.351,38 | - |
|  | Grabušićeva ulica | 0,00 | 0,00 | 5.207,25 | - |
| 1.1.2. | Asfaltiranje ceste u naselju Krušljevo Selo | 133.000,00 | 111.000,00 | 48.750,49 | 43,92 |
|  | Krušljevo selo kč.br. 1106/4, 1105/8 | 18.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Stubička Slatina - K.Selo (kurija) kč.br. 1770/2, 2129/1 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Krušljevo selo kč.br. 5653 (kurija -reciklažno dvorište) | 35.000,00 | 23.000,00 | 48.750,49 | 211,96 |
| 1.1.3. | Asfaltiranje ceste u naselju Oroslavje | 56.600,00 | 26.600,00 | 51.308,34 | 192,89 |
|  | Bregovita ulica kč.br. 2032 | 13.200,00 | 3.200,00 | 28.142,03 | 879,44 |
|  | Bregovita ulica kč.br. 1986/8 (1986/7) | 26.400,00 | 16.400,00 | 5.067,01 | 30,90 |
|  | Bregovita ulica kč.br. 2008/12 | 0,00 | 0,00 | 4.626,80 | - |
|  | Zagorsko naselje | 17.000,00 | 7.000,00 | 11.472,50 | 163,89 |
|  | Ulica Andrije Gredičaka | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
|  | Ulica Milana Prpića | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | - |
| 1.1.4. | Asfaltiranje ceste u naselju Stubička Slatina | 47.900,00 | 17.900,00 | 3.278,40 | 18,32 |
|  | Stubička Slatina kč.br. 56 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.278,40 | 109,28 |
|  | Stubička Slatina - oko kućnog broja 299 (Jakšovo) | 19.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Stubička Slatina kč.br.32 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 140.000,00 | 20.000,00 | 4.971,99 | 24,86 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 130.000,00 | 150.000,00 | 18.941,07 | 12,63 |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 130.000,00 | 130.000,00 | 104.177,16 | 80,14 |
|  | Izvor 7.4. Naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.097,02 | - |
|  |  | 400.000,00 | 300.000,00 | 130.187,24 | 43,40 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210701 | Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa | 540.000,00 | 415.000,00 | 125.557,98 | 0,00 |
| 1.2.1. | Izgradnja nogostupa - nastavak izgradnje u Mokricama | 270.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Izgradnja nogostupa - nastavak izgradnje u Stubičkoj Slatini | 270.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Izgradnja nogostupa - nastavak izgradnje u Krušljevom Selu | 0,00 | 125.000,00 | 125.557,98 | 100,45 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 147.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 233.400,00 | 223.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 79.000,00 | 109.000,00 | 82.957,98 | 76,11 |
|  | Izvor 5.6.5. Kapitalne pomoći ŽP - izvanproračunski korisnik ŽUC | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 50,00 |
|  |  | 540.000,00 | 415.000,00 | 125.557,98 | 30,25 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210706 | Kapitalni projekt: Izgradnja radne zone - komunalna infrastruktura | 85.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Izgradnja cesta u radnoj zoni | 85.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 75.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210711 | Kapitalni projekt: Postava autobusnih stajališta | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Postava autobusnih stajališta | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210715 | Kapitalni projekt: Postava uspornika | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.180,61 | 61,81 |
| 1.5.1. | Postava uspornika | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.180,61 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.180,61 | 61,81 |
|  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.180,61 | 61,81 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210718 | Kapitalni projekt: Uređenje javnih parkirališta | 130.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Uređenje javnih parkirališta | 130.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 70.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 130.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  | Projekt |  | Izvorni plan 2025. |  | Tekući plan 2025. |  | Izvršenje 31.12.2025. |  | Indeks (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210707 |  | Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.7.1. |  | Izgradnja pristupnih cesta |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Izvori financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu grada |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Projekt |  | Izvorni plan 2025. |  | Tekući plan 2025. |  | Izvršenje 31.12.2025. |  | Indeks (%) |  |
| K210721 | Kapitalni projekt: Sanacija klizišta |  | 85.000,00 |  | 31.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.8.1. | Sanacija klizišta |  | 85.000,00 |  | 31.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici |  | 55.000,00 |  | 1.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Izvor 5.8.6. Pomoći od izvanpr.korisnika - Hr.vode- sanacija klizišta |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 85.000,00 |  | 31.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

- JAVNE POVRŠINE

Građenje javnih površina podrazumijeva građenje i uređenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), javnih zelenih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni sportski i rekreacijski prostori i sl.) te javnih objekata i uređaja (oglasni stupovi, javni satovi, tržnica i drugi slični objekti i uređaji). Ovaj Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | JAVNE POVRŠINE | 185.400,00 | 261.400,00 | 249.816,91 | 95,57 |
| K210716 | Kapitalni projekt: Uređenje gradske tržnice | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.843,75 | 98,44 |
| 2.1.1. | Uređenje gradske tržnice i nabava opreme | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.843,75 | 98,44 |
|  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.843,75 | 98,44 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210704 | Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta | 40.000,00 | 56.000,00 | 55.684,82 | 99,44 |
| 2.2.1. | Uređenje dječjih igrališta | 40.000,00 | 56.000,00 | 55.684,82 | 99,44 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.684,82 | 99,21 |
|  |  | 40.000,00 | 56.000,00 | 55.684,82 | 99,44 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210720 | Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg igrališta - Mokrice | 130.000,00 | 190.000,00 | 182.769,48 | 96,19 |
| 2.3.1. | Izgradnja dječjeg igrališta - Mokrice | 130.000,00 | 190.000,00 | 182.769,48 | 96,19 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 140.000,00 | 132.769,48 | 94,84 |
|  | Izvor 5.4.9. Kapitalne pomoći - EU sredstva - Dječje igralište | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 5.5.11. Kapitalne pomoći DP - dječja igrališta | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  |  | 130.000,00 | 190.000,00 | 182.769,48 | 96,19 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210708 | Kapitalni projekt: Izgradnja vodovodnog sustava | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.518,86 | 28,13 |
| 2.4.1. | Zemljani radovi | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.518,86 | 28,13 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.518,86 | 28,13 |
|  |  | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.518,86 | 28,13 |

- JAVNA RASVJETA

Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih

i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, s iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | JAVNA RASVJETA | 19.000,00 | 19.000,00 | 10.996,25 | 99,97 |
| K210709 | Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.996,25 | 99,97 |
| 3.1.1. | Izgradnja javne rasvjete | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.996,25 | 99,97 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.096,25 | 99,96 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
|  |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.996,25 | 99,97 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210710 | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |

- GROBLJE I MRTVAČNICA

To su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova i iskazanim izvorom financiranja:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | GROBLJE I MRTVAČNICA | 93.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K210705 | Kapitalni projekt: Uređenje groblja | 93.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Kupnja zemljišta za proširenje Gradskog groblja | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Nabava opreme | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Dodatna ulaganja - uređenje komunalne infrastrukture na groblju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 93.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 93.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata

i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabave opreme, s iskazanim izvorom financiranja:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | 21.000,00 | 133.300,00 | 132.994,29 | 99,77 |
| K210502 | Kapitalni projekt: Uređenje reciklažnog dvorišta | 21.000,00 | 133.300,00 | 132.994,29 | 99,77 |
| 5.1.1. | Uređenje reciklažnog dvorišta | 21.000,00 | 133.300,00 | 132.994,29 | 99,77 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 21.000,00 | 500,00 | 225,00 | 45,00 |
|  | Izvor 5.4.4. Kapitalne pomoći - EU sredstva - reciklažno dvorište | 0,00 | 132.800,00 | 132.769,29 | 99,98 |
|  |  | 21.000,00 | 133.300,00 | 132.994,29 | 99,77 |

- OBORINSKA ODVODNJA

Pod oborinskom odvodnjom podrazumijeva se građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske

vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje sustava oborinske odvodnje i iskazanim izvorom financiranja:

|  | Projekt | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210703 | Kapitalni projekt: Izgradnja objekata oborinske odvodnje | 3.000,00 | 4.750,00 | 4.733,50 | 99,65 |
| 6.1.1. | Nabava i postava cijevi oborinske odvodnje | 3.000,00 | 4.750,00 | 4.733,50 | 99,65 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 3.000,00 | 4.750,00 | 4.733,50 | 99,65 |
|  |  | 3.000,00 | 4.750,00 | 4.733,50 | 99,65 |

Članak 3.

Godišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije i na web stranicama Grada Oroslavja.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Grada Oroslavja

Roberto Kuleš