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GRADSKO VIJEĆE   							
KLASA: 024-03/26-01/07
URBROJ: 2140-4-2-26-12

Oroslavje,  23.09.2026. godine 
Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije 16/09, 13/13, 19/18, 23/21),  Gradsko vijeće Grada Oroslavja na svojoj 12. sjednici održanoj dana 23.09.2026. godine, donijelo je	

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA ZA 2026. GODINU

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Oroslavja za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.
Program iz stavka 1.ovoga članka obuhvaća:
	1. Održavanje nerazvrstanih cesta
2. Održavanje javnih površina
3. Održavanje groblja i mrtvačnice
4. Održavanje čistoće javnih površina
	5. Održavanje javne rasvjete na području Grada
6. Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen dopušten promet motornim vozilima.



Članak 2.
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. 





	 
	Aktivnost/projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	1.
	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
	155.000,00
	155.000,00
	78.381,69
	50,57

	A210601
	Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih puteva
	90.000,00
	90.000,00
	46.871,68
	52,08

	1.1.1.
	Popravak oštećenih dijelova nerazvrstanih cesta (kamen, ugradnja)
	10.000,00
	10.000,00
	6.074,63
	60,75

	1.1.2.
	Nabava i prijevoz kamenog materijala
	21.000,00
	21.000,00
	13.195,23
	62,83

	1.1.3.
	Popravak oronulih dijelova bankina (dobava kamenog materijala i ugradnja)
	16.000,00
	16.000,00
	31,50
	0,20

	1.1.4.
	Čišćenje odvodnih kanala uz prometnice
	15.000,00
	15.000,00
	789,00
	5,26

	1.1.5.
	Prometni znakovi, signalizacija
	10.000,00
	10.000,00
	546,25
	5,46

	1.1.6.
	Investicijsko održavanje asfaltiranih cesta (sanacija udarnih rupa u asf. zastoru)
	5.000,00
	5.000,00
	13.942,65
	278,85

	1.1.7.
	Izgradnja novih propusta oborinskih voda, ugradnja cijevi (materijal i radovi)
	3.000,00
	3.000,00
	825,00
	27,50

	1.1.8.
	Radovi strojevima i kamionima, rad radnika
	5.000,00
	5.000,00
	5.087,50
	101,75

	1.1.9.
	Konzalting (nadzor)
	5.000,00
	5.000,00
	1.536,63
	30,73

	1.1.10.
	Održavanje cesta (čelični i betonski poklopci)
	0,00
	0,00
	496,98
	0,00

	1.1.11.
	Komunalna naknada za nerazvrstane ceste
	0,00
	0,00
	4.346,31
	0,00

	A210608
	Aktivnost: Zimska služba
	40.000,00
	40.000,00
	31.510,01
	78,78

	T210601
	Tekući projekt: Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama
	25.000,00
	25.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	20.000,00
	20.000,00
	4.525,63
	22,63

	 
	Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje
	120.000,00
	120.000,00
	73.856,06
	61,55

	 
	Izvor 5.2. Ostale pomoći (ŽP)
	15.000,00
	15.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	155.000,00
	155.000,00
	78.381,69
	50,57




2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. - sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja  utrošena su kako slijedi:

	 
	Aktivnost/projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	2.
	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
	216.000,00
	208.000,00
	21.643,47
	10,41

	A210602
	Aktivnost: Održavanje i uređivanje zelenih površina
	50.000,00
	50.000,00
	17.038,47
	34,08

	2.1.1.
	Materijal: opločnici, stupići, natpisne ploče, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr. potrošni materijal
	6.000,00
	6.000,00
	5.093,75
	84,90

	2.1.2.
	Gorivo za strojeve i traktor
	6.000,00
	6.000,00
	4.904,40
	81,74

	2.1.3.
	Materijal  za popravak opreme, strojeva i traktora
	2.000,00
	2.000,00
	232,75
	11,64

	2.1.4.
	Usluge servisa, održavanje traktora, strojeva i alata, troškovi registracije i premija osiguranja
	6.000,00
	6.000,00
	1.521,64
	25,36

	2.1.5.
	Nabava sadnica cvijeća sezonskog i trajnice te ukrasnih grmova i drveća
	5.000,00
	5.000,00
	2.473,43
	49,47

	2.1.6.
	Manji zemljani radovi, održavanje - radovi strojem
	12.000,00
	12.000,00
	2.812,50
	23,44

	2.1.7.
	Popravak  i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete 
	5.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00

	2.1.8.
	Oprema za parkove 
	8.000,00
	8.000,00
	0,00
	0,00

	A210508
	Aktivnost: Uređivanje zapuštenih površina
	13.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00

	A210506
	Aktivnost: Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i siječa suhih stabala
	4.000,00
	4.000,00
	3.137,50
	78,44

	A210510
	Aktivnost: Zacjevljivanje oborinskih jaraka
	5.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00

	A210604
	Aktivnost: Održavanje okoliša društvenih domova
	4.000,00
	4.000,00
	0,00
	0,00

	A210605
	Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta
	5.000,00
	5.000,00
	1.467,50
	29,35

	A210609
	Aktivnost: Održavanje naslijeđene/ošasne imovine
	5.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00

	K210601
	Kapitalni projekt: Nabava opreme za održavanje parkova i drugih javnih  površina
	130.000,00
	130.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	82.000,00
	74.000,00
	21.643,47
	29,25

	 
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene
	4.000,00
	4.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje
	100.000,00
	100.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvor 5.6. Fondovi EU (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj)
	30.000,00
	30.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	216.000,00
	208.000,00
	21.643,47
	10,41




3. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE
Obuhvaća održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja - sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

	 
	Aktivnost/projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	3.
	ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE
	39.000,00
	39.000,00
	5.860,31
	15,03

	A210603
	Aktivnost: Program održavanja gradskog groblja
	15.000,00
	15.000,00
	4.543,06
	30,29

	3.1.1.
	Materijal i usluge:  natpisne ploče, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo, najlon i dr. potrošni materijal, nabava sadnica tuja te ukrasnih grmova i drveća, košnja trave na groblju, šišanje živice,  orezivanje tuja, radovi strojem  i dr.
	15.000,00
	15.000,00
	4.543,06
	30,29

	A210208
	Aktivnost: Održavanje mrtvačnice
	24.000,00
	24.000,00
	1.317,25
	5,49

	3.2.1.
	Tekuće održavanje mrtvačnice (potrošnja struje, vode i ostalo tekuće održavanje)
	17.000,00
	17.000,00
	1.317,25
	7,75

	3.2.2.
	Investicijsko održavanje zgrade
	7.000,00
	7.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje
	39.000,00
	39.000,00
	5.860,31
	15,03

	 
	 
	39.000,00
	39.000,00
	5.860,31
	15,03




4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
Obuhvaća čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košara za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:





	 
	Aktivnost/projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	4.
	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
	163.000,00
	119.000,00
	15.221,15
	12,79

	A210501
/A210511
	Aktivnost: Odvoz krupnog i glomaznog otpada
	30.000,00
	30.000,00
	12.298,22
	40,99

	4.1.1.
	Odvoz krupnog i glomaznog otpada
	20.000,00
	20.000,00
	12.298,22
	61,49

	4.1.2.
	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada
	10.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	A210504
	Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća
	3.000,00
	3.000,00
	0,00
	0,00

	A210509
	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije
	20.000,00
	16.000,00
	0,00
	0,00

	A210513
	Aktivnost: Održavanje reciklažnog dvorišta
	10.000,00
	10.000,00
	2.922,93
	29,23

	K210501
	Kapitalni projekt: Nabava opreme za prikupljanje otpada
	100.000,00
	60.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	79.000,00
	59.000,00
	15.221,15
	25,80

	 
	Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje
	34.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvor 5.2. Ostale pomoći  (Fond za zaštitu okoliša)
	50.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	163.000,00
	119.000,00
	15.221,15
	12,79




5. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE
Obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu. Podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene. Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja  utrošena su kako slijedi:

	 
	Aktivnost/projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	5.
	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
	65.000,00
	65.000,00
	16.674,08
	25,65

	A210606
	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete
	15.000,00
	15.000,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.
	Troškovi za  održavanje javne rasvjete - materijal i usluga
	6.000,00
	6.000,00
	0,00
	0,00

	5.1.2.
	Dodatna ulaganja - nabava LED rasvjete
	9.000,00
	9.000,00
	0,00
	0,00

	A210206
	Aktivnost: Troškovi javne rasvjete
	50.000,00
	50.000,00
	16.674,08
	33,35

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje
	65.000,00
	65.000,00
	16.674,08
	25,65

	 
	 
	65.000,00
	65.000,00
	16.674,08
	25,65




6. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
Obuhvaća održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost, a odnose se na trgove, pločnike, javne prolaze, šetališta, biciklističke i pješačke staze, mostove (ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste). Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:







	 
	Aktivnost/projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	6.
	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	7.000,00
	7.000,00
	978,38
	13,98

	A210607
	Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
	7.000,00
	7.000,00
	978,38
	13,98

	6.1.
	Materijal i usluge za održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, šetališta, biciklističke i pješačke staze
	4.000,00
	4.000,00
	978,38
	24,46

	6.2.
	Dodatna ulaganja u trgove, pločnike, javne prolaze, šetališta, biciklističke i pješačke staze
	3.000,00
	3.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	7.000,00
	7.000,00
	978,38
	13,98

	 
	 
	7.000,00
	7.000,00
	978,38
	13,98




Članak 3.
Polugodišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije i na web stranicama Grada Oroslavja.




PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grada Oroslavja
Roberto Kuleš
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