GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/26-01/07

URBROJ: 2140-4-2-26-8

Oroslavje, 23.09.2026. godine

Temeljem članka 67.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) te članka 32. Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije 16/09, 13/13, 19/18, 23/21) Gradsko vijeće Grada Oroslavja na svojoj 12. sjednici održanoj dana 23.09.2026. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA

ZA 2026. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

-	graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

-	graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

-	graditi izvan građevinskog područja

-	rekonstruirati

-	uklanjati.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu obuhvaća sljedeće radnje i radove:

-	 rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

-	 uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukturi i radove na sanaciji tog zemljišta

-	 pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

-	 građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Građevine i uređaji  komunalne infrastrukture jesu:

1.	  Prometnice i prometne površine (nerazvrstane ceste, nogostupi, parkirališta, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza)

2.	Javne površine - javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, sportski i rekreacijski prostori)  te građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, spomenici)

3.	Javna rasvjeta

4.	Groblje  i mrtvačnica

5.	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

6.	Oborinska odvodnja

Članak 2.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova te modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Program sadrži troškove projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja  i provedbe vođenja projekata građenja s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE | 1.003.500,00 | 623.500,00 | 64.835,37 | 10,40 |
| K210702 | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni | 300.000,00 | 224.000,00 | 63.572,12 | 28,38 |
| 1.1.1. | Asfaltiranje ceste u naselju Andraševec | 154.000,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kureljeva ulica k.č.br. 136 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Babićeva ulica k.č.br. 6661/1 | 132.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Gajeva ulica, k.č.br. 1242 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Asfaltiranje ceste u naselju Mokrice | 50.000,00 | 63.000,00 | 62.679,45 | 99,49 |
|  | Kod Društvenog doma, k.č.br. 1314/5 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Put pored novog vrtića, k.č.br. 1513/2 | 30.000,00 | 51.000,00 | 51.054,33 | 100,11 |
|  | Uz dječje igralište, k.č.br. 1128/1 | 0,00 | 12.000,00 | 11.625,12 | 96,88 |
| 1.1.3. | Asfaltiranje ceste u naselju Krušljevo selo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Krušljevo selo pored kbr 75,76, k.č.br. 1105/8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Asfaltiranje ceste u Oroslavju | 81.000,00 | 0,00 | 892,67 | 0,00 |
|  | Cesta prema Astri k.č.br. 732 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Pristupni put k.č.br. 239/2 | 0,00 | 0,00 | 892,67 | 0,00 |
| 1.1.5. | Asfaltiranje ceste u naselju Stubička Slatina | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Stubička Slatina – kbr 30, 31, 32 k.č.br. 66/1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 86.000,00 | 86.000,00 | 892,67 | 1,04 |
|  | Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje | 114.000,00 | 130.000,00 | 62.679,45 | 48,21 |
|  |  | 300.000,00 | 224.000,00 | 63.572,12 | 28,38 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210701 | Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa | 330.000,00 | 230.000,00 | 190,00 | 0,08 |
| 1.2.1. | Izgradnja nogostupa - Stubička Slatina - od Cesarca prema dugom koncu | 330.000,00 | 230.000,00 | 190,00 | 0,08 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 170.000,00 | 22.000,00 | 190,00 | 0,86 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje | 30.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 5.2. Ostale pomoći (ŽUC) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 330.000,00 | 230.000,00 | 190,00 | 0,08 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210706 | Kapitalni projekt: Izgradnja radne zone - komunalna infrastruktura | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Izgradnja cesta u radnoj zoni | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210711 | Kapitalni projekt: Postava autobusnih stajališta | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Postava autobusnih stajališta | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210715 | Kapitalni projekt: Postava uspornika | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.073,25 | 13,42 |
| 1.5.1. | Postava uspornika | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.073,25 | 13,42 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.073,25 | 13,42 |
|  |  | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.073,25 | 13,42 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210718 | Kapitalni projekt: Uređenje javnih parkirališta | 120.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Uređenje javnih parkirališta | 120.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 100.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 120.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210707 | Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Izgradnja pristupnih cesta | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu grada | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210721 | Kapitalni projekt: Sanacija klizišta | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Sanacija klizišta | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 5.2. Ostale pomoći (Hrvatske vode) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |

- JAVNE POVRŠINE

Građenje javnih površina podrazumijeva građenje i uređenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), javnih zelenih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni sportski i rekreacijski prostori i sl.) te javnih objekata i uređaja (oglasni stupovi, javni satovi, tržnica i drugi slični objekti i uređaji). Ovaj Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | JAVNE POVRŠINE | 81.000,00 | 33.000,00 | 8.217,91 | 24,90 |
| K210716 | Kapitalni projekt: Uređenje gradske tržnice | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Uređenje gradske tržnice i nabava opreme | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210704 | Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta | 60.000,00 | 10.000,00 | 1.319,91 | 13,20 |
| 2.2.1. | Uređenje dječjih igrališta | 60.000,00 | 10.000,00 | 1.319,91 | 13,20 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 40.000,00 | 10.000,00 | 1.319,91 | 13,20 |
|  |  | 60.000,00 | 10.000,00 | 1.319,91 | 13,20 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210720 | Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg igrališta - Mokrice | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.898,00 | 98,54 |
| 2.3.1. | Izgradnja dječjeg igrališta - Mokrice | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.898,00 | 98,54 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.898,00 | 98,54 |
|  |  | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.898,00 | 98,54 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210708 | Kapitalni projekt: Izgradnja vodovodnog sustava | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Zemljani radovi | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

- JAVNA RASVJETA

Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih

i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, s iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | JAVNA RASVJETA | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.214,00 | 112,61 |
| K210709 | Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.435,25 | 103,96 |
| 3.1.1. | Izgradnja javne rasvjete | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.435,25 | 103,96 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.535,25 | 104,31 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
|  |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.435,25 | 103,96 |

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210710 | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete | 9.000,00 | 9.000,00 | 778,75 | 8,65 |
| 3.2.1. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 9.000,00 | 9.000,00 | 778,75 | 8,65 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos | 9.000,00 | 9.000,00 | 778,75 | 8,65 |
|  |  | 9.000,00 | 9.000,00 | 778,75 | 8,65 |

- GROBLJE I MRTVAČNICA

To su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova i iskazanim izvorom financiranja:

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | GROBLJE I MRTVAČNICA | 85.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K210705 | Kapitalni projekt: Uređenje groblja | 85.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Kupnja zemljišta za proširenje gradskog groblja | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Nabava opreme | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Dodatna ulaganja - uređenje komunalne infrastrukture na groblju | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje | 85.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |

- OBORINSKA ODVODNJA

Pod oborinskom odvodnjom podrazumijeva se građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske

vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje sustava oborinske odvodnje i iskazanim izvorom financiranja:

|  | Projekt | Izvorni plan 2026. | Tekući plan 2026. | Izvršenje 30.06.2026. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K210703 | Kapitalni projekt: Izgradnja objekata oborinske odvodnje | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Nabava i postava cijevi oborinske odvodnje | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvori financiranja |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak 3.

Polugodišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije i na web stranicama Grada Oroslavja.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Grada Oroslavja

Roberto Kuleš