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GRADSKO VIJEĆE   								     
KLASA: 024-03/26-01/07
URBROJ: 2140-4-2-26-8

Oroslavje, 23.09.2026. godine 
Temeljem članka 67.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) te članka 32. Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije 16/09, 13/13, 19/18, 23/21) Gradsko vijeće Grada Oroslavja na svojoj 12. sjednici održanoj dana 23.09.2026. godine, donijelo je	

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA
ZA 2026. GODINU

Članak 1.
Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se: 
-	graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
-	graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
-	graditi izvan građevinskog područja
-	rekonstruirati
-	uklanjati.
Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu obuhvaća sljedeće radnje i radove:
-	 rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
-	 uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukturi i radove na sanaciji tog zemljišta
-	 pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
-	 građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.
Građevine i uređaji  komunalne infrastrukture jesu: 
1.	  Prometnice i prometne površine (nerazvrstane ceste, nogostupi, parkirališta, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza)
2.	Javne površine - javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, sportski i rekreacijski prostori)  te građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, spomenici)
3.	Javna rasvjeta
4.	Groblje  i mrtvačnica
5.	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
6.	Oborinska odvodnja






Članak 2.
1. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE
Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova te modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Program sadrži troškove projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja  i provedbe vođenja projekata građenja s naznakom izvora financiranja kako slijedi:
	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	1.1.
	PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE
	1.003.500,00
	623.500,00
	64.835,37
	10,40

	K210702
	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni
	300.000,00
	224.000,00
	63.572,12
	28,38

	1.1.1.
	Asfaltiranje ceste u naselju Andraševec
	154.000,00
	146.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Kureljeva ulica k.č.br. 136
	12.000,00
	12.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Babićeva ulica  k.č.br. 6661/1
	132.000,00
	124.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Gajeva ulica, k.č.br. 1242
	10.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Asfaltiranje ceste u naselju Mokrice
	50.000,00
	63.000,00
	62.679,45
	99,49

	 
	Kod Društvenog doma, k.č.br. 1314/5
	20.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Put pored novog vrtića, k.č.br. 1513/2
	30.000,00
	51.000,00
	51.054,33
	100,11

	 
	Uz dječje igralište, k.č.br. 1128/1
	0,00
	12.000,00
	11.625,12
	96,88

	1.1.3.
	Asfaltiranje ceste u naselju Krušljevo selo
	10.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Krušljevo selo pored kbr 75,76, k.č.br. 1105/8
	10.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Asfaltiranje ceste u Oroslavju
	81.000,00
	0,00
	892,67
	0,00

	 
	Cesta prema Astri k.č.br. 732
	81.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Pristupni put k.č.br. 239/2
	0,00
	0,00
	892,67
	0,00

	1.1.5.
	Asfaltiranje ceste u naselju Stubička Slatina
	5.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Stubička Slatina – kbr 30, 31, 32 k.č.br. 66/1
	5.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	100.000,00
	8.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvor 4.8. Komunalni doprinos
	86.000,00
	86.000,00
	892,67
	1,04

	 
	Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje
	114.000,00
	130.000,00
	62.679,45
	48,21

	 
	 
	300.000,00
	224.000,00
	63.572,12
	28,38



	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210701
	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa
	330.000,00
	230.000,00
	190,00
	0,08

	1.2.1.
	Izgradnja nogostupa - Stubička Slatina - od Cesarca prema dugom koncu
	330.000,00
	230.000,00
	190,00
	0,08

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	170.000,00
	22.000,00
	190,00
	0,86

	 
	Izvor 4.8. Komunalni doprinos
	50.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje
	30.000,00
	78.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvor 5.2. Ostale pomoći (ŽUC) 
	80.000,00
	80.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	330.000,00
	230.000,00
	190,00
	0,08







	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210706
	Kapitalni projekt: Izgradnja radne zone - komunalna infrastruktura
	90.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.
	Izgradnja cesta u radnoj zoni
	90.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	10.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvor 4.8. Komunalni doprinos
	80.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	90.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00



	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210711
	Kapitalni projekt: Postava autobusnih stajališta
	10.000,00
	1.000,00
	0,00
	0,00

	1.4.1.
	Postava autobusnih stajališta
	10.000,00
	1.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 4.8. Komunalni doprinos
	10.000,00
	1.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	10.000,00
	1.000,00
	0,00
	0,00



	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210715
	Kapitalni projekt: Postava uspornika
	8.000,00
	8.000,00
	1.073,25
	13,42

	1.5.1.
	Postava uspornika
	8.000,00
	8.000,00
	1.073,25
	13,42

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	8.000,00
	8.000,00
	1.073,25
	13,42

	 
	 
	8.000,00
	8.000,00
	1.073,25
	13,42



	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210718
	Kapitalni projekt: Uređenje javnih parkirališta
	120.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00

	1.6.1.
	Uređenje javnih parkirališta
	120.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	20.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvor 4.8. Komunalni doprinos
	100.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	120.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00



	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210707
	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada
	5.500,00
	5.500,00
	0,00
	0,00

	1.7.1.
	Izgradnja  pristupnih cesta
	5.500,00
	5.500,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu grada
	5.500,00
	5.500,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	5.500,00
	5.500,00
	0,00
	0,00



	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210721
	Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
	140.000,00
	140.000,00
	0,00
	0,00

	1.8.1.
	Sanacija klizišta
	140.000,00
	140.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	50.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvor 4.8. Komunalni doprinos
	20.000,00
	20.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvor 5.2. Ostale pomoći (Hrvatske vode) 
	70.000,00
	70.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	140.000,00
	140.000,00
	0,00
	0,00



2. JAVNE POVRŠINE
Građenje javnih površina podrazumijeva građenje i uređenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), javnih zelenih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni sportski i rekreacijski prostori i sl.) te javnih objekata i uređaja (oglasni stupovi, javni satovi, tržnica i drugi slični objekti i uređaji). Ovaj Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	2.1.
	JAVNE POVRŠINE
	81.000,00
	33.000,00
	8.217,91
	24,90

	K210716
	Kapitalni projekt: Uređenje gradske tržnice
	10.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Uređenje gradske tržnice i nabava opreme
	10.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje
	10.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	10.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00



	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210704
	Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta
	60.000,00
	10.000,00
	1.319,91
	13,20

	2.2.1.
	Uređenje dječjih igrališta
	60.000,00
	10.000,00
	1.319,91
	13,20

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	20.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvor 4.8. Komunalni doprinos
	40.000,00
	10.000,00
	1.319,91
	13,20

	 
	 
	60.000,00
	10.000,00
	1.319,91
	13,20



	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210720
	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg igrališta - Mokrice
	5.000,00
	7.000,00
	6.898,00
	98,54

	2.3.1.
	Izgradnja dječjeg igrališta - Mokrice
	5.000,00
	7.000,00
	6.898,00
	98,54

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
	5.000,00
	7.000,00
	6.898,00
	98,54

	 
	 
	5.000,00
	7.000,00
	6.898,00
	98,54



	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210708
	Kapitalni projekt: Izgradnja vodovodnog sustava
	6.000,00
	6.000,00
	0,00
	0,00

	2.4.1.
	Zemljani radovi
	6.000,00
	6.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene
	6.000,00
	6.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	6.000,00
	6.000,00
	0,00
	0,00




3. JAVNA RASVJETA
Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih
i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, s iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	3.1.
	JAVNA RASVJETA
	20.000,00
	20.000,00
	12.214,00
	112,61

	K210709
	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete
	11.000,00
	11.000,00
	11.435,25
	103,96

	3.1.1.
	Izgradnja javne rasvjete
	11.000,00
	11.000,00
	11.435,25
	103,96

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene
	10.100,00
	10.100,00
	10.535,25
	104,31

	 
	Izvor 4.8. Komunalni doprinos
	900,00
	900,00
	900,00
	100,00

	 
	 
	11.000,00
	11.000,00
	11.435,25
	103,96



	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210710
	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete
	9.000,00
	9.000,00
	778,75
	8,65

	3.2.1.
	Rekonstrukcija javne rasvjete
	9.000,00
	9.000,00
	778,75
	8,65

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 4.8. Komunalni doprinos
	9.000,00
	9.000,00
	778,75
	8,65

	 
	 
	9.000,00
	9.000,00
	778,75
	8,65




4. GROBLJE I MRTVAČNICA
To su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova i iskazanim izvorom financiranja:

	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	4.1.
	GROBLJE I MRTVAČNICA
	85.000,00
	45.000,00
	0,00
	0,00

	K210705
	Kapitalni projekt: Uređenje groblja
	85.000,00
	45.000,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.
	Kupnja zemljišta za proširenje gradskog groblja
	45.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00

	4.1.2.
	Nabava opreme
	10.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.
	Dodatna ulaganja - uređenje komunalne infrastrukture na groblju
	30.000,00
	30.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje
	85.000,00
	45.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	85.000,00
	45.000,00
	0,00
	0,00




5. OBORINSKA ODVODNJA
Pod oborinskom odvodnjom podrazumijeva se građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske
vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje sustava oborinske odvodnje i iskazanim izvorom financiranja:

	 
	Projekt
	Izvorni plan 2026.
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.06.2026.
	Indeks (%)

	K210703
	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata oborinske odvodnje
	6.000,00
	6.000,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.
	Nabava i postava cijevi oborinske odvodnje
	6.000,00
	6.000,00
	0,00
	0,00

	 
	Izvori financiranja
	 
	 
	 
	 

	 
	Izvor 4.9. Komunalne naknade i groblje
	6.000,00
	6.000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	6.000,00
	6.000,00
	0,00
	0,00





Članak 3.
Polugodišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije i na web stranicama Grada Oroslavja.




   PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grada Oroslavja
                 Roberto Kuleš
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